**TISKOVÉ ODDĚLENÍ**

**MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY**

**Datum**: 19. října 2020

**Téma**: **Aktuální informace k výstavbě záložního zdravotnického zařízení v Letňanech**

Dnes v 8.00 hodin byl zahájen přesun materiálu dvou polních nemocnic z areálu Agentury vojenského zdravotnictví v Hradci Králové směrem po dálnici D11 do areálu výstaviště PVA EXPO Praha Letňany. Jde celkem o 29 kusů kolové techniky, z toho 20 multiliftů s kontejnery o hmotnosti 165 tun. Materiál se bude do areálu výstaviště navážet až do pátku 23. října. Do tohoto data armáda postupně přesune v konvojích od 10 do 29 vozidel 339 tun materiálu. Souhrnem jde o 81 kusů kolové techniky a 49 kontejnerů. Od úterý se začne také navážet materiál ze skladů Správy státních hmotných rezerv Opava.

Výstavbu záložní nemocnice zajistí 60 vojáků. 30 vojáků je z Agentury vojenského zdravotnictví, dalších 30 je doplněno z pozemních a vzdušných sil a Vojenské policie, která ve spolupráci s ostrahou areálu bude prostor hlídat. V případě aktivace záložní nemocnice bude na její provoz vyčleněno 200 příslušníků vojenského zdravotnického personálu. Podle potřeby bude doplněn o civilní zdravotnicky personál. Jeho vyčlenění je v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Záložní zdravotnické zařízení bude rozvinuto ve středové části areálu EXPO Letňany, konkrétně v halách č. 2 a 5. Prostory kongresového centra a haly č. 4 budou využívány jako zázemí zdravotnického personálu a administrativní a řídící prostory.

Armáda České republiky dokončí výstavbu záložního zdravotnického zařízení s kapacitou 500 lůžek v neděli 25. října. Zařízení bude v pohotovostním režimu.

**Kontaktní osoby:** plukovnice Magdalena Dvořáková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR, tel.: 973 216 042, 725 844 517; Jan Pejšek, odbor komunikace MO, tel.: 973 200 120, 724 033 288