**TISKOVÉ ODDĚLENÍ**

**MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY**

**Datum**: 27. dubna 2021

**Téma: Vláda projedná stav zakázky na pořízení BVP a úpravu harmonogramu**

Na jednom z nejbližších zasedání by měla vláda ČR projednat materiál předložený ministrem obrany, který se týká projektu na pořízení 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty. Hlavním cílem materiálu je shrnout současný stav a informovat o změně harmonogramu dodávek a plateb.

**„Pro naši armádu a obranyschopnost České republiky je nahrazení zastaralých sovětských bojových vozidel pěchoty klíčovým projektem. Pokračujeme v něm, přestože nás podobně jako celou společnost limituje koronavirová situace. A protože od začátku postupujeme maximálně transparentně, chci nyní vládu informovat o aktuálním stavu,“** uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Dodávky by měly být oproti původnímu plánu prodlouženy o dva roky a měly by probíhat v letech 2023-27. Upravený finanční model prodlužuje financování na 7 let, konkrétně roky 2022-28. Rozložení původně plánovaných plateb v delším čase sníží zatížení rozpočtu Ministerstva obrany splátkami v jednotlivých letech.

Bezprostředně po schválení materiálu vládou odešle Ministerstvo obrany švédské společnosti BAE Systems, německé firmě Rheinmetall Landsysteme a španělské společnosti GDELS výzvu k podání (finální) nabídky.

Souběžně s vládním materiálem probíhají od tohoto týdne do 6. června 2021 v několika lokalitách zkoušky funkčních vzorků BVP. Jejich cílem je otestovat, jak vozidla CV90, Lynx a ASCOD splňují cca 30 parametrů požadovaných Armádou ČR.

**Jan Pejšek, odbor komunikace MO**