**TISKOVÁ ZPRÁVA**

 Ministr obrany Lubomír Metnar v pondělí 12. července 2021 předložil vládě České republiky čtyři body pro informaci, tři veřejné zakázkya **Stav realizace programu reprodukce majetku** **107V08**. Cílem tohoto materiálu je informovat členy vlády o stavu realizace strategického programu rozvoje pozemních sil Armády ČR v letech 2017 až 2026, resp. až do roku 2029 (jak bylo rozhodnuto usnesením vlády ČR ze dne 24. srpna 2020). Program o celkové bilanci přes 117 mld. Kč se týká především realizace strategických projektů, jejichž cílem je rozvoj klíčových schopností pozemních sil AČR, s největším důrazem na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty. Cíl první etapy byl z věcného hlediska splněn pouze částečně. To bylo zapříčiněno zejména změnou limitů finančních prostředků v roce 2019 a zvláště pak v roce 2020 z důvodu nedostatečného tempa nárůstu výdajů resortu MO na investice. Některé projekty, počínaje tím největším, proto musely být posunuty v čase. Nadále se však počítá s naplněním cílů programu dosažením realizace strategických (kam kromě BVP patří také děla ráže NATO, systém řízení palby dělostřelectva a protiletadlové komplety SHORAD), zvlášť významných a ostatních projektů v programu obsažených.

 První ze tří zmíněných veřejných zakázek, o které ministr obrany vládu informoval, se týká **dodávek vybavení pro modernizace vrtulníků Mi-171Š** a jejím zadavatelem je státní podnik LOM Praha. Jedná se o druhou část dodávek komponentů pro modernizaci vrtulníků, která navazuje na zakázku z ledna 2021. Veškeré takto pořízené komponenty následně LOM Praha využije k modernizaci vrtulníků Mi-171Š dle smlouvy z prosince 2020 mezi resortem MO a tímto státním podnikem. Předmětem jsou dva komponenty, laserové gyroskopické senzory polohy os letadla v prostoru a magnetickém kursu od společnosti Northrop Grumman a radionavigační senzory VOR/ ILS/ MB/ DME firmy Česká letecká servisní. Předpokládaná hodnota zakázky činí 40,3 mil. Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena v létě 2021 s plněním mezi roky 2021 a 2026.

 Další dvě veřejné zakázky spadají do oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií. První z nich se týká pořízení **Room kitu pro VVC,** jenž bude sloužit k zabezpečení jednotné komunikace v rámci Ministerstva obrany prostřednictvím videokonferenčních technologií umožňujících přenos zvuku, videa a rozhovoru (Voice, Video, Chat - VVC) a také jejich nahrávání s cílem zefektivnit kooperaci a komunikaci napříč jednotlivými organizačními celky a zajistit podporu procesu vojenského rozhodování (Military Decision Making Process, MDMP). Zakázka bude zadávána v otevřeném řízení a její předpokládaná hodnota činí 10,5 mil. Kč bez DPH.

 Předmětem druhé zakázky v oblasti digitalizace je **navýšení bezpečnosti internetu** v resortu MO. Jedná se o obměnu zařízení připojujících systémy MO a celoarmádní datové sítě k veřejnému internetu a sítím komunikační infrastruktury veřejných sítí. Cílem veřejné zakázky je zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti internetových systémů MO. Obměna technologií a softwaru je nutná, aby nedošlo k výpadkům a přerušení konektivity resortu do veřejného internetu a aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro přenos stále se zvyšujícího objemu dat resortu obrany. Zakázka bude zadávána v otevřeném řízení a její předpokládaná hodnota činí téměř 40 mil. Kč bez DPH.