**TISKOVÉ ODDĚLENÍ**

**MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY**

**Datum**: 10. května 2021

**Téma: Ministr Metnar informoval vládu o aktuálním stavu zakázky na pořízení BVP**

Ministr obrany dnes informoval vládu o aktuálním stavu projektu na pořízení 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty. Hlavním důvodem pro předložení materiálu byla změna harmonogramu dodávek a plateb.

**„Pro naši armádu a obranyschopnost České republiky je nahrazení zastaralých sovětských bojových vozidel pěchoty klíčovým projektem. Pokračujeme v něm, přestože nás podobně jako celou společnost limituje koronavirová situace. Od začátku postupujeme maximálně transparentně, proto jsem dnes vládu informoval o aktuálním stavu,“** uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Dodávky by měly být oproti původnímu plánu prodlouženy o dva roky a měly by probíhat v letech 2023-27. Upravený finanční model prodlužuje financování na 7 let, konkrétně roky 2022-28. Rozložení původně plánovaných plateb v delším čase sníží zatížení rozpočtu Ministerstva obrany splátkami v jednotlivých letech.

V nejbližších dnech odešle Ministerstvo obrany švédské společnosti BAE Systems, německé firmě Rheinmetall Landsysteme a španělské společnosti GDELS výzvu k podání (finální) nabídky.

Souběžně s vládním materiálem probíhají od konce dubna do 6. června 2021 v několika lokalitách zkoušky funkčních vzorků BVP. Jejich cílem je otestovat, jak vozidla CV90, Lynx a ASCOD splňují cca 30 parametrů požadovaných Armádou ČR.

**Jan Pejšek, odbor komunikace MO**