Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název veřejné zakázky :  
„Rekultivace skládky Hořičky II  - VVP Boletice “

2. Předmět veřejné zakázky : Realizace díla dle zpracované  projektové dokumentace stavebního povolení a povolení o odstranění staveb. Rekultivace skládky  o ploše 
6000 m2, demolice osvětlení, oplocení, panelové komunikace.
3. Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

        160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
         Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

4. Evidenční číslo veřejné zakázky : 129- 6/2008-1420/ÚSNI

5. Datum odeslání výzvy více zájemcům :  13.6. 2008          

6. Stupeň utajení : neutajováno

7. Uveřejnění po dobu : trvání lhůty pro podání nabídek – do  2.7.2008

Připojena výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení :

V Českých Budějovicích    dne  13.6.2008


Boháčková Naděžda

VUSS Pardubice, ÚSNI Č.Budějovice

Tel : 973 321 387

Vojenská ubytovací a stavební správa

             Pardubice    


  

 





V Českých Budějovicích  dne  12.června 2008

Čj. 129-6/2008-1420/ÚSNI         


Výtisk č. :  5

Počet listů   : 7 








 Příloha : 1 svazek zadávací dokumentace

Věc: Výzva  k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
         Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice  Ing. Miroslav MÁSLO se sídlem  Teplého 1899, 530 02 Pardubice ( dále jen ”zadavatel”), Vás v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen “zákon“ ) vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou  veřejnou zakázku na stavební práce ( dále jen ”výzva” ).

Název veřejné zakázky : 

„Rekultivace skládky Hořičky II  -  VVP Boletice “

Místo stavby  :  k.ú. Boletice, Jihočeský kraj

1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

Ing. Miroslav MÁSLO

na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 2274/2007-8764 ze dne  19.11. 2007
Se sídlem : Teplého 1899 530 02 Pardubice,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu: 000-109231-881/0710

Fax: 973 321 582

Adresa pro poštovní doručování: 

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Václav Růt – úsek akvizic Č.Budějovice, 
   tel. :   724 801 079

 Blanka Moravcová -  ekolog  VUSS Pardubice,   tel.:   973 245 605

 Miroslav Chloupek – TDI - ÚSNI Č.Budějovice, tel. :  973 321 378

Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

Naděžda Boháčková, tel.: 973 321 387, fax 973 321 582
2. Vymezení plnění veřejné zakázky 
 Předmětem veřejné zakázky je :

2.1.      Realizace díla  

Realizace díla dle projektové dokumentace zpracované   Ing. Janou Máchovou, Vodohospodářská projekce, A. Tragera 46, 370 10 České Budějovice, IČ 65968263, č.zak. 23-06 z  07/2006,  stavebního povolení čj. 2141-6/2008/DP-1518-STAV ze dne 22.4.2008 a dle rozhodnutí o odstranění stavby čj. 2136-15/2008/DP-1518-STAV ze dne 7.5.2008  v kvalitě odpovídající požadovaným projektovým standardům, normám ČSN, ISO a EN, vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním zakázky. 

Stavba  se nachází na území Vojenského újezdu  Boletice u Českého Krumlova a je členěna do objektů :

SO 01-Hrubé terénní úpravy

SO 02-Těsnění skládky

SO 03-Biologická vrstva skládky

SO 04-Biologická rekultivace-ozelenění

SO 05-Odvedení povrchových vod

SO 06-Demolice, úpravy stávajících staveb

Po skončení prací bude zpracována dodavatelem dokumentace skutečně provedených prací, včetně  dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu,  o který požádá zhotovitel jménem objednatele stavební úřad ÚÚřVÚ Boletice. Dílo bude považováno za dokončené, až po vydání kolaudačního souhlasu.

Další práce a činnosti spojené s realizací díla, které jsou specifikovány takto:  

· Provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, včetně splnění podmínek stavebního povolení a rozhodnutí o odstranění stavby,

· geodetické práce související s přípravou a realizací stavby – vytyčení stavby a tras budovaných inženýrských sítí s předáním vytyčovacích protokolů objednateli a  jejich zabezpečení proti poškození 

· ochrana a zabezpečení stávajících sítí dotčených stavbou a jejich protokolární předání správcům před zásypem, zápisem do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti,

· vedení stavebního deníku dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5,

· uvedení ploch zařízení staveniště a skládek do původního stavu,

· před  zahájením  stavby  vyžádání povolení k užívání účelových komunikací, povolení   ke vstupu osob a vozidel zajišťujících obsluhu stavby u  ÚÚřVÚ Boletice Tyto žádosti se jmenným seznamem oprávněných osob a čísly státních poznávacích značek autodopravy zajistí zhotovitel nejpozději 3 dny  před zahájením jeho činností,

· Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroj  el. energie   dle možností. Konkrétní množství el.energie a finanční náležitosti za jejich odběr určí provozní středisko, s jeho součinností zhotovitel uzavře smlouvu o zabezpečení  el.energie s VUSS Pardubice. Připojení staveniště (pracoviště) na energie, jejich měření, odběr energií  , komunikační sítě a případné vybudování zařízení  staveniště je součástí ceny díla, 

· vypracování návrhu harmonogramu prací se závazným finančním měsíčním plněním, projednaný harmonogram s objednatelem a uživatelem bude předán zhotovitelem 10 dnů po podpisu  smlouvy o dílo,  

· doložení všech potřebných dokladů pro investorskou přejímku stavby ve dvojím vyhotovení  včetně soupisky a zajištění platného kolaudačního souhlasu ,

· zajištění skládky a uložení  přebytečného materiálu a zeminy  , včetně úhrady skládkového a předložení dokladů o jeho zatřídění a uložení,

· odpady vzniklé stavební činností budou zhotovitelem likvidovány v souladu  se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla,

· zdemontované kovové konstrukce ( SO 06) plot, brána , výložníky veřejného osvětlení bez zbytků betonu budou odvezeny a uloženy na skládku  provozního střediska v Polné na Šumavě (cca 6 km) – likvidaci zajistí objednatel,

· použitelné a očištěné panely (SO 06)  budou odvezeny a uloženy na skládku v Podvoří místo určí provozní středisko (cca 6 km),

· splnění podmínek vydaného stavebního povolení, rozhodnutí  o odstranění stavby a vyjádření orgánů a organizací  uvedených v dokladové části PD,

· provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků autorského dozoru a objednatele, i takových, které nebyly objektivně předvídatelné,

· dodavatel doloží  atesty, prohlášení o shodě a dokladů od materiálů a dodávek včetně dokladů hygienické  nezávadnosti,

· zpracování provozního řádu péče o skládku po její rekultivaci na dobu 30 let dle § 52 zákona 185/2001 Sb.,

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  dle § 121 stavebního zákona a dle § 27 odst.4) stavebního zákona ve  3 vyhotoveních, včetně  3 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (formát souborů je nutno konzultovat s objednatelem), k termínu předání a převzetí dokončené stavby,

· vypracování fotodokumentace průběhu stavby od jejího zahájení do ukončení   a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby s předáním v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a v 1 vyhotovení fotosouborů   na záznamovém nosiči CD včetně popisu,

· vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohopis a výškopis) v zaměřovacím systému S-JSTK a Bpv v tištěné podobě  v 6 vyhotoveních, včetně digitálně zpracované grafické části geodetického zaměření skutečného stavu ve formátu DGN příp. VYK a  ve výměnném formátu DXF na záznamovém nosiči CD ve 2 vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,

· dodavatel provede a zabezpečí případně další práce, jejichž potřeba vyplyne z přejímacího a kolaudačního řízení a které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla, jeho plnou funkčnost a řádný průběh i ukončení kolaudačního řízení včetně vyhotovení a dodání nezbytných dokladů ke kolaudaci,

· dodavatel   zajistí výkon inženýrské činnosti související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu a obstarání event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, vč. zajištění souvisejících žádostí, dokladů, stanovisek a zkoušek bez navýšení ceny,

· zhotovitel si zajistí   ochranu staveniště,

· objednatel požaduje při provádění prací dodržování požární bezpečnosti a průběžné zajištění OBZ pracovníků na stavbě

· ubytování a stravování zaměstnanců dodavatele objednatel nezajišťuje.

2.2.
Zajištění autorského dohledu (dále též „AD“) kvalifikovanou osobou s odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace stavby, která zpracovala projektovou dokumentaci, Ing. Jana Máchová, Vodohospodářská projekce, A. Tragera 46, 370 10 České Budějovice, IČ 65968263, č.zak. 23-06 z  07/2006,  až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Základem  propočtu  za AD je hodinová sazba a maximální celkový počet hodin.

Počet hodin max. AD 

       60  hodin 
 

1 hodina AD



     500,00 Kč

      

Celkem AD max (bez DPH)

30.000,00 Kč

Klasifikace předmětu veřejné zakázky :





CPV

Měrná jednotka
  Rozsah


Druh stavebních prací
45112300-8

m2

   6082





45111100-9

kpl

         1





74225100-3

hod

       60

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín zahájení plnění dle čl. 2 této výzvy: dnem účinnosti smlouvy.

3.2. Termín předání staveniště do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo

3.3. Předmět veřejné zakázky v rozsahu čl. 2.1. a 2.2. této  výzvy  bude  předán  
do 15. 10. 2008, včetně platného kolaudačního souhlasu.
4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který  je součástí  zadávací dokumentace.

5. Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zašle zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. 

6. Prohlídka staveniště

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka staveniště.   Sraz účastníků  prohlídky bude dne  20.června 2008 v  10:00 hodin   u vjezdu do VÚ Boletice ve směru od Kájova u Českého Krumlova (strážnice, závora).

7.  Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona  - čestné  prohlášení (vzor)

7.2.Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

  -  písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné       obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

-    písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

      rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  oprávnění či licenci  

7.3.   Ekonomické a kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

· odst. 1 písm. a) – platná pojistná smlouva (nebo potvrzení pojišťovny), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s min. výší pojistného plnění 3 mil. Kč.

7.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

· odst. 3 písm. a) - seznam stavebních prací provedených dodavatelem  v posledních 5 letech (od r. 2003 - 2007) s min. finančním objemem 7 mil. Kč vč. DPH  dle § 56, 
odst. 3, písm. a) – s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; 

 přílohou tohoto seznamu musí být:

· osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

· osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

· čestné prohlášení dodavatele, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

7.5.
Chybějící kvalifikaci  lze prokázat podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  v plném 

rozsahu s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona  prostřednictvím subdodavatele; uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 zákona. 

7.6.
V případě, že předkládá nabídku společně více dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  musí prokázat všichni  dodavatelé společně. Zároveň jsou  povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.7.
Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku v písemné formě, v českém jazyce doručte doporučenou poštou nebo osobně     na adresu zadavatele :

VUSS  Pardubice, ÚSNI České Budějovice 

Dvořákova 12 

371 82 České Budějovice, 

      nejpozději dne 2.července 2008   do 09,00 hod.
      Spisovna otevřena od  7,00 – 9,00 hod a od 13,00 hod – 14,00 hod.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí nabídky zadavatelem považován okamžik její převzetí na podatelně.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. července od 10,00 hod. v zasedací místnosti VUSS Pardubice, ÚSNI Č.Budějovice, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice. 


9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 3 měsíce.

11.  Práva zadavatele :

a) změnit podmínky zadání  zakázky  ve lhůtě pro podání nabídky   

b) nevracet  podané nabídky

c) neposkytovat náhradu nákladů spojených s podáním nabídky

                                                                                                                Ř e d i t e l

 

Ing. Miroslav MÁSLO
