Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů :

1. Název veřejné zakázky : „Bystřice pod Hostýnem – stavební opravy na budovách č. 4 a 12“.
2. Předmět veřejné zakázky :     provedení opravy soc. zařízení, podlah, ÚT  a el. instalace v bud. č. 4 a výměnu oken, dveří a opravu fasády na bud.          č. 12 v objektu Ústředního zdravotnického skladu                       v Bystřici pod Hostýnem.

3. Časová specifikace veřejné zakázky :.30. 9. 2008 – 24. 11. 2008

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 3 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě poptávkového řízení s využitím SEPO

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                   se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                   jejímž jménem jedná 

           ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84, Brno - Židenice.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 23/2008 uzavřena dne 30. 9. 2008







V Brně dne 7. října 2008




-----------------------------------









          Martina Šeligová


   


Smlouva o dílo č. 23/2008

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84, Brno - Židenice 

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, 

pod čj. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

e-mail: akvizice.vussbrno@seznam.cz

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika – Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

P.O. Box 553, 659 96 Brno
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za VUSS Brno:  
 

-   Zdena Janků, tel. 973 445 842

za provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem :

-   Anna Kurfürstová, tel. 973 428 750

-   Ladislav Kuba, tel. 973 428 702

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Stavby Morava, spol. s r.o. 

se sídlem: Velká Dlážka 527/6, 750 01 Přerov
jehož jménem jedná statutární orgán: Ing. Luděk Chum, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava - oddíl C, vložka 27170

IČ: 26786109

DIČ: CZ267861

Bankovní spojení: ČSOB, pob. Zlín, č.ú. 180796025/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: 

 Ing. Luděk Chum – jednatel, tel.: 581 703 376, fax: 581 703 349
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Bystřice pod Hostýnem – stavební opravy na budovách č. 4                a 12“. 

2. Účel a předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy soc. zařízení, podlah, ÚT a el. instalace v bud. č.4 (CE 06-06-01-004) a výměny oken, dveří a opravy fasády na bud. č. 12 (CE 06-06-01-012) v objektu Ústředního zdravotnického skladu v Bystřici pod Hostýnem s cílem zlepšení technického stavu budovy.

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele:

2.1.  Provést opravu soc. zařízení, podlah, ÚT  a el. instalace v bud. č. 4 a výměnu oken, dveří a opravu fasády na bud. č. 12 v objektu Ústředního zdravotnického skladu v Bystřici pod Hostýnem v rozsahu dle výkazu výměr.


Pozn.:  Veškeré materiály použité při realizaci díla budou dodány v I. jakosti a dodávané výrobky  budou doloženy certifikáty. Práce budou provedeny v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými postupy.

2.2.   Provést  vyklizení staveniště, úklid pracoviště, odvoz a uložení odpadu na skládku.

2.3.  Dle požadavku objednatele provést další dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění nebo kolaudaci díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, budou tyto práce včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4.   Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. 4  této smlouvy. 

2. Doba a místo plnění 

3.1. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy. 

2.3. Termín zahájení díla: dnem předání staveniště
3.3. Termín převzetí díla: do 24. 11. 2008

3.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí všech částí  dokončeného díla objednatelem.
3.5. Místem plnění smlouvy je objekt Ústředního zdravotnického skladu v Bystřici pod Hostýnem.

3. Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 3 698 135,- Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši                    702 646,- Kč a celkem ve výši 4 400 780,- Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na využití nebo zneškodnění odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr.

4.6.  Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem k této smlouvě pouze v případě,                         že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst.  12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku                  ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány                 a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřena položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1.   Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem  na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat                    ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel do 15 dnů od vzniku práva fakturovat na adresu: 

Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 274, 758 61 Bystřice pod Hostýnem.

Záhlaví faktury bude vyplněno: 

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694, Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Příjemce: Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 274, 758 61 Bystřice pod Hostýnem.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku.  Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. Odst. 5.3. smlouvy.

5.5.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.     Způsob provedení díla

6.1.  Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele stavby jsou pověřeni :  Zdena Janků, tel. 973 445 842, Anna Kurfürstová, tel. 973 428 750, Ladislav Kuba,                        tel. 973 428 702.
6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové                 a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2007. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.   Zhotovitel povede při provádění díla stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednateli předáno staveniště dle čl. 3. odst. 3.4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všech účastníků se stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou (faxem) doručenou objednateli na adresu pro poštovní doručování vyzvat osobu oprávněnou za objednatele jednat ve věcech technických k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9.  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení díla) až do doby převzetí díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  využití nebo zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech                    a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla  (čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak:

· všechny potřebné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě a záruční listy s návody použití materiálů a výrobků

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou           skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001 Sb. o odpadech                   a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky                          č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku              v minimálně  5denním předstihu.

  Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)   Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán a podepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání         a převzetí díla. 

8. Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

9.   Odpovědnost za vady

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že dílo v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, které se vztahují k realizovanému dílu,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady, a to se lhůtou splatnosti do 30 dnů.
9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1.             v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení;

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu případné škody  v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11. Změna a zánik smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem.  Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2.  Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění díla v čl. 2. odst. 1., termínu plnění                  v čl. 3. odst. 3.3.  této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, u objednatele na adresu poštovního doručení.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto rozpracovaného díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, insolvenčního řízení, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace a materiály jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

12.8. Tato smlouva má 8 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - cenová kalkulace o …. očíslovaných stranách. 

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy: č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne 30.9.2008                                                     V Přerově dne 29.9.2008
Za objednatele





 Za zhotovitele

-----------------------------------------                                      ----------------------------------------------

      Ing. Jaroslav VALCHÁŘ





Ing. Luděk CHUM
 

        ředitel
                                                                                jednatel
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