Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1. Název veřejné zakázky : „Oprava budovy č. 27 v areálu Leteckých kasáren Prostějov“.

2. Předmět veřejné zakázky : Provedení opravy na budově č. 27 v objektu Leteckých kasáren Prostějov týkající se střechy a klempířských prvků a dále výměny oken, vrat, mříží v rozsahu uvedeném v cenové kalkulaci.
3. Časová specifikace veřejné zakázky :  20.10. 2008 – 29.11. 2008.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 3 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na základě poptávkového řízení s využitím SEPO

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84 – Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 40/2007 uzavřena dne  20.10. 2008







V Brně dne  21. října 2008




-----------------------------------









       Michal Čačala

Smlouva o dílo č. 40/2008

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84, Brno - Židenice 

IČ: 601 62 694, 

DIČ: CZ 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. ú.: 132036881/0710

Fax: 973 445 778

Email: akvizice.vussbrno@seznam.cz
Adresa pro poštovní doručování: Česká republika – Ministerstvo obrany





      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno





       P.O.Box 553, 659 96 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

- Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

- za Vojenskou ubytovací a stavební správu (VUSS) Brno:

· Zdena Janků, tel.: 973 445 842 

- za Provozní středisko 0623 Prostějov:

· Bronislav Smolka, tel.: 973 411 801

· Aleš Novotný, tel.: 973 411 802

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAVBROS  s. r. o. 

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07  Brodek u Prostějova

jehož jménem jedná statutární orgán: Vladislav Hanslík – jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud  v Brně – oddíl C, vložka 7830

IČ: 46977490

DIČ: CZ46977490

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú. 863237020257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vladislav Hanslík, tel.: 731 447 137

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Šenkyřík, tel.: 731 447 102, 

Fax.: 582 370 212, e-mail: stavbros@stavbros.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava budovy č. 27 v areálu Leteckých kasáren Prostějov“.
2. Účel a předmět smlouvy a místa plnění

Účelem smlouvy je zajištění opravy na budově č. 27 v objektu Leteckých kasáren Prostějov týkající se střechy a klempířských prvků s cílem odstranit nevyhovující technický stav.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

2.1. Provést opravu na budově č. 27 v objektu Leteckých kasáren Prostějov týkající se střechy a klempířských prvků a dále výměny oken, vrat, mříží v rozsahu uvedeném v cenové kalkulaci, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Pozn.: Veškeré materiály použité při realizaci díla budou dodány v I. jakosti a dodávané výrobky    budou doloženy certifikáty. Práce budou provedeny v souladu s ČSN.

2.2.   Provést  vyklizení staveniště, úklid pracoviště, odvoz a uložení odpadu na skládku.

2.3.  Dle požadavku objednatele provést další dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění nebo užívání díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, budou tyto práce včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4.   Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. 4  této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 7-i dnů od účinnosti smlouvy. 3.2. Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3. Termín převzetí díla: nejpozději do 29. 11. 2008

3.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.

3.5. Místem plnění smlouvy je budova č. 27 v objektu Leteckých kasáren Prostějov.

4. Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 4 592 983,- Kč bez DPH, a (je-li zhotovitel plátcem DPH) sazba DPH 19% ve výši 872 667,-  Kč a celkem ve výši 5 465 650,- Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na využití nebo zneškodnění odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr.

4.6.  Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem k této smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst.  12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřena položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1.    Zaplacení ceny dílo bude prováděno formou měsíční fakturace  dle rozpočtu na základě vzájemně odsouhlaseného protokolu provedených prací odsouhlaseného osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Právo fakturovat vznikne dnem splnění odsouhlasených provedených prací. Úhrada bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Zápis o převzetí díla bude součástí konečné faktury. 

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel do 5 dnů od vzniku práva fakturovat na adresu: 

          Provozní středisko 0623, Letecká 1, 796 01  Prostějov 

Záhlaví faktury bude vyplněno: 

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694, Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Příjemce: Provozní středisko 0623, Letecká 1, 796 01  Prostějov

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku.  Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. Odst. 5.3. smlouvy.

5.5.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.     Způsob provedení díla

6.1.   Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele stavby jsou pověřeni : 

         Za VUSS Brno: Zdena Janků, tel.: 973 445 842

         Za Provozní středisko 0623 Prostějov:  - Bronislav Smolka, tel.: 973 411 801

                                                                        - Aleš Novotný, tel.: 973 411 802

 6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost   

         odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním díla            

         objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v 1. jakosti v souladu platnými

         technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních

         orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a    

         nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2007.

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede při provádění díla stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednateli předáno staveniště dle čl. 3. odst. 3.4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všech účastníků se stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou (faxem) doručenou objednateli na adresu pro poštovní doručování vyzvat osobu oprávněnou za objednatele jednat ve věcech technických k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení díla) až do doby převzetí díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  využití nebo zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech                    a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:

· předání a převzetí místa plnění smlouvy - pracoviště;

· kontrola provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku;

· kontrola činnosti zhotovitele na místě plnění smlouvy;

· svolání a účast na kontrolních dnech, zápisy do stavebního deníku;

· odsouhlasení soupisu provedených prací;

· převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. smlouvy.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla  (čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dokončené dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

7.2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001 Sb. o odpadech                   a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  5denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)   Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán a podepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno v termínu dle čl. 3. odst. 3.3. smlouvy. 

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání         a převzetí díla (jeho části). 

8. Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na  60 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí všech částí dokončeného díla.

9.   Odpovědnost za vady

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že dílo v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti v 1. třídě jakosti v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, které se vztahují k realizovanému dílu,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady, a to se lhůtou splatnosti do 30 dnů.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1.             v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 14 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši   2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu případné škody  v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11. Změna a zánik smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem.  Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2.  Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění díla v čl. 2. odst. 1., termínu plnění                  v čl. 3. odst. 3.3.  této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, u objednatele na adresu poštovního doručení.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto rozpracovaného díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

           Jednáním ve věcech technických se pro účely této smlouvy rozumí (tj. osoba oprávněná    

           objednatelem jednat ve věcech technických je za objednatele oprávněna činit úkony dle 

           odst.. 6.14. smlouvy):

12.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (vícepráce) dohodnuté s   

        objednatelem za úhradu. Vícepracemi se rozumí takové práce, které vyvstanou během       provádění díla a které nebylo možné objektivně předvídat vzhledem k charakteru prací před podpisem smlouvy a jsou nezbytně nutné k dokončení předmětného díla. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a soupis předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 11 odst. 11.1. smlouvy. Součástí dodatku smlouvy na vícepráce bude vždy položkově zpracovaná cenová kalkulace včetně výkazu výměr. Provádění víceprací lze zahájit až po podpisu dodatku ke smlouvě statutárními orgány obou smluvních stran.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění smlouvy je vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel si včas zajistí povolení ke vstupu do prostoru Leteckých kasáren Prostějov v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy. Toto povolení vydává Provozní středisko 0623 Prostějov.

12.5. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do příslušných vojenských objektů a prostorů za účelem plnění této smlouvy.

12.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů a prostorů.

12.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody, způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů při plnění předmětu smlouvy. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě.

12.8. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla, veškeré poskytnuté informace jsou ve smyslu § 271 obchodního zákoníku důvěrné. Je povinen respektovat zákon č. 412 / 2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.

12.9. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zveřejněním obsahu smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují utajované informace nebo obchodní tajemství.

12.10. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů, a údaje o vstupu do likvidace, insolvenčního řízení, konkursu, zániku a právním nástupnictví.

12.11. Tato smlouva má 8 očíslovaných stran a přílohu č. 1 o 5 očíslovaných stranách.

12.12. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží 3 výtisky objednatel a 1 výtisk zhotovitel.

Ke smlouvě je připojena jedna příloha:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace ….. 5 listů

V Brně dne 20. 10. 2008
             


V Brodku u Prostějova dne 14. 10. 2008              

                razítko, podpis 





          razítko, podpis

……………………………………....


………………………………………….

                  za objednatele




 
           za zhotovitele

       Ing. Jaroslav VALCHÁŘ                                                                 Vladislav Hanslík



Ředitel                                                                                       Jednatel
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