Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil u Ministerstva obrany a jím založeného státního podniku VOP-026 Šternberk, který  hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynakládanými na „Projekt ekologické likvidace nepotřebné munice z výzbroje Armády České republiky“, se zaměřením na realizaci projektu, užití prostředků státního rozpočtu na likvidaci munice a s tím související přepravu, skladování a ostrahu.

Ministerstvo obrany vyjadřuje souhlas se stavem uvedeným v Kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce a neprodleně, již v průběhu kontroly a po převzetí kontrolního protokolu, přijímal opatření k odstranění nedostatků. Stav zjištěný NKÚ, který v době kontroly vykazoval pochybení, byl již napraven a opatření s trvalou účinností jsou průběžně plněna.

U zjištění NKÚ, že dosud nebylo dořešené případné uplatnění smluvní pokuty ze strany resortu MO nepředložení potvrzení o ekologické likvidaci delaborátů z nepotřebné munice. Na této části projektu kooperoval Vojenský opravárenský podnik Nováky (Slovenská republika), který prováděl ekologickou likvidaci delaborátů z nepotřebné munice ve prospěch VOP-026. Dosud ale není ukončeno šetření havárie ve slovenském podniku a nelze zcela objektivně posoudit stav věci. Ze stanoviska MO vyplývá, že resortu obrany zbývá pro uplatnění případného nároku ještě poměrně značná doba, konkrétně do 12. prosince 2011. Do té doby.

NKÚ dále kritizoval, že na rok 2008 plánované peněžní prostředky na ekologickou likvidaci munice byly z návrhu rozpočtu vyškrtnuty a v armádních skladech zůstalo více než 2 200 raket a řízených střel, které již byly vyřazeny z používání. Ze stanoviska MO vyplývá uvedené rakety byly řádně zlikvidovány v rámci mimořádné ekologické likvidace u státního podniku VOP-026 Šternberk k 30. listopadu 2008.