Vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/14 Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany

Vláda na své schůzi dne 9. července 2008 k bodu „Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/14 Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany“ přijala usnesení, kterým uložila ministryni obrany informovat vládu o opatřeních přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. V materiálu předkládaném na jednání vlády dne 20. dubna 2009 jsou členové vlády informováni o stavu nápravných kroků k jednotlivým zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nejzávažnější nedostatky zjištěné NKÚ v oblasti účetnictví byly v maximální možné míře odstraněny. K tomu napomohla mimořádná inventarizace nemovitého majetku, jejíž výsledky ověřila řádná inventarizace. Provedení mimořádné inventarizace, jako součásti odstranění nedostatků, bylo i předmětem kontroly Inspekce ministryně obrany, která ověřila její výsledky.

Mimořádná inventarizace napomohla k dokončení uceleného přehledu nemovitého majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a který při kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu vykazoval nesrovnalosti v evidenci nebo účetnictví. Stav byl až na výjimky napraven. Ke dni 31. prosince 2008 bylo zaúčtováno do majetkové evidence celkem 765 případů ukončených nebo trvale zastavených investičních akcí v celkové výši 1 701 762 117,64 Kč a zbývá zaúčtovat 257 případů v celkové výši 298 157 022,99 Kč.

Další zjištění NKÚ se týkalo dosud nedokončené komplexní demolice kasáren v Hoře Sv. Šebestiána a následného předání pozemků vlastníkům, tj. obci Křimov a státnímu podniku Lesy České republiky. Ve stanovisku MO je uvedeno, že dosud nebyla demolice provedena z důvodu nemožnosti vyčlenit potřebné finanční prostředky na rok 2009. Realizace byla ale zařazena do priorit na rok 2010.