Hlavní úřad ubytovací a stavební služby MO
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Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Veřejný zadavatel, Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Hlavního úřadu ubytovací a stavební služby MO plukovník Ing. Jiří HOREJŠ, se sídlem na adrese Hlavní úřad ubytovací a stavební služby MO, Boleslavská 929, 250 02  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „zadavatel“), Vás ve zjednodušeném podlimitním řízení, podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) „Praha – rekonstrukce myčky AT a vodovodních řadů objektu Motol - PD“, která je podle ustanovení § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., zákona, veřejnou zakázku malého rozsahu.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (dále jen „dílo“)

1.
Předmětem díla je závazek zhotovitele řádně a včas dodat „2x projektovou dokumentaci k žádosti o stavební povolení, včetně dokladové části v tištěné podobě i elektronicky na CD, pravomocné stavební povolení a 8x projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tištěné podobě a 4x elektronicky na CD“ (dále jen „PRS“) na veřejnou zakázku „Praha – rekonstrukce myčky AT a vodovodních řadů objektu Motol – PD“, v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Současný stavebně technický stav objektu myčky automobilní techniky je nevyhovující. Jedná se o krajní objekt v řadě garáží (systém železobetonového skeletu s vyplňovaným zdivem), uzavřený plechovými značně opotřebovanými vraty. V budově je montážní jáma pro ruční mytí podvozků a je dispozičně nevyhovující.

Vodovodní řady v délce cca 700 m jsou dožilé, dochází k velkým únikům a z důvodu obsahu nečistot (perforace potrubí) je nutné vodu chemicky upravovat.

Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstvu obrany. Následná realizace bude probíhat za provozu objektu. Budoucí provoz bude zabezpečen energiemi ze stávajících zdrojů, na základě již existujících smluv.

1.1
PRS má zabezpečit projektovou přípravy kompletní rekonstrukce a tím modernizaci v souladu s požadavky budoucího užívaní. Požadavek je instalace bezobslužné, plně automatické myčky, s minimální kapacitou 10 osobních automobilů za hodinu. V návaznosti na technologii myčky řešit recyklaci a čištění odpadních vod, posoudit dispoziční úpravy v souladu s platnými hygienickými normami, úpravy ke zlepšení stavebně a tepelně technických vlastností budovy, včetně rekonstrukce rozvodů stavebně technických instalací a silnoproudu.
Rekonstrukce vodovodního řadu má zabezpečit dostatečný tlak a kvalitu vody a zajistit potřebné průtočné množství pro požární hydranty.

1.2
Předmětem díla je i inženýrská činnost, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby. Zahrnuje veškerou činnost nutnou v rámci správních řízení, vedoucí k vydání všech správních rozhodnutí nutných pro realizaci stavby, včetně vypracování a podání povinných vyjádření přikládaných k návrhům na zahájení těchto řízení, vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy těchto rozhodnutí, zapracování požadavků orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů do projektové dokumentace. Dokladová část bude po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací, obsahovat kladná stanoviska a souhlasy rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nezbytných pro vydání žádosti o stavební povolení, a z nich zejména:

-
Úřadu státního odborného dozoru MO (dále jen „VZ 4607 Praha“);

-
Vojenské ubytovací a stavební správy Praha (dále jen „VUSS Praha“);

-
Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Praha (dále jen „ÚVZdrÚ“);

-
Uživatele tj. Vojenské zařízení 5847 Praha, (dále jen „VZ 5847“);

-
Provozního střediska 0006, Praha, Praha 6 (dále jen „PS 0006“);

-
Vojenského útvaru 3255 Praha (dále jen „VÚ 3255 Praha“).

Veškeré poplatky spojené s vydáním právoplatných správních rozhodnutí jsou zahrnuty v ceně díla.

1.3
Součástí zpracování PRS je rovněž:

a)
Zaměření kontrola všech dotčených objektů a porovnání s jejich stávající dokumentací;

b)
Stavebně statický a profesní průzkum dotčených objektů (včetně případných sond
a zkoušek);

c)
Výškopisné a polohopisné zaměření včetně stávajících inženýrských sítí daného objektu
a dotčené lokality;

d)
Vyhotovení návrhu provozního řádu na údržbu a provoz projektovaného díla;

e)
Provedení radonového průzkumu a případného geologického průzkumu
a zapracování závěrů do projektové dokumentace tak, aby vyhověla;

f)
Průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí;

g)
Svolání a organizace technickoekonomických rad (dále jen „TER“), nejméně 1 x za 21 dnů, jejich vedení a pořizování zápisů z nich. Termín a místo konání bude určeno vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Pozvánku k účasti na TER zašle zhotovitel všem dotčeným subjektům a z nich zejména objednateli, VZ 4607 Praha, VUSS Praha, VZ 5847, PS 0014 a VÚ 3255 Praha, nejméně 5 pracovních dnů před jejich konáním. Objednatel pověřuje VUSS Praha jednat na TER jeho jménem, objasnit a upřesnit předmět díla v rozsahu, který nebude mít vliv na dobu plnění a cenu díla. Návrh zápisu z jednání zašle zhotovitel objednateli (elektronickou poštou) k posouzení a po vzájemném odsouhlasení, nejpozději do 7 dnů po konání TER, zašle zhotovitel zápis všem dotčeným subjektům. Zápisy z TER budou přílohou PRS;

h)
Zapracování i těch dodávek a prací v této smlouvě vysloveně nespecifikovaných, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o nichž zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl nebo mohl vědět;

Veškeré poplatky spojené se zpracováním PRS jsou zahrnuty v ceně díla.

1.4
PRS bude obsahovat samostatný díl „Staveniště a provádění stavby“, zpracovaný v souladu s ustanovením § 14 Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, který bude obsahovat i návrh harmonogramu postupu prací, návrh skladových ploch
a objektů zařízení staveniště s kladným stanoviskem PS 0006.

1.5
Stavební povolení bude vydáno Vojenským stavebním úřadem Praha (dále jen „VSÚ Praha“). Rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení bude provedeno dle stavebního zákona a přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel předá objednateli 2 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně dokladové části, a to v tištěné podobě i elektronicky na CD, z toho 1 CD ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls a 1 CD ve formátu *.pdf. Výtisk č. 1 bude opatřen razítkem VSÚ Praha.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD“) bude provedena a předána v osmi vyhotoveních v tištěné podobě a současně elektronicky na CD, dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
v rozsahu přílohy č. 2 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. Elektronická podoba bude předložena následovně: 3 CD se soubory PD ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls a současně 1x CD ve formátu *.pdf. Ostatní části PD budou v příslušném formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.

a)
Pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby bude elektronická podoba PD zpracována 3x na CD, včetně položkového výkazu výměr, zpracovaného dle metodiky podle Cenové soustavy ÚRS. Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod.; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %; použití agregovaných cen se nepřipouští.

Souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady). Oceněný i neoceněný výkaz výměr budou předány ve formátu *.xls a také v tištěné podobě.

V rozpočtové části budou označeny položky zdaněné základní a sníženou sazbou v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné. Požadavky na technická zařízení obsažená v PD, budou stanoveny v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

b)
Součástí 1. až 4. vyhotovení PD bude i výpočet předpokládaných provozních nákladů objektu po uvedení do provozu a „Průkaz energetické náročnosti budovy“ dle vyhlášky č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

2. Předmětem díla je také autorský dozor (dále jen „AD“)

a)
AD bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění a to jak po dobu přípravy stavby, včetně zpracování dokumentace, tak i po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu,

b)
zhotovitel bude provádět AD jako občasný, zpravidla při kontrolním dnu stavby, nejméně však v rozsahu 30 hodin. Za tím účelem objednatel poskytne zhotoviteli harmonogram kontrolních dnů stavby. Na základě výzvy objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech hodných zřetele,

c)
zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, uvědomí objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku. Dodavatele   stavby   uvědomí  v  případě   nebezpečí  z   prodlení. V odůvodněných   případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky,

d)
objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby
a na výzvu zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby,

e)
AD bude také písemně odsouhlasovat do stavebního deníku soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s PD. Dále bude písemně odsouhlasovat Změnové listy včetně kontroly případného položkového rozpočtu,

f)
AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

3.
Součinnost s objednatelem, v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele, veřejné zakázky
na realizaci stavby:

a) objasňování dotazů a zpracování odpovědí zájemcům o veřejnou zakázku k projektové části zadávací dokumentace,

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována,

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno,

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li požadována.

4.
Předmětem díla je i závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy a je trvale a neomezeně dálkově přístupná v elektronické podobě na www.army.cz, číslo stránky 10978 („Finance a zakázky“; „Vyhlášené zakázky“; „Zjednodušené podlimitní řízení“).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. ledna 2009 ve 14.00 hod.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek doporučeně poštou na adresu Hlavní úřad ubytovací a stavební služby MO, Odbor akvizic NI, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, nebo osobně v pracovní dny v době od 08.00 hod. do 14.00 hod. do místnosti pro návštěvy v budově vchodu do objektu kasáren na této adrese tak, aby při obou způsobech podání byla nabídka doručena nejpozději do 27. ledna 2009 do 14.00 hod. Při osobním podání volejte z místnosti pro návštěvy kontaktní osoby zadavatele tj. o.z. Ing. Jiří PICHRT tel. 231 431, o.z. Ing. Blanka ŠIŠKOVÁ tel. 231 428 nebo o.z. Ing. Dušan KODRLA tel. 231 422.

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění v kasárnách Vojenského zařízení 5847, Kukulova 35, Praha 5 - Motol dne 15. ledna 2009, zahájení v 13.00 hod.
Podrobně jsou podmínky prohlídky místa plnění uvedeny v ZD.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace předloží dodavatel v originálu nebo  úředně ověřené kopii.

1.
Dodavatel v nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona předložením „Čestného prohlášení“ dle přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace.

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.

2.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona prokáže dodavatel v nabídce předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů); 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle tohoto bodu, je oprávněn podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatele je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace;

c) dokladu vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci.


Předloží-li dodavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení
§ 127 zákona, nahrazuje tento výpis prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona, v rozsahu plnění VZ.


Předloží-li dodavatel certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 134 zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení
§ 139 zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání kvalifikace dodavatele.

3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznamem zakázek jejichž obsah byl obdobný předmětu této VZ. Tyto práce musí být provedené dodavatelem (ne subdodavatelem) a dodavatel je doloží za posledních 5 let, přičemž kvalifikaci v tomto bodě splní dodavatel předložením nejméně tří osvědčení objednatelů o řádném provedení těchto prací. Součástí osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto zakázek musí být cena a doba provádění zakázek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.

Zahraniční dodavatel prokáže splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka (překlad se nepožaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce).

Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Jiří PICHRT, tel. +420 973 231 431, fax + 420 973 231 420,

e-mail: oani@army.cz.


Ředitel

plukovník Ing. Jiří HOREJŠ

