Vojenská ubytovací a stavební správa

             Pardubice    


  

 






V Pardubicích dne  25. června 2009

                                  

        


Výtisk č. :   6

Počet listů   :  4

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Čáslav - oprava cementobetonových desek“ na stojánce S(jih) LZ Čáslav, zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). 

         Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice  Ing. Miroslav Máslo se sídlem  Teplého 1899, 530 02 Pardubice ( dále jen ”zadavatel”), Vás v souladu s § 38 zákona  vyzývá k předložení nabídky na níže specifikovanou  veřejnou zakázku na stavební práce ( dále jen ”výzva” ).

Název veřejné zakázky : 
Čáslav - oprava cementobetonových desek 

CE 01-06-17 stojánka S(jih) LZ Čáslav
 

1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice 

Ing. Miroslav Máslo,

na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 2274/2007-8764 ze dne  19.listopadu 2007
Se sídlem : Teplého 1899 530 02 Pardubice,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu: 916-109231-881/0710

Fax: 973 321 582

Adresa pro poštovní doručování: 

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice 530 02

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

František Rázek  tel. 973 245 625 – VUSS Pardubice 

Ing. Eliška Šmídová tel. 973 377 401 - PS 0112 Čáslav

Alena Horčičková tel. 973 245 986 – VUSS Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

Alena Horčičková tel. 973 245 986 – VUSS Pardubice

Jiří Švácha -  PS 0112 Čáslav, tel.:  973 377 406

2.   Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Čáslav -oprava cementobetonových desek“ na stojánce S (jih) LZ Čáslav“, řádně a včas dle předané zadávací dokumentace včetně zadání a výkazu výměr – položkového rozpočtu - akce v kvalitě odpovídající ČSN, předpisům a požadavkům na letištní plochy, vyhlášce č.137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům  a všem předpisům souvisejících s plněním veřejné zakázky. 

2.2.  Předmětem veřejné zakázky jsou  rovněž:

další práce a činnosti spojené s realizací díla, které jsou specifikovány takto:

· vytýčení  případných stávajících  inženýrských  sítí  před  zahájením prací ve spolupráci se správcem - provozním střediskem 0112 Čáslav a VÚ 7214 

· ochrana stávajících sítí dotčených opravou, jejich předání správcům před zásypem                  s dokladem  jejich neporušenosti

· odpady vzniklé demoličními pracemi budou likvidovány v souladu se zákonem                   č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla

· ve smyslu ustanovení a čl. 8 Rozkazu ministra obrany ČR č. 1 z 11.2.2004, o nakládání s nepotřebným majetkem státu ve znění pozdějších úprav, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvu obrany, zhotovitel uloží na k tomu určené místo veškerý nepotřebný kovový materiál, kvalifikovatelný jako odpad, s oddělením podle druhu materiálu. Separovaný materiál s odhadem váhy jednotlivých druhů předá zhotovitel samostatným zápisem provoznímu středisku 0112 Čáslav do termínu zahájení  přejímacího řízení,

· splnění podmínek uživatele letiště včetně všech jejich předpisů, ochranných pásem a respektování provozního řádu letiště (realizace bude probíhat za provozu letiště) 

· kvalitativní parametry budou doloženy odpovídajícími dokumenty včetně nutných zkoušek a provedení měření koeficientu brzdného tření měřícím vozidlem 

· vypracovaní harmonogramu prací (po dohodě s uživatelem letiště) 

· vypracování fotodokumentace průběhu opravy od jejího zahájení do ukončení                     a předání díla, předání v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a 1 vyhotovení fotosouborů na záznamovém nosiči CD včetně popisu (respektovat předpisy LZ o fotografování)

· k přejímacímu řízení doložit doklad případných správců inženýrských sítí o jejich plné funkčnosti po dokončení prací

· k přejímacímu řízení doložit atesty a doklady materiálů i dodávek použitých na stavbě

· před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti                a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených ust. § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se podle tohoto zákona vyžaduje

· doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení ve 2 vyhotoveních vč. soupisky 

· zhotovitel provede a zabezpečí případně další práce, jejichž potřeba vyplyne z realizace díla a které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla, jeho plnou funkčnost

3. Zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci jako součást výzvy ( § 38 odst. 4 zákona ) nebo zašle zadávací dokumentaci v souladu s § 48 zákona na základě písemné žádosti zájemce doručenou ( dle podmínek bodu 5. ) na adresu ( dle podmínek bodu 5. ) zadavatele. Písemná žádost zájemce musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do – 6.7.2009, 8,00hod.. V této žádosti zájemce uvede kontaktní osobu, adresu, e-mail a telefon. Zadavatel zašle zadávací dokumentaci do 2 dnů od obdržení písemné žádosti.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

4.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona dle vzoru čestného prohlášení v ZD (příloha č. 4 ZD).

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

· písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné       obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

· písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v       rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  oprávnění či licenci, 

· provádění staveb, jejich změn a odstraňování

· písm. d) – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dle §5 odst. 3, písm. a) zákona č. 360/1992 Sb – autorizace v oboru dopravní stavby

· autorizace v oboru dopravní stavby

4.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona:

· odst. 1 písm. a) - platná pojistná smlouva (nebo pojistný certifikát), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s min. výší pojistného plnění 13 mil. Kč.

· odst.1 písm b) – zpracovanou rozvahu za poslední 3 účetní období jako doklad o kladném hospodářském výsledku. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí předloží-li rozvahu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti 

· odst. 1 písm.c) - doklad o celkovém ročním obratu dodavatele ve výši minimálně 36 mil. Kč každý rok za poslední 3 účetní období.

4.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

· odst. 3) písm. b)  - seznam techniků, minimálně 1 vedoucí realizačního týmu s VŠ vzděláním pozemní stavitelství s minimální praxí 5 let (doložit ověřenou fotokopií VŠ diplomu s profesním životopisem)

· odst. 3) písm. a) - seznam stavebních prací obdobného rozsahu a charakteru provedených za posledních 5 let a osvědčení - předložením seznamu vč. osvědčení objednatelů o řádném plnění. Zájemce musí doložit (způsobem viz. výše) alespoň 3 stavby obdobného charakteru, z nichž každá byla ve výši alespoň 13 mil. Kč od veřejného zadavatele 

· odst.  3)   písm. c) - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele.

· odst. 3) písm. e) - přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele – minimálně 12 zaměstnanců á rok za poslední 3 roky

· odst. 4) - předložením certifikátu systému řízení jakosti - ISO 9000.

· odst. 5) - předložením certifikátu systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí 14000.

4.5. Ostatní požadavky na kvalifikaci

· zájemce předloží certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18000.

4.6. Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. 

5. Místo a lhůta pro podání nabídek a žádostí o dokumentaci

Nabídku v písemné formě, v českém jazyce doručte doporučenou poštou nebo osobně     na adresu zadavatele :

VUSS  Pardubice 

 Teplého  1899/C 

 530 02   Pardubice, 

nejpozději dne 10.7. 2009 do 08,00 hod.
      Spisovna otevřena od  7,00 – 9,00 hod a od 13,00 hod – 14,00 hod.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí nabídky zadavatelem považován okamžik její převzetí na podatelně.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10.7. 2009 od 10,00 hod. v zasedací místnosti VUSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice. 


6. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

Příloha: zadávací dokumentace včetně příloh č.1- 4

                                                                                                                Ř e d i t e l

 







     Ing. Miroslav MÁSLO

