Vojenská ubytovací a stavební správa

             Pardubice    


  

 






V Pardubicích dne  27.září 2009

Čj. 161-4/2009-1420

         


Výtisk č. :   

Počet listů   :  4

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava objektu věže letové kontroly, VS a trenažeru“ v posádce letiště Čáslav, zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). 

         Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice  Ing. Miroslav Máslo se sídlem  Teplého 1899, 530 02 Pardubice ( dále jen ”zadavatel”), Vás v souladu s § 38 zákona  vyzývá k předložení nabídky na níže specifikovanou  veřejnou zakázku na stavební práce ( dále jen ”výzva” ).

Název veřejné zakázky : 
„Oprava objektu věže letové kontroly, VS a trenažeru“ v posádce letiště Čáslav

CE 01-06-17/421 věž letové kontroly

CE 01-06-17/391 velitelské stanoviště (WOC)

CE 01-06-17/402 trenažer

1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice 

Ing. Miroslav Máslo,

na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 2274/2007-8764 ze dne  19.listopadu 2007
Se sídlem : Teplého 1899 530 02 Pardubice,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu: 916-109231-881/0710

Fax: 973 321 582

Adresa pro poštovní doručování: 

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,  Teplého 1899/C, Pardubice 530 02

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

František Rázek tel 973 245 625

Alena Horčičková, tel. 973 245 986

Ing. Eliška Šmídová, tel. 973 377 401

Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

Alena Horčičková tel. 973 245 986 – VUSS Pardubice

Jiří Švácha – tel.973 377 406 – PS 0112 Čáslav

2.  Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je :

2.1. Předmětem zakázky je realizace díla „Oprava objektu věže letové kontroly, VS a trenažeru“ v posádce letiště Čáslav, řádně a včas dle předané zadávací dokumentace včetně zpracovaných položkových rozpočtů a projektové dokumentace elektroinstalace a zdravotně technické instalace b.č. 402, v kvalitě odpovídající ČSN, předpisům a dalším platným požadavkům na stavby. Předmětem zakázky  bude provedení  stavebních oprav, oprav zdravotně technické instalace a elektroinstalace a dalších oprav v rozsahu dle výkazu výměr (technické zprávy, položkového rozpočtu pro b.č.391,421) a PD na opravu elektroinstalace, zdravotně technické instalace v objektu č.402 (příloha č. 2).

2.2. Předmětem veřejné zakázky je rovněž:

Další práce a činnosti spojené s realizací díla, které jsou specifikovány takto:

· Práce budou prováděny za provozu.                          

· Okna budou splňovat požadavky  ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla  a dále budou splňovat všechny  bezpečnostní, pevnostní, estetické normy, okna budou vyrobena z nerecyklovaného materiálu

· Vedení stavebního deníku dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5 pro každý objekt samostatně  

· Vypracování návrhu harmonogramu prací, projednaný s objednatelem a uživatelem bude předán zhotovitelem do 5 dnů po podpisu  smlouvy o dílo (po projednání s uživatelem a provozním střediskem)  

· Uvedení plochy určené pro skladování materiálu  do původního stavu

· Doložení všech potřebných dokladů pro investorskou přejímku stavby ve dvojím vyhotovení  včetně soupisky  

· Zajištění skládky a uložení  vybouraného materiálu, včetně úhrady skládkového a předložení dokladů o jeho zatřídění a uložení. Kovový materiál bude uložen na provozním středisku v areálu letecké základny. 

· Odpady vzniklé stavební činností budou zhotovitelem likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla 

· Zhotovitel doloží  atesty, prohlášení o shodě včetně dokladů hygienické  nezávadnosti

· Vypracování fotodokumentace průběhu oprav od jejího zahájení do ukončení   a předání díla, s předáním v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a v 1 vyhotovení fotosouborů na záznamovém nosiči CD včetně popisu . Pořizování fotodokumentace bude možné jen se souhlasem bezpečnostního důstojníka. 

· Z důvodu provádění prací v zabezpečených oblastech letiště Čáslav musí být vstupy a vjezdy předem povoleny velitelem základny 5 dní před zahájením prací. 

· Zhotovitel doloží osvědčení SOTD na provádění prací a revizí určených elektrických zařízení včetně výbušného prostředí a VN
· Zhotovitel si zajistí   ochranu opravovaného prostoru a skladovaného materiálu,

· Objednatel požaduje při provádění prací dodržování požární bezpečnosti a průběžné zajištění OBZ pracovníků na stavbě

· Ubytování a stravování zaměstnanců zhotovitele objednatel nezajišťuje.

· Součástí předmětu je zpracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace v b. č. 402 (návaznost na zpracovanou PD). 

· Dílo nebude prováděno pracovníky s cizí státní příslušností, s výjimkou členských států EU a NATO, a pracovníky bez státní příslušnosti.

· Z důvodu provádění prací ve vojenském areálu budou všichni pracovníci povinni neposkytovat informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámí při zpracování cenové nabídky, při prohlídce staveniště, při provádění díla a budou zachovávat utajení v souladu se zákonem č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v platném znění.

3. Zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci jako součást výzvy (§38 odst.4 zákona) nebo zašle zadávací dokumentaci v souladu s § 48 zákona na základě písemné žádosti zájemce doručenou (dle podmínek bodu 5.) zadavatele. Písemná žádost zájemce musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 7. září 2009 do 8,00 hod. V této žádosti zájemce uvede kontaktní osobu, adresu, e-mail a telefon. Zadavatel zašle zadávací dokumentaci do 2 pracovních  dnů od obdržení písemné žádosti. 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

4.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona dle vzoru čestného prohlášení v ZD (příloha č. 4 ZD).

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

· písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné       obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

· písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v       rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  oprávnění či licenci, 

· provádění staveb, jejich změn a odstraňování

· písm. d) – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dle §5 odst. 3, písm. a) zákona č. 360/1992 Sb – autorizace v oboru pozemní stavby

· autorizace v oboru pozemních staveb.

· zhotovitel doloží osvědčení SOTD na provádění prací a revizí určených elektrických zařízení
4.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona:

· odst. 1 písm. a) - platná pojistná smlouva (nebo pojistný certifikát), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s min. výší pojistného plnění  6 mil. Kč.

· odst.1 písm b) – zpracovanou rozvahu za poslední 3 účetní období jako doklad o kladném hospodářském výsledku. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí předloží-li rozvahu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájené příslušné činnosti 

· odst. 1 písm.c) - doklad o celkovém ročním obratu dodavatele ve výši minimálně 18 mil. Kč každý rok za poslední 3 účetní období.

4.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

· odst. 1 písm. b)  - seznam techniků, minimálně 1 vedoucí realizačního týmu s VŠ vzděláním pozemní stavitelství s minimální praxí 5 let (doložit ověřenou fotokopií VŠ diplomu s profesním životopisem)

· odst. 3) písm. a) - seznam stavebních prací obdobného rozsahu a charakteru provedených za posledních 5 let a osvědčení - předložením seznamu vč. osvědčení objednatelů o řádném plnění. Zájemce musí doložit (způsobem viz. výše) alespoň 3 stavby obdobného charakteru, z nichž každá byla ve výši alespoň 6 mil. Kč od veřejného zadavatele 

· odst.  3)   písm. c) - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele.

· odst. 3) písm. e) - přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele – minimálně 9 zaměstnanců á rok za poslední 3 roky

· odst. 4) - předložením certifikátu systému řízení jakosti - ISO 9000.

· odst. 5) - předložením certifikátu systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí 14000.

4.5. Ostatní požadavky na kvalifikaci

· zájemce předloží certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18000.

4.6. Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.
5. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku v písemné formě, v českém jazyce doručte doporučenou poštou nebo osobně     na adresu zadavatele :

VUSS  Pardubice 

 Teplého  1899/C 

 530 02   Pardubice, 

nejpozději dne 11. září  2009 do 08,00 hod.
      Spisovna otevřena od  7,00 – 9,00 hod a od 13,00 hod – 14,00 hod.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí nabídky zadavatelem považován okamžik její převzetí na podatelně.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. září 2009 od 9,00 hod. v zasedací místnosti VUSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice. 

6. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

                                                                                                                Ř e d i t e l

 







     Ing. Miroslav MÁSLO
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