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Výtisk jediný

Čj. 8070-22/2009/DP – 1383-ÚA






Počet listů : 1

Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů :

1. Název veřejné zakázky : „Oprava varny a jídelny na bud. č. 6, Žižkovy kasárna Oomouc“.

2. Předmět veřejné zakázky : Zajištění provedení opravy vzduchotechniky, přívodů                      a rozvodů vody, kanalizace, elektrické energie a plynu v budově č. 6 v areálu Žižkových kasáren v Olomouci dle projektové dokumentace.

3. Časová specifikace veřejné zakázky : 08/2009 – 30.10.2009.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, na základě poptávkového řízení s využitím SEPO

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          zástupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 2687/84 – Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 22/2009 uzavřena dne  19. 8. 2009







V Brně dne 25. srpna 2009




-----------------------------------









          Martina Šeligová

Smlouva o dílo č. 22/2009

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 2687/84, Brno - Židenice 

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

e-mail: akvizice.vussbrno@seznam.cz

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany

 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Zástupci pro věci technické :

Za Provozní středisko 0727 Olomouc:

· Ing. Drahoslava Tomková, tel. 973 402 655, mobil 724 233 239

· Tereza Chromková, tel. 973 402 657

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Aksiko s.r.o.

se sídlem: Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou
jehož jménem jedná statutární orgán: Edvard Kožušník, jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě - oddíl C, vložka 42044

IČ: 278 18 403

DIČ: CZ278 18 403

Bankovní spojení: 43-1155790267/0100
Zástupce pro věci technické: 

- Edvard Kožušník, tel. /fax 588 500 619, mobil: 603 219 826, e-mail: aksiko@iol.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava varny a jídelny na bud. č. 6, Žižkovy kasárna Olomouc“

2. Účel a předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je:

2.1. Oprava varny a jídelny v budově č. 6 Žižkových kasáren v  Olomouci z důvodu jejich nevyhovujícího stavu a oprava nedostačující vzduchotechniky včetně nového napojení zařizovacích předmětů, s cílem zlepšení technického stavu budovy a technologického vybavení provozu.

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele:
2.2.  Provést  opravu vzduchotechniky, přívodů a rozvodů vody, kanalizace, elektrické energie               a plynu v budově č. 6 v areálu Žižkových kasáren v Olomouci dle projektové dokumentace zpracované firmou AKSIKO s.r.o., Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou (dále též „projekt nebo PD“). PD v jednom vyhotovení je přiložena jako příloha č. 2 k výtisku č. 1 smlouvy pro zhotovitele a k výtisku č. 6 smlouvy pro objednatele.

Dispoziční řešení budovy se nemění. Dílo bude provedeno v 1. jakosti odpovídající ČSN, normám ISO, v souladu s platnými předpisy.

1) Oprava vnitřního rozvodu plynu:
· dodávka a montáž potrubí a armatur ,

· nátěry ,

· zkoušky a revize upraveného odběrního plynového zařízení.

Potrubí :

· úseky vnitřních rozvodů plynu budou ocelové, zhotovené z trub bezešvých, černých DN 15 až DN 50,

· prostup stěnami zajistí osazení chrániček, které musí být dobře zatěsněny jak z hlediska požárního, tak i proti běžnému vnikání vody,

· v případě průchodu potrubí v podhledech nebo šachtách je nutné větrání
· ocelové potrubí bude spojováno svařováním, přírubové a závitové spoje se připouští jen na připojení armatur, spotřebičů a plynoměrů.
Armatury:

· ve výbavě plynovodu budou ruční kulové kohouty s atestem pro zemní plyn,

· havarijní uzávěr v DN 50 pro NTL rozvody se dodává v závitovém a je nutno jej umístit do větraného a dobře přístupného prostoru.

Tlaková zkouška :

· vnitřní nízkotlaké plynovody budou prověřeny pneumatickou zkouškou na 15kPa v průběhu alespoň 30 minut.

Spotřebiče :

       -      veškeré nově instalované zařízení musí mít prohlášení o shodě a certifikát státní zkušebny.

      Nátěry :
        -    vnitřní plynový rozvod bude opatřen žlutým nátěrem syntetickou barvou ( ČSN 13 0072 ),

     -   natřeno musí být potrubí určené k uložení pod omítku, také i nově upravené doplňkové konstrukce.       

2) Oprava vzduchotechniky :


Je požadován dostatečný přívod a odvod vzduchu do varny a jídelny. Pro přívod                       a odvod vzduchu je navržena jednotka H 16 v sestavě :

· přívodní a odtahový ventilátor- motory s frekvenčními měniči, filtry se snímači tlakové diference, klapky se servopohony na přívodu a odtahu, tukový filtr na odtahu, deskový rekuperátor s by passem, chladící komora s přímým výparníkem 2 okruhy 1:1, plynový ohřívač a řídící systém s akčními členy (řeší MaR). Jednotka je uložená na OK v prostoru půdy nad varnou. Zdrojem chladu je dvouokruhová kondenzační jednotka, umístěná na OK ve venkovním prostoru. Propojení jednotky s chladičem je potrubím Cu s tepelnou izolací,

· nad konvektomaty a myčkami jsou zavěšené odsavače KUBUS v provedení nerez bez osvětlení a odlučovačů tuku,
· propojení odsavačů s jednotkou je potrubím SPIRO s vřazenými regulačními klapkami a potrubím čtyřhranným SK- I, do kterého jsou vřazené buňkové tlumiče hluku a uzavírací klapky,

· přívod vzduchu do varny je potrubím čtyřhranným SK-I s vřazenými buňkovými tlumiči hluku a textilními  výustkami,

· potrubí v půdním prostoru bude opatřeno tepelnou izolací s Al polepem,

· přívod vzduchu do jednotky je potrubím čtyřhranným ukončeným sacím nástavcem z prostupu nad střechou,

· odvodní potrubí je vyvedené nad střechu, kde je ukončené výfukovým kusem.

3) Kanalizace a vodovod :

a)   Vnitřní kanalizace 

        
- splašková - napojena na stávající splaškovou kanalizaci na hranici objektu

       
- tuková -  napojena na stávající tukovou kanalizaci na hranici objektu, je napojena na stávající  lapač tuku Lapol T4

· splašková i tuková kanalizace ( připojovací potrubí, odvody a svody ) je z plastových trub,

· na svislých odpadech budou osazeny čistící kusy (případně odvzdušňovací ventily) ,

· ležatá kanalizace DN 100-200 bude uložena v zemi pod 1.NP

· minimální sklon ležatého potrubí 2-3 %

b)   Vnitřní vodovod

      
- jedná se o rozvod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům, strojům atd.

     
- na jednotlivých větvích budou uzavírací kulové kohouty 

      
- potrubí bude izolováno pěnovými izolačními trubicemi např. MIRELON

     
- rozvody budou vedeny ve stěnách a podlahové konstrukci

4) Elektroinstalace a MaR :

Projekt řeší elektroinstalaci a MaR vzduchotechnického zařízení pro ohřev, chlazení                 a větrání prostor varny a jídelny. 

Rozsah řešení:

· dodávka a montáž MR1

· dodávka a montáž teplotních,tlakových čidel,pohonů klapek

· osvětlení prostoru jednotky na půdě

· kabelový přívod do rozvodnice MR1

· napojení kondenzační jednotky

· kabelové propojení jednotlivých zařízení

5) Vybavení jednotlivých provozů :


Projekt řeší vybavení jednotlivých úseků i místností bez dispozičních úprav. Do provozu bude použito nové i stávající vybavení.  

6)  Stavební opravy

V objektu nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nemění se ani dispoziční uspořádání. 

Bourací práce budou v malém rozsahu, jen při napojování kanalizace a přívodu vody pro napojení  na stávající rozvody,při zřízení kanálků pro zachycení odpadních vod .

Vzhledem k dobrému stavu stávající dlažby nebude vybourána celá plocha dlažby, ale jen nezbytně nutné části pro napojení kanalizace atd. Dlažba bude doplněna stejným druhem dlažby. Případně se upřesní v průběhu prací.

Budou opraveny také veškeré omítky poškozené při provádění přívodů a vývodů energie, vody                      a kanalizace, vzduchotechniky, doplněny obklady a prostory dotčené úpravami budou vymalovány.

Detailní specifikace prací je obsahem přílohy č.1 – výkazu výměr (cenová kalkulace).

  2.3. Dle požadavku objednatele provést další dodatečné práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění nebo užívání díla a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, budou tyto práce včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4. Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4  této smlouvy. 

2.5. Provést  vyklizení staveniště, úklid pracoviště, odvoz a uložení odpadu na skládku. 

3. Doba a místo plnění 

3.1.   Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 7 dnů od účinnosti smlouvy. 

3.2.   Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3.   Termín převzetí díla: nejpozději do 30. 10. 2009.

3.4.   Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla  objednatelem.
3.5. Místem plnění smlouvy je budova č. 6 v areálu Žižkových kasáren v  Olomouci,           Dobrovského 6. 

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 2 991 599,81 Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši                568 403,96 Kč a celkem ve výši 3 560 003,77 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje všechny účelně vynaložené náklady vzniklé při provádění předmětu plnění. 

4.2. Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na využití nebo zneškodnění odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr.

4.6. Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem k této smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst.  12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřena položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1. Zaplacení ceny díla bude prováděno formou měsíční fakturace dle cenové kalkulace na základě zjišťovacího protokolu provedených prací. Úhrada bude prováděna bezhotovostně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude zjišťovací protokol provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Součástí konečné faktury bude zápis o převzetí dokončeného díla a rekapitulace všech nákladů (celková fakturovaná cena včetně DPH).
5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu : Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. 
Záhlaví faktury bude vyplněno: 
Odběratel : IČ 60162694, DIČ CZ60162694, Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha.
       Příjemce : Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc
5.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.4. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen zjišťovací protokol provedených prací a dodávek dle odst. 5.1. tohoto článku. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Způsob provedení díla
6.1. Zástupci pro věci technické za objednatele jsou pověřeni : Ing. Drahoslava Tomková,                  tel. 973 402 655, mobil 724 233 239, Tereza Chromková, tel. 973 402 657. 

6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2008. 

-  veškeré materiály použité při realizaci díla budou dodány v  I. jakosti a k dodaným  výrobkům  a materiálům budou doloženy certifikáty a doklady o shodě.

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení        a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození 

6.5.   Zhotovitel povede při provádění díla stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednateli předáno staveniště dle čl. 3. odst. 3.4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všech účastníků se stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou (faxem) doručenou objednateli na adresu pro poštovní doručování vyzvat zástupce objednatele pro věci technické k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu             § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů, jejichž seznam uvedl v nabídce, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Každou změnu subdodavatele v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení díla) až do doby převzetí díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  využití nebo zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady. 

6.14.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

  Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je zástupce pro věci technické nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1.   Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla  (čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí zástupci objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení. 

7.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak:

· osvědčení a zprávy o provedených zkouškách, včetně vyhodnocení jejich kvality státním odborným dozorem MO;

· všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení,

· revizní zprávy prosté vad od osob s oprávněním, osvědčením Státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO);

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou  skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

·   případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  5denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)   objednatelem převzato bez vad a bude sepsán a podepsán zápis o předání a převzetí,

   nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma  stranami zápis. 

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno v termínu dle čl. 3. odst. 3.3. smlouvy. 

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání         a převzetí díla. 

8. Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

9. Odpovědnost za vady díla a záruka

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že dílo v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude v 1. třídě jakosti, stanovené ČSN, platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, které se vztahují k realizovanému dílu,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady, a to se lhůtou splatnosti do 30 dnů.
9.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10. Smluvní sankce

10.1.Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.2.             v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 17 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši   2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení;

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.8. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody  v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11. Změna a zánik smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem.  Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2.  Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění díla v čl. 2. odst. 2.2., termínu plnění                  v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, u objednatele na adresu poštovního doručení.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto rozpracovaného díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích URS. Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, insolvenčního řízení, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace a materiály jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku.. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 10 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - cenová kalkulace o 12 očíslovaných stranách  a příloha č. 2 – projektová dokumentace (viz čl. 2 odst. 2.2. smlouvy).

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy: č. 1 - cenová kalkulace 


   č. 2 – projektová dokumentace

V Brně dne ……………..
V ………. dne ………………..
Za objednatele





Za zhotovitele
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

      Ing. Jaroslav VALCHÁŘ









                  ředitel
                                                                                                                                                       

Vyhotoveno ve výtisku jediném o 1 listu:

Výtisk jediný – odesláno e-mailem, zal. SA 8070-22/2009
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               Ing. Martin Školoud
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