Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 40/2004 Sb.,                     o veřejných zakázkách:

1. Název zakázky: „Brno - výstavba učebny pro pasivní sledovací systémy - realizace“, 

ISPROFIN: 207750 0102.

2. Předmět zakázky: Provedení rekonstrukce učebny pro pasivní sledovací systémy dle  
  prováděcí projektové dokumentace (viz čl. 2 smlouvy o dílo č. 8/2006).

3. Časová specifikace zakázky: 

 termín zahájení plnění zakázky - dnem předání staveniště,

 termín předání staveniště: do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy,
 termín ukončení plnění zakázky - do 3 měsíců od předání staveniště,

 datum uzavření smlouvy: 19. 01. 2006.

4. Zadávací postup: § 6 odst. 3 mimo režim zák. č. 40/2004 Sb., v platném znění, na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 8/2006 ze dne 19. 01. 2006:
1. Smluvní strany 

Objednatel 

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, 

pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036-881/0710

Fax: 973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

                                                     P.O. Box 553 - 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor): 

· Ing. Karel Výška, tel.: 973 445 097

· Ing. Miroslav Kreisl, tel.: 973 445 954

· Ing. Tomáš Trávníček, tel.: 973 445 940

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Thermex, spol. s r. o.

se sídlem Mendlovo náměstí 618/17, 602 00 Brno

zastoupená Miroslavem Krejčím - jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 531
IČ: 13694898

DIČ: CZ13694898

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s., pobočka Brno, č. účtu: 4200002922/6800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: 

· Miroslav Krejčí, tel.: 602 737 685
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona   č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536  a násl. obchodního zákoníku k plnění zakázky „Brno - výstavba učebny pro pasivní sledovací systémy - realizace“.

2. Účel a předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je vybudování učebny pro pasivní sledovací systémy k zajištění potřebné výuky studentů Univerzity obrany ve stávající budově č. 5 v areálu kasáren Brno - Černá  Pole. 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele:
2.1. Provedení rekonstrukce učebny pro pasivní sledovací systémy dle prováděcí projektové dokumentace zpracované firmou VPÚ DECO BRNO a. s., Husova 13, 602 00 Brno, IČ: 46342672, pod zakázkovým číslem 04018 - 07, archivní č. VUSS Brno 31 126 a podmínek pravomocného stavebního povolení č. 05-22 ze dne 15. 03. 2005 (dále též „PD“).

Rekonstrukce zahrnuje:

· stavebně-technické úpravy (rekonstrukce stávající podlahy, demontáž stávajícího podhledu, montáž nového podhledu, zakrytování rozvodů vody a ÚT a úprava vratového otvoru)

· kompletní rekonstrukce elektroinstalace, včetně osazení svítidel s clonícími mřížkami do podhledu, 

· osazení klimatizační jednotky,

· připojení učebny k celoarmádní datové síti CADS - z budovy č. 2.

Navrhovanou rekonstrukcí nedojde ke změně vnitřní dispozice objektu č. 5.

PD je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. a je přiložena k výtisku č. 1 viz dále (pro zhotovitele) a k výtisku č. 6 (pro objednatele).

2.2. Vypracovat a předat objednateli, před vlastním zahájením prací nejpozději do 14 dnů po převzetí staveniště, rozpis uzlových bodů a čárového harmonogramu prací, vč. jejich ocenění ve 3 vyhotoveních. 

2.3. Dle požadavku objednatele případné další práce, které nebylo možné objektivně předvídat před uzavřením smlouvy, které vyvstaly v průběhu provádění díla a jsou nutné k dokončení a zprovoznění díla (tzv. vícepráce) budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4. této smlouvy,

3. Doba a místo plnění smlouvy

3.1. Termín zahájení díla: dnem předání staveniště.
       Termín předání staveniště: do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

3.2. Termín předání díla: do 3 měsíců od předání staveniště.

3.3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí díla objednatelem, resp. odstranění vad ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy.

3.4. Místem plnění smlouvy je stávající budova č. 5 (CEVID 060302-005), místnost č. 10 v areálu kasáren Univerzity obrany, Brno - Černá Pole, tř. Gen. Píky 2. 

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 793 455,40 Kč bez DPH, DPH 19% ve výši 150 756,60 Kč a celkem ve výši 944 212,- Kč včetně DPH.  

4.2. Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr PD s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla včetně popisu požadovaných standardů.

4.3. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr PD se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V jednotlivých položkách budou zahrnuty veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr PD.

4.6. Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě nutnosti provedení tzv. víceprací dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude    od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1. Zaplacení ceny díla bude prováděno formou uvolnění pevných částek ke splněným uzlovým bodům dle čl. 2. odst. 2.2. na základě zhotovitelem vystavovaných daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Právo fakturovat vznikne dnem splnění jednotlivých uzlových bodů na základě soupisu odsouhlasených  provedených prací a dodávek. 

5.2. Zaplacení ceny díla podle odst. 5.1. tohoto článku bude provedena maximálně do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 10 % celkové ceny díla bude zaplaceno na základě konečného daňového dokladu (konečné faktury), který bude vystaven po úspěšném převzetí díla či odstranění event. vad a nedodělků a jehož součástí bude zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení).

Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu pro poštovní doručování objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) vystavovaných v měsících březen až listopad je 60 dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 60 dnů se vztahuje na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek dle čl. 5. odst. 5.1. nebo doklad dle čl. 5. odst. 5.2. smlouvy. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Vrácením daňového dokladu končí běh lhůty jeho splatnosti a nová lhůta dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy běží od okamžiku doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

5.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Způsob provedení díla

6.1. Výkonem funkce technického dozoru stavby jsou pověřeni Ing. Karel Výška, tel.: 973 445 097 a Ing. Miroslav Kreisl, tel.: 973 445 954, fax: 973 455 920. 

6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2004.

6.3. Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. 

6.4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení      a   v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno jako dokončené. Do stavebního deníku bude zapsán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho dokončení).

6.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též „ObchZ“). Objednatel                         i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den (měsíčně, jinak dle potřeby). Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku.

6.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Veškeré použité energie zhotovitel hradí ze svých nákladů.

6.14. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek, předložených ke každému kontrolnímu   dnu,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.3. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 21 kalendářních dnů před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Zhotovitel 14 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání stavby předloží technickému dozoru v jednom vyhotovení doklady požadované v bodu 7.2. tohoto článku kromě geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem. Objednatel nejpozději do 12 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení. 

7.2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve třech vyhotoveních, není-li dále stanoveno jinak:

· dokumentaci skutečného provedení potvrzenou zhotovitelem (z toho 1x PD ověřené                  ve stavebním řízení) a 1x na CD-ROM,

· zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,

· všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,             na použité výrobky a zařízení,

· revizní zprávy prosté vad od osob s oprávněním, osvědčením Státního odborného technické dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO).

· soupis veškerých zařízení strojní, elektrotechnické nebo elektronické povahy s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku výroby a ceny jednotlivých zařízení a názvu, adresy a IČ výrobce,

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou skládku,

· návrh provozního řádu, tzn. zpracování pokynů, pravidel a doporučení pro používání, údržbu a provoz s dodáním zápisu o proškolení osob určených k obsluze tohoto zařízení s podpisy určených osob,

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně 30 denním předstihu.

Pokud dokumentace a doklady dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatelem převzato bez vad, bude uznáno za dokončené a o předání a převzetí bude sepsán zápis.

Nebo

b)  objednatel dílo převezme i přesto, že provedené dílo má vady, které však nebrání jeho užívání. O tom bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude konstatováno, že dílo není dokončeno. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce. Odstraněním všech vad potvrzeným technickým dozorem objednatele a zástupcem zhotovitele je dílo dokončeno. Od té doby poběží záruční doba. 

Nebo

 c)  objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

8. Záruční doba 

Záruční doba na dokončené dílo se sjednává na 60 měsíců ode dne podepsání zápisu                    o předání a převzetí díla nebo odstraněním vad ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy.

9. Odpovědnost za vady 

9.1. Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy. 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Pro posouzení zda byla reklamace uplatněna včas je rozhodující datum převzetí zásilky k poštovní přepravě vyznačené na zásilce nositelem poštovní licence.

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává a jakou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15-ti kalendářních dnů od doručení oznámení o vadách. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady během záruční doby. Úhrada bude provedena do 30 dnů po doručení daňového dokladu (faktury).

10. Smluvní sankce

10.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo uvedené v čl. 2. v termínu uvedeném v čl. 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši                                                                                                    5 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat rozpis uzlových bodů a čárového harmonogramu prací vč. jejich ocenění dle čl. 2 odst. 2.2. smlouvy ve lhůtě tam stanovené, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý  i započatý den prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu      ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení;

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu případné škody v plné výši.
11. Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně  nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy.          Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy v čl. 2. a 3. a nerespektování podmínek ochrany utajovaných skutečností dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 dnů od doručení této výzvy zahájit přejímací řízení.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se  

řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré vícepráce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace víceprací včetně výkazu výměr. Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si         navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkursu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v platném znění. Na plnění této smlouvy se mohou podílet  pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

12.5. Zhotovitel není oprávněn, v průběhu plnění této smlouvy a ani po jejím splnění bez písemného souhlasu objednatele, poskytnout jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním této smlouvy a podkladové materiály v elektronické a listinné podobě, které mu byly poskytnuty objednatelem dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatelů). Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy. 

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících             z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě, s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované skutečnosti a obchodní tajemství.

12.8. Tato smlouva má 8 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - cenová kalkulace o 12 očíslovaných stranách a příloha č. 2 - projektová dokumentace stavby (viz čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy).

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky zhotovitel. 

12.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

Příloha č. 2 - projektová dokumentace 
V Brně dne  19. 01. 2006
V Brně dne 18. 01. 2006

za objednatele
za zhotovitele

Ing. Jaroslav Valchář 
Miroslav Krejčí  

ředitel
 jednatel společnosti
V Brně dne 20. ledna 2006





Ing. Renata Šusliková 

