
Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 40/2004 Sb.,       o veřejných zakázkách.

1. Název zakázky: „Bučovice - rekonstrukce ČOV - studie“

2. Předmět zakázky: Provedení nezbytného stavebně-technického průzkumu stavu kanalizace v areálu VÚ 5872 Bučovice a jeho okolí, nezbytný kamerový průzkum kanalizace a návrh na případnou nezbytnou rekonstrukci včetně zpracování studie pro odkanalizování vojenského areálu VÚ 5872 Bučovice.
3. Časová specifikace zakázky: 7. února 2006 - 28. dubna 2006.
4. Zadávací postup: § 6 odst. 3 mimo režim zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
                               ve znění pozdějších předpisů, na základě průzkumu trhu.
5. Základní identifikační údaje o zadavateli:

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,          

                                          se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, 

                                          jejímž jménem jedná ředitel              

                                          Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.                                                                    

b)    IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

                                                    Svatoplukova 84,Brno - Židenice, 

  



      P.O.Box 553 - 602 00 Brno.

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář

6.   Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 10/2006 uzavřena dne 07. 02. 2006:

1. Smluvní strany

Objednatel 

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem Tychonova 1 - 160 00 Praha 6, registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6,                pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84 - Brno,

P.O. Box 553 - 602 00 Brno,

IČ: 60162694,

DIČ: CZ60162694,

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. účtu: 916-132036881/0710,

Fax:  973 445 151, 973 445 920,

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

P.O. Box 553 - 602 00 Brno.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

· Ing. Jaroslav Valchář.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

· Ing. Jiří Karkan, tel.: 973 445 123.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Sdružení firem: 

IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

jehož jménem jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211,

IČ:     25322257

DIČ:  CZ25322257

Bankovní spojení:  Komerční banka  a.s., č. účtu 63706641/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Roman Kusák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

· Ing. Josef Nerušil, tel. : 548129293

a
TOPGEO Brno, spol. s r.o.

se sídlem Olomoucká 75, 627 00 Brno

jehož jménem jedná František Komárek, jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2323,

IČ:  41603338,

DIČ:  CZ41603338

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

· František Komárek, tel.:  420 548 216 286

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

· Ing. Tomáš Komárek, tel. :  420 548 216 237

zastoupené vedoucím účastníkem sdružení IMOS Brno, a.s.

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“), tímto zákonem a tuto smlouvu uzavírají podle § 536 a násl. ObchZ k plnění zakázky ,,Bučovice - rekonstrukce ČOV - studie“.

2. Účel a předmět smlouvy  

Účelem této smlouvy je zjištění, vyhodnocení a zpracování optimální varianty odkanalizování vojenského areálu VÚ 5872 Bučovice dle dostupných podkladů a časových předpokladů výstavby veřejného kanalizačního systému města Bučovice.

2.1.Předmětem smlouvy  je závazek zhotovitele: 

-    k provedení nezbytného stavebně-technického průzkumu stavu kanalizace v areálu VÚ 5872  Bučovice a jeho okolí, nezbytný kamerový průzkum kanalizace v areálu a návrh na

     případnou nezbytnou rekonstrukci,

-  ke zpracování studie pro odkanalizování vojenského areálu VÚ 5872 Bučovice, (centrální evidence:   06-05-01/414).

Studie musí obsahovat stavebně-technické a ekonomické dopady řešení v následujících variantách:

A) Kanalizační přivaděč v určené trase propojující výtok z areálu kasáren a určený nápojný  bod na městské stokové síti.  Podrobný geologický průzkum v této trase.

B) Výstavba nové vlastní ČOV, případně demolice stávající ČOV, rekonstrukce jednotné kanalizace.

C) Výstavba přečerpávací stanice z nově vybudované sběrné jímky do stávající městské kanalizace v bodě, který stanoví správce městské kanalizační sítě.

Studie  bude vyhotovena v tištěné podobě v 6 výtiscích a 1 x v digitální podobě (CD), tak aby každý výtisk a CD obsahoval:
· všechny náležitosti přílohy č. 2 sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských  činností vydaného společností UNIKA v roce 2004 ( dále jen   „sazebník UNIKA“ ); 

· propočet nákladů na provedení jednotlivých variant. Propočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);

· ekonomické zhodnocení provozních nákladů jednotlivých variant. Ekonomické zhodnocení bude obsahovat všechny očekávané provozní náklady při zrealizování jednotlivých variant (energie, oprávky, lidské zdroje, chemikálie, poplatky, jiné provozní náklady,...);

· návrh nejvhodnější varianty a pořadí variant na základě vyhodnocení investičních a provozních nákladů;

· dokladovou část, která bude obsahovat kladná  předběžná stanoviska (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy  zejména.:

     -    OŽP MěÚ Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice,

· správce toku - Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Vyškov, Palánek 1 – Agrodům, 682 01 Vyškov,

· Vodovody a kanalizace , a.s. Vyškov, středisko Bučovice, ul. Slovenská, 685 01 Bučovice,

    -     VUSS Brno ,  Svatoplukova 84, Brno – Židenice,
· provozního střediska  0636 Bučovice, ul. Sokolovská, 685 01 Bučovice.

V průběhu zpracování studie se zhotovitel zavazuje svolat minimálně 3x technickoekonomickou radu, na kterou přizve objednatele, odpovědného zástupce provozního střediska 0636 Bučovice a budoucího uživatele (VÚ 5872 Bučovice); případné připomínky objednatele a budoucího uživatele zapracuje do studie. Poslední technickoekonomická rada bude svolána nejpozději 10 kalendářních dní před předáním dokončené  studie objednateli. Z každé technickoekonomické rady bude pořízen zápis,  tyto zápisy budou součástí dokladové části studie.

     Studie bude zpracována tak, aby v jednom vyhotovení obsahovala CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části studie v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg.

      Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk zpracované studie a dokladové části obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků studie opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

Zhotovitel zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků studie.

2.2. V případě dalších prací, dle požadavku objednatele, které nebylo možné objektivně předvídat v době před podpisem smlouvy, které vyvstaly v průběhu zpracování díla a jsou nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy (tzv. vícepráce) budou tyto práce včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 4. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 5. této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla

3.1.Dílo (řádně provedené) zhotovitel doručí osobně s průvodním dopisem na pracoviště

      ochrany informací v sídle objednatele (Svatoplukova 84- Brno - Židenice) nebo poštou na 

      adresu pro poštovní doručování (viz čl. 1. této smlouvy), nejpozději v den stanovený pro 

      předání dokončeného díla (viz čl. 4. této smlouvy).

3.2.Po doručení dokončeného díla osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který tvoří nedílnou součást studie, bude-li dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, příp. písemně) zhotoviteli nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení díla. V případě vad díla, ve stejné době osoba oprávněná jednat ve věcech technických oznámí, že dílo nepřevezme a nepotvrdí souhrnný předávací protokol. 

3.3.Dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

4. Doba a místo plnění 

4.1.Termín zahájení plnění v rozsahu čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy: dnem  uzavření smlouvy. 
4.2.Předmět díla v rozsahu čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy  bude předán v termínu do 28. 4. 2006  v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box  553 

      - 602 00 Brno.

5. Cena za dílo

5.1.Cena za zpracování předmětu díla (dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy) se sjednává jako 

      nejvýše přípustná ve výši 112 115,- Kč bez DPH, DPH 19 % ve výši 21 302,-Kč

      a celkem ve výši 133 417,- Kč včetně DPH. 

5.2.Zhotovitel prohlašuje, že ocenění celého díla v rozsahu čl. 2. této smlouvy je úplné se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho provedením, dokončením a odevzdáním. 

5.3.Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě, pouze v případě  nutnosti 

      provedení tzv. víceprací.

6. Platební podmínky

6.1.Zaplacení ceny za předmět díla  dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude provedeno bezhotovostně po jejím převzetí. Na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) ve výši uvedené v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) vznikne zhotoviteli teprve po potvrzení souhrnného předávacího protokolu u objednatele.   

6.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 60 dnů ode dne jeho doručení. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na splatnost případných penalizačních faktur, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž zhotovitel bude objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. K daňovému dokladu bude přiložen souhrnný předávací protokol, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit, taktéž v případě nesprávných cenových údajů. V tomto případě zhotovitel na opravené faktuře uvede nový termín splatnosti dle čl. 6. odst. 6.2. smlouvy.

7. Smluvní sankce

7.1.Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
· za prodlení se splněním povinnosti předat dokončené dílo zhotovitel zaplatí objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; za prodlení zhotovitele podléhající povinnosti platit smluvní pokutu se nepovažuje doba prokazatelných nepředpokládaných administrativních překážek či průtahů na straně stavebního úřadu, případně dotčených orgánů státní správy a institucí v řízení o vydání stavebního povolení, které nebyly nijak vyvolány zhotovitelem; zhotovitel je povinen oznámit objednateli tyto nepředpokládané administrativní překážky a průtahy ohrožující termín plnění.

· v případě výskytu vad díla zhotovitel zaplatí objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnuté lhůtě smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý  započatý den a za každou vadu.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vedle smluvních pokut.

8. Odpovědnost za vady díla

8.1.Zhotovitel odpovídá,

· že předmět díla od doby jeho předání a po celou dobu užívání stavby, na niž bylo dílo zpracované, bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou;

· že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení oznámení o vadách díla písemně sdělit objednateli, zda vady uznává a jakou přiměřenou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení o vadách oznámené vady odstraní, ( tj. zpracuje a dodá objednateli opravené dílo). Po marném uplynutí této lhůty, nebo lhůty stanovené zhotovitelem pro odstranění vad je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu a zhotoviteli přeúčtovat veškeré takto vzniklé náklady.

9. Změna smlouvy a zánik smlouvy

9.1.Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

      nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci  obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

9.2. Smlouva může zaniknout:

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu plnění v čl. 2. smlouvy a termínů plnění v čl. 4. smlouvy.  

9.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

 Zhotovitel: 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla a předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

10. Zvláštní a závěrečná ujednání

10.1.   Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se  řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
10.4. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály bude zhotovitel disponovat pouze v sídle zhotovitele v místě k tomu určeném.

10.5. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

10.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované skutečnosti a obchodní tajemství.

10.7. Tato smlouva má 6 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - Cenová kalkulace o 1 očíslované straně.

10.8. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. 

10.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace



                          V Brně  dne …………….                                                          V Brně dne ……..………

                 za objednatele
za zhotovitele    

Ing. Jaroslav Valchář



           
 
Ing.Oldřich Štercl

ředitel  




        předseda představenstva

V Brně 7. února 2006                                                                Ing. Ľubomíra Šťovíčková

