Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 40/2004 Sb.,               o veřejných zakázkách:

1. Název zakázky : „Vyškov - přestavba budovy č. 257 na Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN) - PD“ ISPROFIN 207822 0220.
2. Předmět zakázky :Zpracování prováděcí projektové dokumentace pro realizaci stavby „Vyškov - přestavba budovy č. 257 na Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN)“ a obstarání vydání pravomocného stavebního povolení včetně zaměření, provedení stavebně technického průzkumu, radonového průzkumu a případného geologického průzkumu.

3. Časová specifikace zakázky :  16.02.2006 - do 30.06.2006.

Zadávací postup:  § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  pozdějších

                               předpisů, průzkumem trhu.

4. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy:  Smlouva o dílo č. 11/2006 uzavřena dne  16.2.2006:






1. Smluvní strany

Objednatel 

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553,   

 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoba oprávněné jednat ve věcech technických :

· Ing. Jitka Kobzová, tel.č.973 445 860

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 17 a, 656 73 Brno

jejímž jménem jedná statutární orgán: Ing. Ivo Karásek, předseda představenstva a ředitel společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 

IČ: 25594443

DIČ: CZ 25594443

Bankovní spojení: Česká spořitelna, s.s., pobočka Brno, č. účtu: 2024668389/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních : 

Ing. Ivo Karásek, tel.: 543422211

Osoby oprávněné jednat a ve věcech technických: 

Ing. arch. Tomáš Dohnal, tel. : 222251004

Ing. Josef Katolický, tel.: 543422221

Ing. Miroslav Kolář, tel. :  543422261

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona                    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536  a násl. obchodního zákoníku k plnění zakázky ,,Vyškov - přestavba budovy č. 257 na Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN) - PD.

2.  Účel a předmět smlouvy  

Účelem této smlouvy je zajistit zpracování prováděcí projektové dokumentace a provedení souvisejících úkonů a činností, nutných pro provedení následné realizace přestavby budovy č. 257 na Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení v areálu kasáren ve Vyškově – Dědicích.

2.1. Předmětem smlouvy je:

· Zpracování prováděcí projektové dokumentace (dále též “PD”) pro realizaci stavby „Vyškov - přestavba budovy č. 257 na Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN)“ a obstarání vydání pravomocného stavebního povolení včetně zaměření, provedení stavebně technického průzkumu, radonového průzkumu a případného geologického průzkumu 

v následujícím rozsahu: 

-     zaměření stávajícího stavu a zpracování PD stávajícího stavu v digitální podobě

· kompletní rekonstrukce elektroinstalace, včetně rekonstrukce stávající trafostanice TS1(centrální evidence 06-34-01-251) a vybudování náhradního zdroje 

· zabezpečení místnosti datového rozvaděče č.226 na stupeň utajení „D“ 

· zřízení slaboproudých rozvodů pro přenos CADS a dalších informačních systémů NATO ve 2., 3. a 4.NP

· optické propojení místnosti 305 s místnostmi 306, 304, 307, 308, 309

· vybudování optické LAN nezávislé na strukturované kabeláži budovy č. 257 pro 30 pracovních stanic ve 2., 3. a 4.NP

· rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v celé budově

· rekonstrukce páteřních rozvodů vody, kanalizace a přípojky vody 

· rekonstrukce sociálního zařízení budov v celé budově

· rekonstrukce rozvodů vytápění, případná výměna radiátorů v celé budově

· výměna oken a dveří  + částečná výměna zárubní (v celé budově)

· rekonstrukce dlažby a podlahových krytin v celé budově

· rekonstrukce střechy, klempířských výrobků a zámečnických výrobků

· provedení fasády vč.zateplení

· rekonstrukce podhledů na chodbách v celé budově

· sklady zabezpečit mechanickými (certifikovanými) zabezpečovacími systémy 

· úprava interiérů, drobné dispoziční změny ve 2., 3. a 4.NP 

· rekonstrukce dvou osobních výtahů (ev. číslo 5334 – nosnost 320 kg, event. číslo 5335 – nosnost 500 kg, rychlost 0,7m/s, výška 10,8 m) 

· řešení vzduchotechniky v celé budově

· vyprojektování interiéru ve 2., 3. a 4.NP (specifikace nábytku a technických prostředků)

· objektová a technická bezpečnost dle návrhu bezpečnostního projektu 

Projektová dokumentace objektové a technické bezpečnosti bude zpracována samostatně, a to v rozsahu dle podkladů předaných samostatným č.j.  (návrh bezpečnostního projektu v příloze č. 2 smlouvy). 

Tato část PD bude členěna na stavební část a technologickou část a musí být zpracována takto:

· stavební úpravy a veškeré rozpočty včetně výkazu výměr budou zpracovány jako neutajované;

· výkresová dokumentace technologických částí bude zpracována jako utajovaná na stupeň utajení “VYHRAZENÉ”

PD bude vyhotovena v tištěné podobě v 8 výtiscích a 1x digitální podobě (ve formátu *.dwg) v úplném rozsahu a 8x v digitální podobě pouze výkaz výměr tak, aby každý výtisk a CD obsahoval všechny náležitosti přílohy č. 4 (případně přílohy č.3) Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného společností UNIKA v roce 2004 (dále jen “Sazebníku UNIKA”), zejména:

· náležitosti dle § 18 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí  některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

· prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

· nezbytně nutné konstrukční detaily;

· výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD - formát *.xls), soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) v souladu se zákonem č.40/2004 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby a  vyhláškou č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění pozdějších předpisů;

· kompletní rozpočet (pouze u výtisku č. 1-4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po jednotlivých profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %, použití agregovaných cen se nepřipouští;

· souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);

· výpočet předpokládaných provozních nákladů objektů po uvedení stavby do provozu (např. el. energie, teplo, vodné, atd.)

· výtisky č.1 – 3 PD budou opatřeny razítkem Vojenského stavebního úřadu

· Dokladovou část, která bude obsahovat pravomocné stavební povolení umožňující realizaci projektované akce, žádost o stavební povolení zpracovanou uchazečem a kladná stanoviska (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení, zejména níže uvedených vojenských složek:

- 
Úřadu státního odborného technického dozoru MO - Tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;

- 
VUSS Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice;

- 
Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Chodská 21, Brno;

- 
Oddělení vojenského požárního dozoru Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice;

        -    Energetické inspekce MO, Svatoplukova 84, Brno;

         -   přímého uživatele (COP ZHN, plk. Mikeš);

         -   VZ 1970 Vyškov;

         -   SRDS – MO/GŠ Praha (plk. Šedý);

         -   bezpečnostního ředitele MO, budova Generálního štábu, Vítězné nám. 4/6, 160 00 Praha – 

         -   Dejvice;

- 
bezpečnostního důstojníka VZ 1970 Vyškov (pplk. Hruda); 

- 
náčelníka oddělení UKIS (mjr. Horký);

         -   náčelníka oddělení CKIS (mjr. Ing. Martínek);

         -   provozního střediska 0624 Vyškov;

         -  oddělení SKIS Praha;

         -  Ústavu OPZHN/UO Vyškov;

         -  vojenské policie, Tř. 1. máje 1, 772 00 Olomouc

         -  VÚ 3255 Praha.

      Objekty musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií, ve  znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu zpracování PD se zhotovitel zavazuje svolat minimálně 1x měsíčně technicko-ekonomickou radu (dále též „TER“), na kterou přizve objednatele, odpovědného zástupce provozního střediska 0624 Vyškov, budoucího uživatele (COP ZHN, VZ 1970 Vyškov, bezpečnostní důstojník), zástupce SRDS – MO Praha a VÚ 3255 Praha a Vyškov, případné připomínky všech zúčastněných složek budou zapracovány do PD. Poslední technicko-ekonomickou radu zhotovitel svolá nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD a splnění závazku plynoucí ze smlouvy. Z každé technicko-ekonomické rady bude pořízen zápis, tyto zápisy budou součástí dokladových částí PD.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD tak, aby v jednom vyhotovení obsahovala CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části PD v digitální formě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a dále soubory s výkazem výměr a rozpočtem dle výše uvedených pravidel ve formátu *.xls.

Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk zpracované PD a dokladové části včetně pravomocného stavebního povolení obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. 

Zhotovitel zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků projektové dokumentace.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami   s odbornou způsobilostí (dále též „AD“) v rozsahu přílohy č.5 „Sazebníku UNIKA“ po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. 2. odst. 2.1. smlouvy, až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaný rozsah provádění AD je 20 hod. měsíčně.

2.3. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce (tzv. vícepráce), objektivně doložené,  

      nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až     

      v průběhu zpracování  tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné 

      před  uzavřením smlouvy, budou   sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až 

      po jeho uzavření.

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 4  této smlouvy. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 5 této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla

3.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na  pracoviště ochrany informací v sídle objednatele (Svatoplukova 84, Brno - Židenice) nebo poštou na adresu pro poštovní doručování (viz čl. 1 této smlouvy), nejpozději v den stanovený pro předání dokončeného díla (viz čl. 4. této smlouvy). 

3.2. Po doručení díla osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických  po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který tvoří nedílnou součást PD, bude-li dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, případně písemně) zhotoviteli nejpozději do 15 dní od doručení díla. V případě vad díla ve stejné lhůtě osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických oznámí, že dílo nepřevezme a nepotvrdí souhrnný předávací protokol.

3.3. Dílo dle čl. 2. odst. 2.1 smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

4. Doba a místo plnění 

4.1.   Termín zahájení plnění dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy : dnem uzavření smlouvy .

4.2    Předmět smlouvy v rozsahu čl. 2. odst. 2.1. zhotovitel předá v termínu do 30.6. 2006 v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, Brno.

4.3   AD (dle čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy) bude provádět zhotovitel PD na vyzvání technického dozoru objednatele po celou dobu a v místě realizace stavby. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat pravidelně.

4.4 Případné dodatečné práce ( dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy) předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice.

5. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná ve výši 1 889 200,- Kč bez DPH, DPH 19% ve výši 358 948,- Kč a celkem 2 248 148,- Kč včetně DPH. Cenová kalkulace s uvedením počtu hodin potřebných k provedení díla po jednotlivých profesích je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5.2 Cena za AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) je stanovena jako nejvýše přípustná v hodinové sazbě ve výši 300,- Kč/hod bez DPH a 357,- Kč/hod vč. DPH za skutečně odpracované množství hodin výkonu AD na stavbě, které bude odsouhlaseno technickým dozorem objednatele. Náhrada za použití motorového vozidla bude účtována ve výši 3,78 Kč bez DPH a 4,50 Kč vč. DPH za každý 1 km vzdálenosti mezi sídlem zhotovitele a místem stavby.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že ocenění celého díla v rozsahu čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy je úplné           se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho provedením, dokončením a odevzdáním. 

5.4 Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě, pouze v případě nutnosti provedení tzv. víceprací dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy.

5.5 Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 10. odst. 10.1 této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena.

6. Platební podmínky

6.1.Úhrada ceny za dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude provedena bezhotovostně na základě 

      zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) vznikne 

     zhotoviteli až po oznámení objednatele o potvrzení souhrnného předávacího protokolu. 
6.2.Úhrada ceny za výkon AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) bude prováděna v průběhu 

      realizace stavby, a to čtvrtletně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů 

      (faktur), jejichž součástí bude doklad s uvedením skutečného počtu hodin výkonu AD vč. 

      cestovních nákladů, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.

6.3 Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 90 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta splatnosti 30 dnů se vztahuje na  případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.


Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.4 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jeho součástí bude potvrzený souhrnný předávací protokol nebo doklad o výkonu AD dle čl. 6 odst. 6.2. smlouvy. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. V tomto případě zhotovitel v opraveném daňovém dokladu uvede novou lhůtu splatnosti dle čl. 6. odst. 6.3.

7. Smluvní sankce

7.1   Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

·  za prodlení se splněním povinnosti dodat dokončené dílo zaplatí v termínech uvedených v čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; za prodlení zhotovitele podléhající povinnosti platit smluvní pokutu se nepovažuje doba prokazatelných nepředpokládaných administrativních překážek či průtahů na straně stavebního úřadu v řízení o vydání stavebního povolení, které nebyly nijak vyvolány zhotovitelem (nad 30 dnů je třeba tyto překážky a průtahy prokázat);
·   v případě výskytu vad díla zaplatí zhotovitel objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnuté (stanovené) lhůtě pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den a za každou vadu

·   za prodlení se splněním povinnosti provádět AD dle čl. 2 odst. 2.2. a čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé jednotlivé neplnění povinností.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

8. Záruka, odpovědnost za vady díla

8.1.  Zhotovitel odpovídá,

· že předmět díla dle čl. 2 odst. 2.1. smlouvy - od doby jeho předání až po celou dobu užívání stavby, na niž byl zpracován, bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou;

· že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

8.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení oznámení o vadách díla písemně sdělit objednateli, zda vady uznává a jakou přiměřenou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že do 15 kalendářních dnů  od doručení oznámení o vadách vady uznává a oznámené vady odstraní (tj. zpracuje a dodá objednateli opravené dílo). Po marném uplynutí této lhůty nebo lhůty stanovené pro odstranění vad zhotovitelem je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu a zhotoviteli přeúčtovat veškeré takto vzniklé náklady.

9. Ochrana utajovaných informací

9.1. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla v čl. 2. smlouvy zabezpečit ochranu 

       utajovaných informací (dále též „ UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

       utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a souvisejících  prováděcích předpisů.

9.2. Zhotovitel  je povinen:

-      neprodleně oznámit Bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále též „BŘ MO“)

       všechny změny v zákonných podmínkách (§ 17 a18 zákona č. 412/2005 Sb.), které by mohly 

       vést k ohrožení jeho ekonomické stability nebo bezpečnostní spolehlivosti;

 -    informovat BŘ MO o podání návrhu na prohlášení konkursu na jeho osobu do 3 dnů   ode dne, 

      kdy se o této skutečnosti dověděl;

-     neprodleně  písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona č. 412/2005 

      Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele, a vrátit UI objednateli;

-    současně  se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení neprodleně písemně oznámit 

      BŘ MO neoprávněné nakládání s UI, ztrátu UI nebo jakoukoliv kompromitaci UI rezortu MO;

-    umožnit odborným orgánům Odboru bezpečnosti MO prověřovat plnění zásad ochrany UI 

      rezortu MO u zhotovitele a jeho subdodavatelů;

-    do 5 pracovních dnů oznamovat  objednateli veškeré změny informací uvedených v Dotazníku 

      podnikatele, který zpracoval do nabídky;

-     vést  samostatný seznam poskytnutých UI MO (utajovaných dokumentů) nebo seznam UI 

      (utajovaných dokumentů), které u zhotovitele vznikly (název dokumentu, č.j. apod.);

-     vést samostatný seznam UI MO, které zhotovitel poskytl subdodavatelům (utajovaných 

      dokumentů) nebo seznam UI (utajovaných dokumentů), které u subdodavatele vznikly (název 

      dokumentu, č.j. apod.).

10. Změna smlouvy a zánik smlouvy

10.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

10.2. Smlouva může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu plnění v čl. 2. odst. 2.1. a 2.2. a termínů plnění v čl. 4  a povinností stanovených v čl. 9. smlouvy .

10.3 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

 Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

11. Zvláštní a závěrečná ujednání

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Zhotovitel  provede veškeré vícepráce (dle čl. 2 odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 10. odst. 10.1. smlouvy  (změna  smlouvy).  Součástí  dodatku  smlouvy   bude  zpracovaná  cenová 
         kalkulace víceprací  včetně výkazu  výměr. Kalkulace ceny  bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci  příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

11.3 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. 

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění  se vztahuje k objektům důležitým pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s vyjímkou občanů členských států NATO a EU).

11.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Zhotovitel je povinen dodržovat z.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

11.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

11.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.8. Tato smlouva má  8 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová 

         kalkulace o 1 očíslované straně  a  příloha č. 2  –  návrh bezpečnostního projektu (viz čl. 2. 

         odst. 2.1 smlouvy) přiložená k výtisku č. 1 pro zhotovitele a   k výtisku č. 6 pro objednatele.

11.9  Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a dva výtisky   zhotovitel. 

11.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha č. 1:  cenová kalkulace

              č. 2:  návrh bezpečnostního projektu 

        V Brně dne ……..………

                          V Brně dne …………….

-------------------------------------------------


-------------------------------------------

                 za objednatele
za zhotovitele   

            Ing. Jaroslav Valchář                                                           Ing. Ivo Karásek

                       ředitel                                                                 předseda představenstva

                                                                                                       a ředitel společnosti  

V Brně dne 17. února 2006                                                     JUDr. Anežka Janáčová                                                            
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