Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 40/2004 Sb.,                      o veřejných zakázkách:

1. Název zakázky: „Vojenský újezd Březina (VVP) - rekonstrukce střelnice bojových vozidel 

- projektová dokumentace - II.“

2. Předmět zakázky: Zpracování prováděcí projektové dokumentace pro realizaci stavby 

„Vojenský újezd Březina (VVP) - rekonstrukce střelnice bojových vozidel“ a obstarání vydání pravomocného stavebního povolení včetně geodetického zaměření, provedení stavebně-technického průzkumu a případného geologického průzkumu.

3. Časová specifikace zakázky: 27. února 2006 - 31. května 2006.

4. Zadávací postup: § 6 odst. 3 mimo režim zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,

           se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

           jejímž jménem jedná ředitel

          Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

Svatoplukova 84 -  Brno,

P.O.Box 553, 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 13/2006 ze dne 27. 02. 2006:
1. Smluvní strany

Objednatel 

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem Tychonova 1 - 160 00 Praha 6, registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6,                pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84 - Brno,

P.O. Box 553 - 602 00 Brno,

IČ: 60162694,

DIČ: CZ60162694,

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. účtu: 916-132036881/0710,

Fax:  973 445 151, 973 445 920,

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

P.O. Box 553 - 602 00 Brno.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

· Ing. Jaroslav Valchář.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

· Ing. Jitka Kobzová, tel.: 973 445 860,
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel 

BP projekt, s.r.o.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

jehož jménem jedná jednatel a ředitel společnosti

Ing. Jan Stibora

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20285 

IČ: 25832395

DIČ: CZ25832395

Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu 81304-734/0600

Adresa pro poštovní doručování: BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

· Ing. Jan Stibora, tel. 571 751 812,

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

· Ing. Tomáš Hlaváč, hlavní inženýr projektu

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též „ObchZ“), tímto zákonem a tuto smlouvu uzavírají podle § 536 ObchZ k plnění zakázky ,,Vojenský újezd Březina (VVP) – rekonstrukce střelnice bojových vozidel – projektová dokumentace - II“.

2. Účel a předmět smlouvy  

      
Účelem smlouvy je dobudování infrastruktury  ve  VVP pro výcvik vojsk AČR a armád NATO - rekonstrukce, výstavba a modernizace střelnic, ubytovacích a logistických zařízení ve vojenských  újezdech.

2.1. Předmětem smlouvy  je závazek zhotovitele:

· ke  zpracování prováděcí projektové dokumentace (dále  též “PD”) pro realizaci stavby

          „Vojenský újezd Březina (VVP) – rekonstrukce střelnice bojových vozidel“ a obstarání

          vydání pravomocného stavebního povolení včetně geodetického zaměření, provedení 

          stavebně technického průzkumu a případného geologického průzkumu v následujícím

          rozsahu: 

řídící věž (centrální evidence CEVID 06-33-13-001) 

· zaměření stávajícího stavu a zpracování PD stávajícího stavu v digitální podobě
· výměna všech oken za plastová (ve 2. NP nezkreslující sklo + folie); 

· kompletní rekonstrukce elektroinstalace (NN rozvody chránit), výměna osvětlovacích těles;

· rekonstrukce střechy, klempířských výrobků, hromosvodů, nátěry ocelových konstrukcí;

· zhotovení nového žebříku na střechu včetně výlezu a zábradlí;

· rekonstrukce podlahy v celé budově (1NP – výměna PVC, 2.-3. NP – dlažba, podesty schodiště – dlažba);

· rekonstrukce vnějších a vnitřních omítek v rozsahu cca 50 m2;

· výměna všech vnitřních dveří a vnějších dveří do objektu včetně zárubní;

· nátěry ocelové konstrukce schodiště + bezpečnostní označení schodů;

· zhotovení nového okapového chodníku + izolace proti vlhkosti;

· nátěry a malba v rozsahu cca 200 m2.

střelnice pro střelbu z ručních zbraní (RZ)

· terénní úprava palebné čáry (délka 60-80 m, šířka cca 3m);

· opěrky pro střelbu z RZ pro 15 cvičících;

· vytvoření valů na čarách 100m, 200m, 250m, 300m, 350m do výšky 0,6 m, koruna 0,8m, základna 1,2m, úprava ložiště pro dálkově ovládané zvedáky – štěrkový posyp;

· vytvoření tří řad mezivalů (4x v jedné řadě)délky 5m, výška 0,6m, koruna 0,8m, základny 1,2m, štěrkový posyp ložiště šířky 1m; 

· osvětlení a ozvučení palebné čáry;

· vybudování řídícího stanoviště – prosklenný objekt 4x3m, výšky 3m s pultovou střechou, temperace objektu, elektrická přípojka 230 V z provozní budovy (cca 100m), vnitřní osvětlení, zásuvkový okruh;

· vybudování výdejny munice o rozměrech cca 2,5m x 2,5 m.

střelnice bojových vozidel

· úprava stávajícího uložení zvedáků terčů pro bojová vozidla (otočná zařízení) na nově naváděné zvedáky terčů včetně úpravy nakrytí zeminy;

· úprava podloží 4 ks terčových drah o celkové délce cca 1000m;

· výměna 9 ks osvětlovacích těles (včetně uchycení) točen bojových vozidel. 

PD bude vyhotovena v tištěné podobě v 8 výtiscích a 1x digitální podobě (ve formátu *.dwg) v úplném rozsahu a 8x v digitální podobě pouze výkaz výměr tak, aby každý výtisk a CD obsahoval všechny náležitosti přílohy č. 4 (případně přílohy č.3) Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného společností UNIKA v roce 2004 (dále jen “Sazebníku UNIKA”), zejména:

· náležitosti dle § 18 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí  některá ustanovení stavebního zákona;

· prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

· nezbytně nutné konstrukční detaily;

· výpočet předpokládaných provozních nákladů (el. energie);

· výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD - formát *.xls), soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhlášky č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, v platném znění a vyhláškou č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, v platném znění;

· kompletní rozpočet (pouze u výtisku č. 1-4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po jednotlivých profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %, použití agregovaných cen se nepřipouští;

· souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);

· výpočet předpokládaných provozních nákladů objektů po uvedení stavby do provozu (např. el. energie, teplo, vodné, atd.);

· výtisky č.1 – 3 PD budou opatřeny razítkem Vojenského stavebního úřadu;

· Dokladovou část, která bude obsahovat pravomocné stavební povolení umožňující realizaci projektované akce, žádost o stavební povolení zpracovanou zhotovitelem a kladná stanoviska (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení, zejména níže uvedených vojenských složek:

- 
Úřadu státního odborného technického dozoru MO - Tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;

- 
VUSS Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice;

- 
Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Chodská 21, Brno;

- 
Oddělení vojenského požárního dozoru Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice;

-   VÚ 8660 Vyškov;

- 
VZ 1970 Vyškov;

- 
přednosty Újezdního úřadu Vojenského újezdu Březina, Dědická 29a, 682 03 Vyškov; 

- 
Energetické inspekce MO, Svatoplukova 84, Brno;

- 
náčelníka spojení posádky Vyškov ( mjr. Ing. Václav Martínek);

-   provozního střediska 0624 Vyškov;

-   VÚ 3255 Praha.

Objekty musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, v platném znění.

V průběhu zpracování PD se zhotovitel zavazuje svolat minimálně 1x měsíčně technicko-ekonomickou radu, na kterou přizve objednatele, odpovědného zástupce provozního střediska 0624 Vyškov a budoucího uživatele (VÚ 8660 a VZ 1970 Vyškov), případné připomínky objednatele a budoucího uživatele budou zapracovány do PD. Poslední technicko-ekonomickou radu zhotovitel svolá nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD a splnění závazku plynoucí ze smlouvy. Z každé technicko-ekonomické rady bude pořízen zápis, tyto zápisy budou součástí dokladových částí PD.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD tak, aby v jednom vyhotovení obsahovala CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části PD v digitální formě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a dále soubory s výkazem výměr a rozpočtem dle výše uvedených pravidel ve formátu *.xls.

Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk zpracované PD a dokladové části včetně pravomocného stavebního povolení obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. 

Zhotovitel zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků projektové dokumentace.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami s odbornou způsobilostí (dále jen „AD“) po celou dobu realizace stavby, na niž je PD zpracovaná, až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaný rozsah provádění AD je 40 hodin měsíčně.

2.3. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, které nebylo možné objektivně předvídat v době před podpisem smlouvy, které vyvstaly v průběhu zpracování díla a jsou nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy (tzv. vícepráce) budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření.

3. Předání a převzetí díla

3.1. Dílo (řádně provedené) dle čl.2. odst. 2.1. smlouvy zhotovitel doručí osobně s průvodním dopisem na pracoviště ochrany informací v sídle objednatele (Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice) nebo poštou na adresu pro poštovní doručování (viz čl. 1. této smlouvy), nejpozději v den stanovený pro předání dokončeného díla (viz čl. 4. této smlouvy).

3.2. Po doručení  díla osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který tvoří nedílnou součást PD, bude-li dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, příp. písemně) zhotoviteli nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení díla. V případě vad díla, ve stejné době osoba oprávněná jednat ve věcech technických oznámí, že dílo nepřevezme a nepotvrdí souhrnný předávací protokol. 

3.3. Dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

4. Doba a místo plnění 

4.1. Termín zahájení plnění v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy: dnem uzavření smlouvy. 
4.2. Předmět díla v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy  bude předán v termínu do 31.5.2006 v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 53 - 602 00 Brno. 

4.3. AD (dle čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy) bude provádět zhotovitel (zpracovatel PD) po dobu a v místě realizace stavby, na niž je PD zpracovaná, na vyzvání technického dozoru objednatele. Kontrolních dnů se bude vykonavatel AD zúčastňovat pravidelně.

4.4. Případné dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy) předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za zpracování předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná ve výši 308 400,- Kč bez DPH, DPH 19 % ve výši 58 596,-Kč  a celkem ve výši 366 996,- Kč včetně DPH. Cenová kalkulace s uvedením počtu hodin potřebných k provedení díla po jednotlivých profesích samostatně pro každý zájmový objekt je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5.2. Cena za AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) v hodinové sazbě je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši 300,- Kč/hod. bez DPH  a 357,- Kč/hod. vč. DPH za skutečně provedené množství hodin výkonu AD na stavbě. Množství hodin AD bude odsouhlaseno objednatelem dle skutečnosti. Náhrada za použití motorového vozidla bude účtována ve výši 3,78 Kč bez DPH a 4,50 Kč vč. DPH za každý kilometr vzdálenosti mezi sídlem zhotovitele místem stavby. 
5.3. Zhotovitel prohlašuje, že ocenění celého díla v rozsahu čl. 2. této smlouvy je úplné se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho provedením, dokončením a odevzdáním. 

5.4. Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě, pouze v případě  nutnosti provedení tzv. víceprací.

6. Platební podmínky

6.1. Zaplacení ceny za dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude provedeno bezhotovostně po jejím převzetí. Na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) ve výši uvedené v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) vznikne zhotoviteli teprve po potvrzení souhrnného předávacího protokolu u objednatele.   

6.2. Zaplacení ceny za výkon AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) bude prováděno čtvrtletně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude doklad

       s uvedením skutečného počtu hodin výkonu AD včetně cestovních nákladů, odsouhlaseného

       technickým dozorem objednatele.

6.3. Zaplacení ceny za případné další práce (dle čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy) bude provedeno po jejich předání na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), viz čl.2. odst.2.3. 

6.4. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na splatnost případných penalizačních faktur, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž zhotovitel bude objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k faktuře bude přiložen souhrnný předávací protokol nebo doklad o provedeném výkonu AD. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, taktéž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel jej oprávněn vrátit. Vrácením faktury přestává běžet její lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti dle čl. 6. odst. 6.4.  běží od doručení opravené faktury objednateli.

7. Smluvní sankce

7.1. Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· za prodlení se splněním povinnosti předat dokončené dílo zhotovitel zaplatí objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; za prodlení zhotovitele podléhající povinnosti platit smluvní pokutu se nepovažuje doba prokazatelných nepředpokládaných administrativních překážek či průtahů na straně stavebního úřadu v řízení o vydání stavebního povolení, které nebyly nijak vyvolány zhotovitelem, (nad 30 dnů je povinen zhotovitel prokázat),

· v případě výskytu vad díla zhotovitel zaplatí objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý  započatý den a každou vadu,

· za prodlení se splněním povinnosti provádět AD dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 4. odst. 4.3. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé neplnění povinností.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

8. Odpovědnost za vady díla

8.1.  Zhotovitel odpovídá,

· že předmět díla od doby jeho předání až po celou dobu užívání stavby, na niž bylo dílo zpracované a podle něj byla stavba realizovaná, bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou;

· že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení oznámení o vadách díla písemně sdělit objednateli, zda vady uznává a jakou přiměřenou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že  vady uznává a do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení o vadách oznámené vady odstraní,( tj. zpracuje a dodá objednateli opravené dílo). Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu a zhotoviteli přeúčtovat veškeré takto vzniklé náklady.

9. Změna smlouvy a zánik smlouvy

9.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

9.2. Smlouva může zaniknout:

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a pro důvody uvedené v zákoně. 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy v čl. 2. a  termínů plnění v čl. 4.

9.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

 Zhotovitel: 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla a předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

       Odstoupení od smlouvy nezprošťuje smluvní stranu povinnosti uhradit případné sankce dle této

        smlouvy.

10. Zvláštní a závěrečná ujednání

10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v platném znění. 
10.4. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály bude zhotovitel disponovat pouze v sídle zhotovitele v místě k tomu určeném.

10.5. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

10.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované skutečnosti a obchodní tajemství.

10.7. Tato smlouva má 7 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - cenová kalkulace o 2 očíslovaných stranách.

10.8. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. 

10.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace

        V Brně dne ……..………

                          V …………. dne …………….

                 za objednatele
za zhotovitele    

Ing. Jaroslav Valchář




         Ing. Jan Stibora

ředitel  




         ředitel a jednatel

V Brně  27. února 2006 





Ing. Ľubomíra Šťovíčková

