
Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 40/2004 Sb. 
o veřejných zakázkách:

1. Název zakázky: „ARO 2006 - realizace“

2. Předmět zakázky: je závazek provést asanační a rekultivační opatření v šesti dílčích 
                                 plněních ve Vojenském újezdu Březina - vojenském výcvikovém 
                                 prostoru, spravovaném Střediskem obsluh výcvikových zařízení 
                                 v posádce Vyškov dle zpracované projektové dokumentace.
3. Časová specifikace zakázky: 15. května  -  20. října 2006.
4. Zadávací postup: § 4 odst. 1 písm. k) mimo režim zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
                               zakázkách, v platném znění, na základě výzvy jednomu zájemci 
                               k podání nabídky.
5. Základní identifikační údaje o zadavateli:

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,          b) IČ: 60162694

                                          se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, 

                                          jejímž jménem jedná ředitel              

                                          Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.                                                                    

c) Adresa sídla zadavatele: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

                                                    Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice.

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6.   Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 22/2006 uzavřena dne 10. května 2006:

1. Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84, 615 00 Brno – Židenice.

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. ú.: 132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 798 

Adresa pro poštovní doručování: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box                                         

                                                      553, 602 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

- za Vojenskou ubytovací a stavební správu (VUSS) Brno:

· Ing. Jana Hořínková, tel. 973 445 034, fax 973 445 798

· Ing. Aleš Pinkas, tel. 973 452 901, fax 973 452 910

- za Středisko obsluh výcvikových zařízení (SOVZ) Vyškov:

· o.z. Ing. Milan Šťastný, tel. 973 451 922, fax 973 451 920 (pro všechny akce - vedoucí výcvikových zařízení)
Pro jednotlivé dílčí akce:

· o.z. Petr Skaličan, tel. 973 453 711-712 (akce č. 1, 5)

· o.z. Ing. Zdeněk Hrdina, tel. 973 451 944-945 (akce č. 6)

· o.z. Zdeněk Ambros, tel. 973 451 951-956 (akce č. 2, 5)

· o.z. Ing. Ladislav Šuta, tel. 973 452 771 (akce č. 3)

· o.z. Miroslav Dřímal, tel. 973 451 941-943 (akce č. 4)

· o.z. Jan Žažkovský, tel. 973 451 946-949 (akce č. 5)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6,
jejímž jménem jedná ředitel divize Plumlov Ing. Petr Švadlena na základě zmocnění.

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, v odd. A LX, vl. č. 256
IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Bankovní spojení: ČSOB Prostějov, č.ú.: 160848908/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Švadlena, ředitel divize Plumlov, tel.: 582302150, fax.: 582302151 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Josef Šinkovský, tel.: 582302141

 (dále jen „zhotovitel“)

     Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona   č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění zakázky „ARO 2006 - realizace“.

2. Účel, předmět smlouvy a místo plnění

     Účelem smlouvy je provedení asanačních a rekultivačních prací (ARO) ve Vojenském újezdu Březina - vojenském výcvikovém prostoru Dědice, spravovaném Střediskem obsluhy výcvikových zařízení (SOVZ) v posádce Vyškov.

     Zhotovitel se zavazuje provést 6 dále vyspecifikovaných dílčích akcí ARO dle projektové dokumentace, zpracované projekční skupinou Vojenských lesů a statků ČR, s. p. a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého. U akce č. 4 za použití mapových podkladů a výkresů ze staršího projektu a aktuální dokumentace obsahující jen textovou část a výkaz výměr. Dokumentaci zhotovitel převzal ve dvou výtiscích dne 28.2.2006.

Přehled akcí s odkazem na projektovou dokumentaci a jejich bližší specifikace:

P.č.
Název akce
Proj. dokumentace

(číslo zakázky,

datum zpracování)
Stručný popis

1. 
APF - blok II. A - předpolí pozorovatelen DS
A - 05

 listopad 2003
· odstranění náletových dřevin lokálně mechanicky

2. 
Oprava tankové cesty 

- blok V. J
113 / 05

 listopad 2005
· zpevnění cesty kamenivem. Cesta se nachází ve směru na Hanáckou louku a zahrnuje i pojezdovou dráhu.

3. 
Údržba PPN Kamenná chaloupka
121 / 05

 listopad 2005
· vyčištění a prohloubení protipožární nádrže

4. 
Rekultivace - blok III. F 

- TPC 1 
text + výkaz výměr:

109/05, říjen 2005

mapy, výkresy:

87 - 04, červen 2002
· zpevnění kamenivem výcvikové plochy, intenzívně využívané pásovou technikou



5. 
Rekultivace protipožárních pásů - blok  II. A, V. J, I 

a VI. A,E
110 / 05

 listopad 2005


· mechanické odstranění travních kořenových systémů a rozšíření pásů



6. 
Odstranění ekologické zátěže - blok III. B 

- CŘBV/L
116 / 05

 listopad 2005
· likvidace staré skládky, vzniklé vojenskou činností

3. Doba plnění smlouvy

3.1. Termín  zahájení prací: 15. května 2006

3.2. Termín ukončení prací je různý u jednotlivých akcí:

P.č.
Název akce
Termín ukončení prací do:

1. 
APF - blok II. A - předpolí pozorovatelen DS
31. července 2006

2. 
Oprava tankové cesty - blok V. J
31. července 2006

3. 
Údržba PPN Kamenná chaloupka
31. července 2006

4. 
Rekultivace - blok III. F - TPC 1 
20. října 2006

5. 
Rekultivace protipožárních pásů - blok  II. A, V. J, I a VI. A,E
20. října 2006

6. 
Odstranění ekologické zátěže - blok III. B - CŘBV/L
20. října 2006

3.3. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk dle plánu ohrožených prostor, který si vyžádá na SOVZ Vyškov. Eventuelní nutné přerušení prací z důvodu výcviku vojsk v prostoru, po dobu 10 kalendářních dnů, při provádění prací nemá vliv na termín ukončení díla.


4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy) se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 2 835 903, - Kč bez DPH, DPH 19% ve výši 538 826,-Kč a ve výši    3 374 729,- Kč včetně DPH. 
4.2. Cena za dílčí akce:
P.č.
Název dílčí akce
Cena

bez DPH
Cena včetně DPH 19%

1. 
APF - blok II. A - předpolí pozorovatelen DS
65 496,-
77 941,-

2. 
Oprava tankové cesty - blok V. J
1 003 680,-
1 194 380,-

3. 
Údržba PPN Kamenná chaloupka
234 502,-
279 058,-

4. 
Rekultivace - blok III. F - TPC 1 
631 574,-
751 574,-

5. 
Rekultivace protipožárních pásů - blok  II. A, V. J, I a VI. A,E
582 318,-
692 959,-

6. 
Odstranění ekologické zátěže - blok III. B 

- CŘBV/L
318 333,-
378 817,-

Cena celkem v Kč
2 835 903,-
3 374 729,-

4.3. Cenové kalkulace dílčích akcí jsou stanoveny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenové kalkulace zahrnují veškeré náklady na plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů. Jednotkové ceny použité v cenových kalkulacích jsou maximálně přípustné po celou dobu plnění smlouvy. 
4.4. Práce, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny odečtena.
4.5. Cena za dílo může být změněna (jen dodatkem ke smlouvě) pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací objektivně nepředvídatelných v době podpisu smlouvy a nutných k dokončení díla (tzv. vícepráce – viz čl. 12 odst. 12.3. této smlouvy). 

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada ceny za dílo dle čl. 2 této smlouvy bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů (faktur), jejichž nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený osobami pověřenými objednatelem jednat ve věcech technických, a to současně minimálně jednou osobou za VUSS Brno a jednou osobou za SOVZ Vyškov.

5.2. Zhotovitelem budou vystaveny maximálně 2 dílčí faktury vždy po předání a převzetí skupiny dokončených dílčích akcí, které budou předávány dle podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.4. smlouvy. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce ve skutečně provedených objemech.
5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel ve dvou výtiscích do 15 dnů po převzetí dokončeného díla (jednotlivých skupin dílčích akcí) objednatelem do sídla VUSS: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno - Židenice, nebo zašle na doručovací adresu: 
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553, 602 00 Brno.
5.4. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 21 dnů ode dne jeho doručení. Toto ustanovení o splatnosti se vztahuje rovněž na splatnost případných penalizačních faktur, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené v odst. 5.1. tohoto článku a § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Novým doručením opravené (úplné) faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

5.6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Způsob provedení díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

6.3. Dílo provede zhotovitel v souladu s platnými technickými normami a odpovídajícími technologickými předpisy.

6.4. Zhotovitel povede o práci na jednotlivých dílčích akcích pracovní (stavební) deník. Zápisy  v deníku slouží zejména jako doklady při řešení případných problémů technického nebo organizačního charakteru. Zápis v deníku nelze považovat za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro její vypracování. Deník bude veden se dvěma kopiemi, listy budou číslovány. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla požadovat po zhotoviteli předání první kopie. 

6.5. Zhotovitel vyzve osobu oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických k prověření všech zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku a to písemnou (faxovou) výzvou a současně telefonicky min. 3 dny předem.

6.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (např. subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám.

6.7. Zhotovitel se zavazuje čistit příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.

6.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění zakázky je možnost výskytu nevybuchlé munice, a zajistí si proškolení svých pracovníků pro případ nálezu této munice.

6.9. Zhotovitel zajistí provedení fotodokumentace všech akcí, a to původního stavu při převzetí místa plnění předmětu smlouvy a stavu po ukončení díla a dále dle potřeby v průběhu realizace (např. zakrývaných vrstev či konstrukcí, důležitých detailů apod.). Tuto fotodokumentaci předá objednateli současně s dokončeným dílem.

6.10. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů, stanoveného vyhl. č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajistí zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den, a to písemnou (faxovou) výzvou a současně telefonicky min. 3 pracovní dny předem.

6.12. Objednatel zajistí pro zhotovitele před započetím prací vytyčení inženýrských sítí v dotčeném prostoru a v průběhu provádění díla zajistí potřebnou součinnost.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den určený pro ukončení prací dle čl. 3 odst. 3.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem ukončení. 

7.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických písemnou (faxovou) výzvou a současně telefonicky datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí, a dohodne s objednatelem termín přejímacího řízení.

7.3. Při předání díla bude ve smyslu § 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stran a zástupce uživatele (SOVZ Vyškov) provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) 
objednatelem převzato bez vad, bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán zápis o předání a převzetí 

nebo

b) objednatelem převzato s drobnými nedodělky a vadami, které nebrání užívání díla.             O předání a převzetí bude sepsán zápis, ve kterém budou nedodělky vyspecifikovány          a bude dohodnut termín jejich odstranění

nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4. Dílo bude objednateli předáno maximálně ve 2 přejímacích řízeních za dodržení termínů ukončení  dle čl. 3 odst. 3.2. smlouvy. Pro přejímací řízení jsou vytvořeny z dílčích akcí 2 skupiny (viz níže uvedené tabulky), které mohou být samostatně předány. Dílčí akce v těchto skupinách budou předány vždy společně.

Skupina
Poř. č. akce
Název akce


1.
APF - blok II. A - předpolí pozorovatelen DS

I.
2.
Oprava tankové cesty - blok V. J


3.
Údržba PPN Kamenná chaloupka

Skupina
Poř. č. akce
Název akce


4.
Rekultivace - blok III. F - TPC 1 

II.
5.
Rekultivace protipožárních pásů - blok  II. A, V. J, I a VI. A,E


6.
Odstranění ekologické zátěže - blok III. B - CŘBV/L

7.5. Součástí přejímky díla bude předání vyklizeného pracoviště (staveniště) a originálu pracovního (stavebního) deníku a fotodokumentace dle čl. 6 odst. 6.9 smlouvy nebo budou v zápise z přejímacího řízení určeny termíny splnění těchto požadavků. 

7.6. Za objednatele převezme dílo osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických, a to současně minimálně jedna osoba za VUSS Brno a jedna osoba za SOVZ Vyškov.
8. Záruční doba, odpovědnost za vady díla

8.1. Záruční doba na dokončené dílo se sjednává pro jednotlivé dílčí akce na níže uvedenou dobu od sepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad ve smyslu čl. 7. odst. 7.3. písm. b) této smlouvy:

Poř. č. akce
Název akce
Délka záruční doby

1. 
APF - blok II. A - předpolí pozorovatelen DS
žádná

2. 
Oprava tankové cesty - blok V. J
24 měsíců

3. 
Údržba PPN Kamenná chaloupka
žádná

4. 
Rekultivace - blok III. F - TPC 1 
24 měsíců

5. 
Rekultivace protipožárních pásů - blok  II. A, V. J, I a VI. A,E
žádná

6. 
Odstranění ekologické zátěže - blok III. B - CŘBV/L
žádná

8.2. V případě zjištění vad v záruční době je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli a určit termín jejich odstranění. Za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty.

8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamaci), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává a souhlasí s určeným termínem jejich odstranění. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní oznámené vady do určeného termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady během záruční doby. Úhrada bude provedena do 21 dnů po doručení vyúčtování.

9. Smluvní sankce 

9.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli:

· za prodlení se splněním povinnosti dodat dokončené dílo v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou jednotlivou dílčí akci a i započatý den prodlení;

· za prodlení se splněním povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.9. smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a i započatý den prodlení;

· za prodlení s odstraněním drobných nedodělků a vad ve lhůtách dohodnutých v zápisu        o převzetí ve smyslu čl. 7, odst. 7.3 písm. b) smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- za každý jednotlivý případ a i započatý den prodlení;

· za prodlení se splněním povinnosti s vyklizením prostoru pracoviště (staveniště) v termínu dle čl. 7 odst. 7.5. smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou dílčí akci;

· za prodlení se splněním povinnosti předat originál pracovního (stavebního) deníku v termínu dle čl. 7 odst. 7.5. smlouvy smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou dílčí akci;

· za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanoveném termínu ve smyslu čl. 8 odst. 8.2. a 8.3. smlouvy smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a i započatý den prodlení;

9.2. V případě, že zhotovitel vůbec nezačne svůj závazek ze smlouvy o dílo plnit, sjednává se jednorázová smluvní pokuta ve výši celkové ceny díla. 

9.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

10. Změna smlouvy

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3. Poskytovatel prohlašuje, že přistoupí na každou změnu této smlouvy předloženou objednatelem v návaznosti na reorganizační a redislokační opatření v rámci Armády ČR. 

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit od smlouvy objednateli, se považují tyto případy:

· nezahájí-li zhotovitel provádění prací v takovém termínu, aby bylo reálné jejich dokončení ve stanovené době plnění nebo aby bylo možno provést dílo včas v souladu s příslušnými technologickými předpisy;

· neprovede-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 2 této smlouvy;

· nedodá-li zhotovitel dílo ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

11.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.  

Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila (porušila smluvní povinnost), je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jednáním ve věcech technických se pro účely této smlouvy rozumí (tj. osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických je za objednatele oprávněna činit tyto úkony): 
· předání a převzetí místa plnění smlouvy - pracoviště, staveniště  (může provést zástupce VUSS i SOVZ Vyškov samostatně);

· kontrola provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku a kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy (může provádět zástupce VUSS i SOVZ Vyškov samostatně);

· svolání kontrolních dnů, zápisy do pracovního - stavebního deníku (může provádět zástupce VUSS i SOVZ Vyškov samostatně);

· účast na kontrolních dnech (musí provádět zástupci VUSS a SOVZ Vyškov společně);

· odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. smlouvy (musí provést zástupci VUSS a SOVZ Vyškov společně);

12.3. Zhotovitel provede veškeré vícepráce dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepracemi se rozumí takové práce, které vyvstanou během provádění díla a které nebylo možné objektivně předvídat vzhledem k charakteru prací v době podpisu smlouvy a jsou nezbytně nutné k dokončení předmětného díla. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a soupis předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 10 odst. 10.1. smlouvy. Součástí dodatku smlouvy na vícepráce bude vždy položkově zpracovaná cenová kalkulace včetně výkazu výměr. Provádění víceprací lze zahájit až po podpisu dodatku ke smlouvě statutárními orgány obou smluvních stran.
12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění zakázky je vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění předmětu smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.
12.5. Zhotovitel si včas zajistí povolení ke vstupu do prostoru Vojenského újezdu Březina v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy. Toto povolení vydává Újezdní úřad Vojenského újezdu Březina, ul. Dědická 29a, Vyškov.
12.6. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do příslušných objektů a míst za účelem plnění této smlouvy.

12.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů. 

12.8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotovovaném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, na díle nezúčastněné osobě. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla (bez vad) od zhotovitele.

12.9. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace se kterými se seznámil a které mu byly poskytnuty v listinné či elektronické podobě v souvislosti s plněním svého závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály (nastane-li tato skutečnost) bude zhotovitel disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.
12.10. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po celou dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.   

12.11. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě (obsahu smlouvy), kromě ustanovení, která obsahují utajované informace nebo obchodní tajemství.

12.12. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů a údaje o vstupu do likvidace, konkursu, zániku a právním nástupnictví.
12.13. Tato smlouva má 9 očíslovaných stran a přílohu č. 1 o 18 očíslovaných stranách.

12.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží tři výtisky objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Ke smlouvě je připojena:

Příloha č. 1 - Cenové kalkulace …………………………………..………………18 listů A4
V Brně dne ………………………...


V ..................……….. dne…………….              

   …………………..………. 


 
 ……………………………….

                  za objednatele



                za zhotovitele
V  Brně  10. května 2006                                                  JUDr. Jiří Kočenda

