Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti  zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název zakázky : „Vojenský újezd Boletice (VVP) – výstavba digitální ústředny “
2. Předmět zakázky : Realizace stavebních úprav části stavebního objektu  004, 005 v kat. území Boletice u Č.Krumlova, pro osazení digitální ústředny.

3. Časová specifikace zakázky : 
Zahájení:
   21. dubna 2006


Dokončení:
   14. července  2006

Datum uzavření smlouvy :  20.4. 2006

4. Zadávací postup :  Výzva k podání cenové nabídky

5. Základní identifikační údaje o zadavateli :

a) Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

b) IČ : 60162694

c) Adresa sídla zadavatele : VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury,             

                                                           Dvořákova 12, 371 82  České Budějovice

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele :  

                  



ředitel  VUSS Pardubice   Ing. Bohumír Šafařík

6. Obsah smlouvy :









           Výtisk číslo:  

SMLOUVA O DÍLO

„Vojenský újezd Boletice (VVP) – rekonstrukce digitální ústředny“

Číslo smlouvy objednatele:  7307-51/2006

Číslo smlouvy zhotovitele:2602-01







                                   Číslo ISPROFIN: 207 823 0022 







Smluvní strany

Objednatel :

Česká republika – Ministerstvo obrany 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná Ing. Bohumír Šafařík

ředitel  Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 7022/2004-8764 ze dne  28. ledna 2004

se sídlem: Teplého  ul.  1899/C, 530 02 Pardubice 

IČ:       MO Praha – 60162694 v zastoupení VZ 1420

DIČ :    CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu: 916-109231-881/0710

Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Bohumír Šafařík - ředitel VUSS Pardubice  

 tel.   973245666 









 Fax: 973245735

Zástupce pro věci technické:

p. Václav Růt – vedoucí sk.akvizic, ÚSNI Č.Budějovice
tel.   973 321 386 

p. Zdeněk Beránek, – technický dozor


tel.   973 321 378  

           Fax: 973 321 582  

Adresa pro doručování korespondence : VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury (dále jen ÚSNI), Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice

 (dále jen “objednatel“) na straně jedné 

a

Zhotovitel: 

Povltavská stavební společnost spol. s r.o. 

se sídlem:   

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  v Českých Budějovicích., oddíl C, vložka 4101 ze dne 9.5.1994

Sídlo právnické osoby: Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Miroslav Jedlička – jednatel společnosti

IČ:   60850213                                                   DIČ: CZ60850213

Bankovní spojení:  ČSOB Český Krumlov            č. ú.: 612206843/0300

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních:  

Miroslav Jedlička – jednatel společnosti

Telefon: 380712025, 602428011


Fax:  380712025

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických:

Kamil Komárek - stavbyvedoucí

Telefon: 380711428,602177981


Fax:  
380711428







Adresa pro doručování korespondence: Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov

se dohodly, že jejich závazkový vztah  se ve smyslu ustanovení  § 262 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”Obchodní Zákoník“) řídí tímto předpisem a podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku uzavírají smlouvu o dílo (dále jen SoD) na akci : 

„Vojenský újezd Boletice (VVP) – rekonstrukce digitální ústředny“
Účel smlouvy:

Účelem této smlouvy je provedení stavebních úprav  objektu 004, 005, CE 02-26-01/004,005 na pozemku parc.č. 204, kat. území Boletice u Č.Krumlova,  pro osazení digitální ústředny .

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat a dodat: 




Realizace stavebních úprav části stavebního objektu  004, 005, CE 02-26-01/004,005 na pozemku parc.č. 204, kat. území Boletice u Č.Krumlova,  podle předané a schválené  projektové dokumentace  (dále jen „PD“)  číslo zakázky  03 007, evid.č. 8 88 392,  z 06/2003 zpracované společností Ateliér D.N.A. spol. s r.o., se sídlem Lipenská 17, 370 01 České Budějovice a podle požadavků VÚ 3255 Praha ze dne 25.2.2005, a ze dne 29.9.2005 které jsou přílohou  této výzvy,    v kvalitě odpovídající ČSN, ISO normám, platným zákonům, vyhláškám a předpisům pro provádění staveb.

Stavba je navržena jako jedna ucelená část a tvoří ji tyto stavební objekty:

SO     01 – Podlaha sklepu

SO     02 – Ostatní stavební práce

SO 03 -Elektroinstalace (ke kompletaci bude poskytnut typový projekt ústředny 
                 ALCATEL 4300 L)

Další požadavky zadavatele včetně vývodů, kabelové průchody, malby, bezprašné nátěry atd.

Dodávku a montáž telefonní ústředny   ALCATEL 4300 L  zajišťuje VÚ 3255 Praha

Součástí dodávky je rovněž:

· Zpracování harmonogramu postupu výstavby

· Doplnění a předání PD skutečného provedení  2x

3.2
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k provedení díla.

3.3
Zhotovitel se zavazuje předat řádně a včas provedený předmět smlouvy – dle čl. 3. této SoD objednateli.







 

3.4
Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou smluvní cenu. 

Doba a místo plnění

1.1. Pro předmět smlouvy uvedený v článku 3.    této SoD   je stanovena lhůta ode dne podpisu SoD:       do       12 týdnů       to je do 14.7. 2006
                                                     

1.2. Místo plnění    : VVP Boletice

4.4.  Zahájení plnění předmětu smlouvy uvedeném v čl. 3. této SoD je následující den po podpisu této SoD smluvními stranami.

Smluvní cena

1.3. Smluvní cena předmětu smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů na základě cenové nabídky a rozpočtu zhotovitele na předmět plnění dle čl. 3. této SoD jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla v členění: 

Popis 

                 
Cena bez DPH             
DPH 19%     

Celkem s DPH
 

____________________________________________________________________________           SO 01 – Podlaha sklepu

8 036,00

1 527,00

9 563,00

         SO 02 – Ostatní stavební práce
        483 169,00
          91 802,00
        574 971,00

SO 03-   Elektroinstalace
        133 048,00
          25 279,00
        158 327,00

____________________________________________________________________________

CELKEM (Kč)

      624 253,00
        118 608,00
        742 861,00

 

==================================================================== 

5.2.  V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy. Celková cena bude zaokrouhlena na celé koruny.


5.3.
Podrobný položkový rozpočet (členěný po oddílech a objektech) díla specifikovaného dle čl. 3.1 této SoD je její nedílnou součástí a tvoří její přílohu č. 1.  Jednotkové ceny obsažené v podrobném položkovém rozpočtu jsou nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele potřebné pro bezvadné provedení díla dle čl. 3.1 této SoD. Zhotovitel vzhledem ke své odborné způsobilosti odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění celého díla.

5.4. Smluvní cena za předmět smlouvy nemůže být změněna a je cenou konečnou.

6. Platební podmínky
6.1 Platby za provedené práce provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele v peněžním ústavu uvedeném v záhlaví této SoD na základě prokazatelného předání daňového dokladu (faktury) objednateli. Splatné jsou pouze daňové doklady, které mají všechny náležitosti uvedené v čl. 6.2 a 6.3 této SoD. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v měsíci prosinci a lednu každého kalendářního roku mají splatnost 120 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

6.2 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti uvedené v § 28, odst. 2) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V daňovém dokladu budou rozděleny náklady podle způsobu zdanění (DPH 5% a 19%). U materiálů a výrobků s dvojím zdaněním bude uveden kód SKP.
6.3 Právo na vystavování daňových dokladů za provedené práce dle čl. 3.1 této SoD vzniká koncem prvního měsíce ve kterém zhotovitel zahájil plnění a bude i nadále prováděno pravidelně 1x měsíčně. Měsíční daňové doklady budou vystaveny po provedení prací a dodávek za uplynulý měsíc . Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a po jeho odsouhlasení vystaví daňový doklad ve 2 vyhotoveních. Měsíční daňové doklady budou doloženy zjišťovacím protokolem, soupisem skutečně provedených prací a dodávek podle oddílů hlavní stavební výroby (dále jen „HSV“) a pomocné stavební výroby (dále jen „PSV“), v členění podle stavebních objektů v Kč bez DPH, DPH a celkové ceny včetně DPH odsouhlasenými TD objednatele. Proplácení daňových dokladů bude probíhat podle provedených prací do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající objem ve výši 10 % celkové ceny díla bude uveden v konečném daňovém dokladu a bude uhrazen po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků a dále po započtení případných nároků objednatele (např. náhradu škody atd.). 
6.4 V konečném daňovém dokladu budou zúčtovány všechny zaplacené měsíční daňové doklady. Konečný daňový doklad bude rovněž doložen zjišťovacím protokolem a soupisem skutečně provedených prací a dodávek podle oddílů HSV a PSV odsouhlasenými technickým dozorem (dále jen TD) objednatele. Konečný daňový doklad musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

a) výslovný název ”konečný daňový doklad”

b) celkovou sjednanou smluvní cenu bez DPH

c) celkovou výši DPH

d) soupis všech uhrazených daňových dokladů rozčleněných na cenu v Kč bez DPH, DPH
  a s DPH.  
e) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez daně, DPH  a s DPH.   
6.5 Pokud bude daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit. Práce, které provedl zhotovitel bez písemného dodatku k této smlouvě, odchylně od této SoD nebo o své újmě, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 
6.6 Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti uvedené v čl. 6. této SoD, nebo není doložen požadovanými doklady a nebo daňový doklad, který obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti, a to do 14-ti kalendářních dnů od jeho obdržení. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opraveného daňového dokladu běží znovu až po jeho prokazatelném doručení objednateli. 

6.7 Všechny částky, poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami, musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů, spojených s převodem na jejich účet.

6.8 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových dokladů. Pokud toto právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit.

6.9 Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

7. Povinnosti zhotovitele 

7.1 Zhotovitel je povinen sjednané dílo provést na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací (dále jen PD) a pravomocného stavebního povolení, přitom je povinen se řídit platnými technickými (ČSN, EN), technologickými normami, normami ISO, zákony a jejich prováděcími vyhláškami v platném znění, vztahujícími se k realizaci díla. Dílo musí být provedeno v souladu s touto SoD tak, aby nemělo nedostatky a vady, které by způsobily nefunkčnost a bránily by využití díla k danému účelu.

7.2 Zhotovitel je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál (vč. příslušných dokladů) potřebný k realizaci díla dle schválené PD a v řádné kvalitě.

7.4 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, předpisů hygienických, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.

7.5 Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů dle odst. 7.2 až 7.4 této SoD a za kvalitu těchto prací a dodávek v   předepsané jakosti .

7.6 O průběhu prací na díle (vč. prací prováděných subdodavateli) povede zhotovitel stavební deník (dále jen „SD“).  SD musí být během pracovní doby trvale přístupný. Do SD budou zaznamenány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této SoD, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, odchylky prováděných prací od PD s jejich zdůvodněním, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy.
7.7 Povinnost vést SD končí dnem předání stavby objednateli. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba zhotovitele určená v této SoD
 a to vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění. Dále do SD provádějí zápisy zástupce zpracovatele PD v rámci autorského dozoru (dále jen AD), zástupce objednatele určený jako technický dozor   a příslušné orgány statní správy a to zpravidla v den kdy nastaly okolnosti v souvislosti s realizací díla nebo kontroly.

7.8 Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve SD provedené zástupcem objednatele nebo zástupce zpracovatele PD do 3 pracovních dní, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve SD učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dní.

7.9 Zhotovitel je povinen zapsat před zahájením prací do SD dohodnutý podrobný seznam zakrývaných konstrukcí a prací, které podléhají kontrole objednatele např. podkl.beton, izolace proti vlhkosti, výztuže, střešní konstrukce, atd. tlakové zkoušky-voda, kanalizace, plyn, topení.

7.10 Zápisy v SD se nepovažují za změnu této SoD, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků k této SoD a zkvalitnění prováděných prací.

7.11 Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami.

7.12 Zhotovitel je povinen přizvat TD objednatele ke kontrole zakrývaných prací (zákl.spára, výztuže, izolace proti vodě a zemní vlhkosti, nátěry, požární prostupy atd., dále k tlakovým zkouškám ÚT, voda, plyn,kanalizace, stlač.vzduch, komplexní vyzkoušení veškeré technologie.

7.13 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít materiály a výrobky předepsané PD. Není-li v PD stanoveno použití konkrétního materiálu nebo výrobku, použije zhotovitel k provedení díla standardní materiály a výrobky ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací uvedených v seznamu ve SD nebo prací k nimž bude jinak znemožněn přístup, zápisem do SD a faxem min. 3 pracovních dní předem k převzetí těchto prací, aby mohl objednatel prověřit zda zakrývané práce byly provedeny řádně a v požadované kvalitě. Objednatel musí být stejným způsobem přizván ke všem dohodnutým zkouškám, revizím, tlakovým zkouškám apod. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté konstrukce odrýt na vlastní náklady. O kontrole těchto prací se provede zápis v SD.

7.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádět při realizaci díla technický dozor prostřednictvím osob určených v této SoD.

7.15 Zhotovitel je povinen práce, které vykazují již v průběhu realizace díla nedostatky nebo odporují této SoD, nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním prací objednateli škoda,je zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud zhotovitel opakovaně ve lhůtě, kterou stanoví objednatel s ohledem na technické a klimatické podmínky, vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od této SoD. 
7.16 Zhotovitel je povinen dodržet podmínky, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací a přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit veškeré pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí. 
7.17 Zhotovitel přebírá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na stavebním materiálu, výrobcích nebo zhotovovaném díle po celou dobu výstavby do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku soukromých osob tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství i inženýrských sítí v soukromém vlastnictví uvede je zhotovitel na své náklady do původního stavu a to nejpozději současně s předáním díla.

7.18 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací na díle a vést doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zajistí také neodkladně úklid veřejných a soukromých komunikací v případě jejich znečištění činnostmi při realizaci díla.

7.19 Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení   podzemních sítí na své náklady na předaném staveništi oprávněným geodetem. El. energii, vodu stravování a ubytování objednatel nezajišťuje. V případě možnosti odběru vody a el.energie zajistí dodavatel před odběrem osazení podružného vodoměru a elektroměru po dohodě s provozním střediskem (dále jen PS) 0228 Boletice a uzavře příslušnou smlouvu  o odběru a způsobu úhrady za energie s ÚSNI České Budějovice provozní oddělení.

7.20 Zhotovitel je povinen se podrobit organizačním a bezpečnostním opatřením, které objednatel podnikne za účelem hladkého provozu vojenského újezdu a útvaru, ochrany utajovaných skutečností a svého majetku.

7.21 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle čl. 3. této SoD jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho realizace. 

7.22 Pracovníci dodavatele a jeho mechanizační prostředky se budou v areálu vojenského újezdu pohybovat na vyznačených cestách a na základě povolení přednosty vojenského újezdu a  velitele vojenského útvaru VÚ 6817 Boletice  

8. Práva a součinnost objednatele

8.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu v průběhu realizace díla prostřednictvím TD objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené PD, podle odst. 7.1 a 7.2 této SoD a v souladu s rozhodnutími orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do SD.

8.2 TD objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje  a provádí realizace stavby, účastní se předání staveniště (pracoviště), doporučuje změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat   věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, odevzdání a převzetí prací,   kontrolovat kvalitu prací a rozsah provedených prací, kontrolovat zakrývané práce, kontrolovat dodržování bezpečnosti práce, účastnit se investorského převzetí, kolaudačního řízení, kontrolovat odstranění vad a nedodělků a kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Dále TD objednatele provádí případnou součinnost s inspekčním orgánem. Sleduje plnění harmonogramu prací (dále jen „HMG“) na stavbě. V případě neplnění HMG navrhuje opatření. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen a dodávek použitých materálů.

8.3 TD objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

8.4 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu POV v termínu : do 14 dnů po podepsání smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který se stává nedílnou součástí stavebního deníku.
8.5 Objednatel bude pravidelně svolávat kontrolní dny (dále jen „KD“) na základě pozvánky zaslané účastníkům. KD budou konány min. 1x měsíčně. Termíny konání kontrolních dnů dohodne předem se zhotovitelem TD objednatele.
9. Předání a převzetí díla

9.1  Převzetí kompletně dokončeného funkčního díla bez vad a nedodělků provede objednatel protokolárně zápisem o předání a převzetí dokončené stavby v místě provádění díla, a to na výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 kalendářních dnů před termínem zahájení přejímacího řízení s tím, že budou doloženy  veškeré  nezbytné  doklady  přejímacího  řízení. 

9.2 Stavba připravená k přejímacímu řízení musí mít dokončeny veškeré stavební a montážní práce včetně veškerých zkoušek a revizí. Stavba musí být uklizená.

9.3 V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele, dílo : 

a) objednatelem převzato, pokud bude bez vad  a o převzetí bude sepsán zápis nebo 

b) objednatelem může být převzato i přesto, že bude vykazovat vady. Nedílnou součástí zápisu bude soupis zjištěných vad při přejímce. Odstraněním všech vad potvrzených technickým dozorem a zástupcem zhotovitele je stavba dokončena. Do této doby bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla, pokud bude tento oproti smluvnímu termínu překročen. 

c) Objednatelem nebude převzato, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad, pokud bude smluvní termín překročen.

9.4 Pokud doklady uvedené pod bodem 9.6 smlouvy nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné převzetí.

9.5 Z přejímacího řízení bude pořízen zápis o předání a převzetí stavby v jehož závěru bude  schvalovací doložka se závěrem „… objednatel přebírá … / … objednatel nepřebírá …“. V případě nepřevzetí stavby je nutné uvést důvody, které ji nedovolují převzít. V tomto případě musí komise opětovně zasednout po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

9.6 Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení všechny doklady potřebné ke kolaudaci stavby zejména :
a) PD skutečného provedení díla ve  2 vyhotoveních,

b) SD - originál 

c) atesty na použité materiály dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění vč. dokladů o jejich hygienické nezávadnosti,

d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, pokud nejsou zapsány ve SD

e) zápisy o funkčních a provozních zkouškách smontovaného zařízení, revizní zprávy, zaškolení obsluh

f) soupis provedených odchylek ve 2 vyhotoveních,

g) záruční listy vč. návodů na obsluhu všech zabudovaných a dodaných zařízení,

h) vyhodnocení plánu kontrol a řízení jakosti podle ISO 9000,

i) doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti a použitých materiálů dle z. č.185/21001 Sb., o odpadech v platném znění,

j)  uživatelská příručka pro provozování stavby (návrhy provozních řádů zařízení apod.),

k) prohlášení zhotovitele o shodě dodaného díla,

l)  další doklady podle požadavku objednatele, které zapíše TD objednatele do SD.
9.7    Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele se zaplacením faktur, avšak nebezpečí       

 
škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho předání a převzetí          


objednatelem.

9.8   Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

10. Vady díla a záruční lhůta

10.1 Odpovědnost za vady díla a nároky z nich plynoucí se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními v § 560 až § 565 Obchodního zákoníku.

10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Pokud tak učiní, je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit formou bezplatné opravy.    

10.3 Záruční doba za jakost a životnost je jednotná na všechny použité materiály, hmoty, výrobky, komponenty a technologie zabudované v díle a činí 84 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje. 
10.4 Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce záruční doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamaci), které nebrání užívání díla a které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli zda vady uznává a jakou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 15-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.6 Pokud objednatel uplatní reklamaci na vadu, která brání užívání díla, je zhotovitel povinen odpovědět objednateli do 24 hodin a pokud reklamaci uzná, musí nastoupit na odstranění vady (reklamace) do 48 hodin od nahlášení vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. V případě havarijní vady zhotovitel ihned po ohlášení učiní nezbytná opatření k zamezení dalších škod souvisejících s touto vadou.

10.7 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci může uvést své požadavky vč. způsobu odstranění vad nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.8 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla nebo jeho části k účelu, ke kterému jej objednatel objednal tj. dnem oznámení vady a končí dnem protokolárně převzetí opraveného díla nebo jeho části objednatelem.

10.9 Zhotovitel je povinen po odsouhlasení uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě, v důsledku vady během záruční doby. Úhrada bude provedena do 21-ti dnů po obdržení zhotovitelem odsouhlaseného daňového dokladu.

10.10 Záruční lhůta strojů technologií a předmětů s vlastním záručním listem je shodná se záruční  lhůtou poskytnutou výrobcem zhotoviteli, nejméně však 36 měsíců od řádného dokončení díla. Záruční listy budou součástí předávacího protokolu

11. Odstoupení od SoD a dočasné pozastavení prací 
11.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních orgánů nebo jejich oprávněných zástupců.

11.2 Chce-li některá ze smluvních stran od této SoD odstoupit na základě ujednání z této SoD vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od této SoD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od této SoD odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této SoD neplatné.

11.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této SoD na základě ujednání z této SoD vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této SoD,

b) zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou položkového rozpočtu
 a zpracuje “konečný daňový doklad rozpracovaného díla“,

c) zhotovitel vyzve objednatele k “předání a převzetí rozpracovaného díla“, a objednatel je povinen do 30-ti kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit “přejímací řízení rozpracovaného díla”,

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z  důvodů odstoupení od smlouvy.

11.4 Dojde-li k odstoupení od této SoD před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od této SoD jdou k tíži té smluvní strany, která porušila smluvní povinnost.

11.5 Odstoupení od SoD pro podstatné či nepodstatné porušení SoD se dále řídí § 345 ObchZ a následnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.6 Za podstatné porušení této SoD se považuje, jestliže zhotovitel nesplní níže uvedené smluvní povinnosti:

a) nedodá-li dílo nebo neprovede dílo uvedené v čl. 3. této SoD,

b) nedodá-li dílo ve stanovené lhůtě dle čl. 4. této SoD,

c) nedodrží-li ustanovení o ceně díla dle čl. 5. této SoD,

d) dojde-li k vyhlášení konkurzu nebo zahájení konkurzního či vyrovnávacího řízení se zhotovitelem,

e) zhotovitel předal objednateli před uzavřením této SoD nepravdivé nebo neúplné údaje,
 na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této SoD,

f) nedodrží-li kterékoliv ujednání dle čl. 13 této SoD.

11.7 V případě nutnosti zastavení prací objednatelem na základě ujednání z této SoD vyplývajících, zhotovitel souhlasí s dočasným pozastavením všech činností souvisejících s plněním předmětu této SoD. O pozastavení prací provedou obě smluvní strany zápis, včetně lhůty, po kterou se práce pozastavují.

11.8
V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro tuto akci, zhotovitel souhlasí s použitím následujících variant bez nároku na smluvní pokutu, v důsledku posunu konečného termínu plnění vzniklého v souvislosti s nepřidělením finančních prostředků ze státního rozpočtu a úroku z prodlení, který vznikl pro nezaplacení faktur v době jejich splatnosti: 

a) v pokračování započatých prací a jejich úhradou po přidělení finančních prostředků

b) se zpomalením prací a prodlouženým časem plnění

c) s dočasným zastavením všech činností souvisejících s plněním závazku (sistace)

d) s odstoupením od SoD

Konkrétní varianta bude určena objednatelem v případě, že tato skutečnost nastane.

12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
12.1 Za nesplnění povinnosti dodržet termín dokončení díla dle čl. 4. a sjednaného rozsahu prací dle čl. 3. této SoD, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo nebo jeho část je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení bude zjištěno, že dílo nebo jeho část není podle podmínek této SoD ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den až do data řádného předání díla.

12.3 Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) v termínu v něm uvedeném, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a nedodělek a za každý den prodlení.

12.4 Za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad v dohodnutých termínech vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.5 V případě prodlení s úhradou daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky  za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.6 V případě prodlení s úhradou penalizačního daňového dokladu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky  za každý kalendářní den prodlení.

12.7 Smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně.

12.8 Nárok na úrok z prodlení nevzniká po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav nebo jestliže daňový doklad neobsahoval náležitosti dle čl. 6. této SoD.

12.9 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení podle této SoD je 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu. 

12.10 Za nedodržování BOZP vyúčtuje objednatel smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý případ, který TD   objednatele doloží zápisem do deníku BOZP vedeného zhotovitelem. 

13. Zvláštní ustanovení
13.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této SoD se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran v této SoD vysloveně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Oprávnění nakládat s předmětem plnění této SoD přechází na objednatele dnem podpisu protokolů o předání a převzetí dokončeného díla.

13.3 Při provádění díla si zhotovitel na své náklady zpracuje prováděcí dodavatelskou dokumentaci nutnou pro jeho provedení pokud mu nedostačuje předaná PD nebo technologické postupy používané zhotovitelem tuto dokumentaci vyžadující.

13.4 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až po zaplacení sjednané smluvní ceny za předmět díla nebo jeho části. Zhotovitel zodpovídá za vzniklé škody na zhotovovaném díle během plnění předmětu díla až do předání a převzetí dokončeného díla.

13.5 Zhotovitel stvrzuje, že: 

a) je seznámen s předmětem SoD a PD, rozsahem a povahou díla,

b) jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné  podmínky k provedení díla,

c) zpracuje závazný plán kontrol a řízení jakosti podle ISO 9000, který bude předán objednateli 14 kalendářních dnů po podpisu této SoD.

d) nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,

13.6 Tato uzavřená SoD je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 10- ti kalendářních dnů poté, co nastala.

13.7 Zhotovitel je povinen sdělit do 14-ti kalendářních dnů objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, případně právního nástupce.

13.8 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně  pracovníků subdodavatelů budou poučeni o podmínkách vstupů do  objektů a pohybu na vyhrazeném místě  na staveništi. Tyto podmínky jsou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být i důvodem k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance firmy, tak i pro dopravní či speciální prostředky.

13.9 Zhotovitel nesmí zhotovovat bez souhlasu objednatele kopie dokumentace související s plněním předmětu smlouvy nad rámec předmětu plnění.

13.10 Zhotovitel se dále zavazuje, že:

a) bude realizovat dílo jen prostřednictvím osob se státní příslušností ČR, občanů EU a NATO,   bez účasti cizích stáních příslušníků nebo osob bez státní příslušnosti .

b) bez souhlasu objednatele neposkytne třetí osobě informace o skutečnostech, se kterými se seznámil při zpracovávání předmětu smlouvy.

c) po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou dokumentaci zadavateli.

14. Závěrečná ustanovení
14.1 Tato SoD je vyhotovena ve 6-ti výtiscích v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží dva výtisky a objednatel čtyři výtisky této SoD.

14.2 Veškeré změny a doplňky  smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných, vzestupně číslovaných dodatcích smlouvy, odsouhlasených a podepsaných statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran (jiné zápisy, protokoly atd. se za změnu smlouvy nepovažují).

14.3 Tato SoD nabývá platnosti a vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran. 

14.4 Tato SoD má 1 přílohu položkový rozpočet stavby  o 21  listech. 

14.5 U výtisku č.1 této SoD bude založena ověřená kopie pojistné smlouvy.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet stavby  

V Pardubicích dne 20.4. 2006
                         V Českém Krumlově dne 18.4. 2006

___________________                                                ____________________________

       Za objednatele
             Za zhotovitele 

          Ředitel VUSS Pardubice



Jednatel společnosti

 
Ing. Bohumír Šafařík




  Miroslav Jedlička






V Českých Budějovicích    dne  3.5. 2006 



Boháčková Naděžda









VUSS České Budějovice
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