Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

1. Název zakázky: „Brno - technická bezpečnost vojenských objektů, 1. část“, 

ISPROFIN: 207831 0009.

2. Předmět zakázky: předmětem zakázky je vypracování prováděcí projektové dokumentace pro realizaci objektové bezpečnosti v zájmových objektech u VÚ 3255 Vyškov, VZ 1970 Vyškov a VÚ 3072 České Budějovice - lokalita Božice u Znojma a obstarání pravomocných stavebních povolení pro stavby v jednotlivých lokalitách umožňujících realizaci projektované akce (viz čl. 2 smlouvy o dílo č. 30/2006).

3. Časová specifikace zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. smlouvy - do 15. 9. 2006,
datum uzavření smlouvy: 23. 6. 2006.

4. Zadávací postup: § 6 odst. 3 mimo režim zák. č. 40/2004 Sb., v platném znění, na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 30/2006 ze dne 23. 6. 2006.
1. Smluvní strany

Objednatel 

Česká republika - Ministerstvo obrany,

se sídlem Tychonova 1 - 160 00 Praha 6, registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6,                pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84 - Brno,

P.O. Box 553 - 602 00 Brno,

IČ: 60162694,

DIČ: CZ60162694,

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. účtu: 916-132036881/0710,

Fax:  973 445 151, 973 445 920,

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

· Ing. Jaroslav Valchář.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

· Ing. Tomáš Trávníček, tel.: 973 445 940,

· Ing. Karel Výška, tel.: 973 445 779,

· Soňa Langrová, tel.: 973 445 160.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel 

Trade FIDES, a.s.

se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno

jejímž jménem jedná Ing. František Houdek, předseda představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

IČ: 61974731

DIČ: CZ61974731

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, č. účtu: 6987310257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. František Houdek, předseda představenstva, tel.: 545 536 111, fax 545 536 520 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

· Ing. Pavel Fiala, člen představenstva, tel.: 545 536 111, fax 545 536 520, E-mail: pfiala@fides.cz

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“), tímto zákonem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536  a násl. obchodního zákoníku k plnění zakázky         ,,Brno - technická bezpečnost vojenských objektů, 1. část“.

2. Účel a předmět smlouvy  

Účelem této smlouvy je zpracování prováděcí projektové dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření (objektové bezpečnosti) v zájmových objektech u níže uvedených útvarů.

Předmětem smlouvy  je závazek zhotovitele

2.1. ke zpracování prováděcí projektové dokumentace pro realizaci objektové bezpečnosti (dále též „PD“) zájmových objektů u VÚ 3255 Vyškov (číslo centrální evidence 063401240) , VZ 1970 Vyškov (číslo centrální evidence 063401243) a VÚ 3072 České Budějovice - lokalita Božice u Znojma (číslo centrální evidence 06-09-05-001) a obstarání pravomocných stavebních povolení pro stavby v jednotlivých lokalitách umožňujících realizaci projektované akce.

Projektová dokumentace bude zpracována pro každý zájmový objekt samostatně, a to v rozsahu dle podkladů předaných samostatným č.j.: V344/2005-1383 (Návrhy bezpečnostních projektů), a bude obsahovat doklady a kladná stanoviska dotčených složek nutná pro vydání stavebních povolení, včetně pravomocných stavebních povolení pro konkrétní stavby. 

Projektová dokumentace bude členěna na stavební část a technologickou část a musí být zpracována takto:

· stavební úpravy a rozpočty včetně všech výkazů výměr (i technologické části) budou zpracovány jako neutajované;

· výkresová dokumentace technologických částí bude zpracována jako utajovaná na stupeň utajení „VYHRAZENÉ“.
2.1.1. PD bude zpracovaná na prvním CD vč. výkazu výměr, na druhém CD bude jen výkaz výměr a v tištěné podobě PD v 10 výtiscích. Každý výtisk PD a obě CD budou obsahovat všechny náležitosti přílohy č. 4 (případně další potřebné náležitosti dle přílohy č. 3) Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného společností UNIKA v roce 2004 (dále též „Sazebník UNIKA“), zejména:

· náležitosti dle § 18 vyhl. č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

· prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

· nezbytně nutné konstrukční detaily;

· výkaz výměr (i v elektronické podobě na prvním i druhém CD - formát *.xls), soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) v souladu se zákonem č.40/2004 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby a  vyhláškou č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění pozdějších předpisů;

· kompletní rozpočet (pouze u výtisku č.1 - 4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po jednotlivých objektech s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a. s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod.; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %; použití agregovaných cen se nepřipouští. 

CD s PD vč. rozpočtu a výkazu výměr bude obsahovat přehledně uspořádané soubory textové i výkresové části PD v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls a *.dwg, a CD jen s výkazem výměr bude obsahovat přehledně uspořádané soubory textové části v digitální podobě ve formátu *.xls dle výše uvedených pravidel.

Objekty musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, ve znění pozdějších předpisů.

Dokladová část bude obsahovat:

· Kladná stanoviska a vyjádření veškerých dotčených organizací včetně souhlasů a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy k PD, nutných pro vydání pravomocných stavebních povolení, zejména níže uvedených vojenských složek:

· Úřadu státního odborného dozoru MO, třída 1. máje 1, 711 11 Olomouc,

· Energetické inspekce MO, Svatoplukova 84, Brno - Židenice,

· VUSS Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice,
· přímého uživatele (bezpečnostní důstojník zabezpečovaného útvaru) VÚ 3255 Vyškov a VZ 1970 Vyškov, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov a VÚ 3072 České Budějovice, 370 04 České Budějovice,

· VÚ 3255 Praha, Vlastiná, 161 05 Praha – Ruzyně,

· VÚ 3255 Olomouc, Dobrovského 6, Olomouc,

· Oddělení vojenského požárního dozoru Brno, Svatoplukova 84, Brno-Židenice,  

· Odbor bezpečnosti MO, bezpečnostní ředitel MO Praha, Vítězné nám. 5, 160 00 Praha 6 - Dejvice,

· spojovacího náčelníka posádek Vyškov, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov a Brno, Dobrovského, 612 00 Brno,

· velitelů posádek Vyškov, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov a Brno, Dobrovského, 612 00 Brno (Božice u Znojma v působnosti velitele posádky Brno),

· provozních středisek 0612 Brno, Staňkova 20, 602 00 Brno a 0624 Vyškov, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov.

Žádosti o vydání stavebních povolení, o které zhotovitel požádá, budou součástí dokladové složky. 

· Pravomocná stavební povolení umožňující realizaci akce. 

2.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona                č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti a souvisejících prováděcích předpisů. Stane-li se organizace zhotovitele nezpůsobilou ve vztahu k utajovaným informacím, je zhotovitel povinen toto neprodleně písemně oznámit Ministerstvu obrany – bezpečnostnímu řediteli a vrátit utajované informace objednateli. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých odborných orgánů prověřovat plnění zásad ochrany utajovaných informací u zhotovitele a jeho subdodavatelů pro každou stavbu.

V průběhu zpracování PD bude zhotovitelem svolána min 4x technickoekonomická rada (dále též „TER“), která se bude konat u zhotovitele ve vyhrazené kanceláři na stupeň utajení „V“ dle z. č. 412/2005, Sb., na kterou budou přizváni odpovědní zástupci objednatele, budoucích uživatelů - VÚ 3255 Vyškov, VZ 1970 Vyškov a VÚ 3072 České Budějovice, VÚ 3255 Praha a provozních středisek - 0612 Brno, a 0624 Vyškov. Případné připomínky objednatele a budoucího uživatele rozvodů objektové bezpečnosti budou zapracovány do PD. Poslední TER bude svolána 10 kalendářních dnů před odevzdáním dokončeného díla objednateli a na této TER provede objednatel kontrolu úplnosti PD a dokladů všech dotčených organizací. Z každé TER bude pořízen zápis, tyto zápisy budou součástí dokladové části PD.

2.1.3.  Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk zpracované PD a dokladové části včetně pravomocných stavebních povolení obsahoval v každém výtisku soupis všech výkresů případně listů včetně označení formátů a jejich počet. Členění bude provedeno po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků PD bude opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. Zhotovitel zpracuje souhrnný předávací protokol, který bude obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků PD.

2.2.  Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí (déle též „AD”) v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace staveb, na niž zpracuje PD dle čl. 2. odst. 2.1. smlouvy, až do nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí. Předpokládaný rozsah provádění AD je u každého uživatele (VÚ 3255 Vyškov, VZ 1970 Vyškov a VÚ 3072 České Budějovice) 30 hodin měsíčně.

2.3.    Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 4  této smlouvy. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 5 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

3.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na  pracoviště ochrany informací v sídle objednatele (Svatoplukova 84, Brno - Židenice) nebo poštou na adresu pro poštovní doručování (viz čl. 1 této smlouvy), nejpozději v den stanovený pro předání dokončeného díla (viz čl. 4. této smlouvy).

3.2. Po doručení díla osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických  po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který tvoří nedílnou součást PD, bude-li dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, případně písemně) zhotoviteli nejpozději do 15 dní od doručení díla. V případě vad díla ve stejné lhůtě osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických oznámí, že dílo nepřevezme a nepotvrdí souhrnný předávací protokol. 

3.3. Dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

3.4. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele nabytím vlastnického práva, t.j. okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí věci.

4. Doba a místo plnění 

4.1. Termín zahájení plnění v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy: dnem účinnosti této smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy zhotovitel předá do 15. 9. 2006 v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno. 

4.3. AD (dle čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy) bude prováděn zhotovitelem PD na vyzvání technického dozoru objednatele po celou dobu a v místě realizace stavby. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat pravidelně.

4.4. Případné dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy) předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu v sídle Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná ve výši 83 713,50 Kč bez DPH, DPH 19 % ve výši 15 905,- Kč a celkem ve výši                 99 618,50 Kč včetně DPH a je platná po celou dobu realizace díla. Cenová kalkulace s uvedením počtu hodin potřebných k provedení díla po jednotlivých profesích samostatně pro každý zájmový objekt je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5.2. Cena za zpracování PD pro jednotlivé lokality: 

· VÚ 3255 Vyškov ve výši 12 313,70 Kč bez DPH, DPH 19 % ve výši 2 339,50 Kč  a ve výši 14 653,20  Kč vč. DPH,

· VÚ 1970 Vyškov ve výši 44 891,- Kč bez DPH, DPH 19 % ve výši 8 529,- Kč  a ve výši 53 420,- Kč vč. DPH, 

· VÚ 3072 České Budějovice ve výši 26 508,80 Kč bez DPH, DPH 19 % ve výši                 5 036,50 Kč a ve výši 31 545,30 Kč vč. DPH.

5.3. Cena za AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) je stanovena jako nejvýše přípustná v hodinové sazbě ve výši 300,- Kč/hod. bez DPH a ve výši 357,- Kč/hod. vč. DPH za skutečně odpracované množství hodin výkonu AD na stavbě, které bude odsouhlaseno technickým dozorem objednatele. Náhrada za použití motorového vozidla bude účtována ve výši 3,78 Kč bez DPH a ve výši 4,50 Kč vč. DPH za každý 1 km vzdálenosti mezi sídlem zhotovitele místem stavby. 
5.4. Zhotovitel prohlašuje, že ocenění celého díla v rozsahu čl. 2. této smlouvy je úplné se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho provedením, dokončením a odevzdáním. 

5.5. Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě, pouze v případě nutnosti provedení dodatečných prací dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy.

5.6. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 10. odst. 10.1 této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena

6. Platební podmínky

6.1. Zaplacení ceny za dílo dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude provedeno bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) vznikne zhotoviteli až po oznámení objednatele o potvrzení souhrnného předávacího protokolu.

6.2. Zaplacení ceny za výkon AD (dle čl. 2. odst. 2.2. této smlouvy) bude prováděno v průběhu realizace staveb, a to čtvrtletně na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude doklad s uvedením skutečného počtu hodin výkonu AD vč. cestovních nákladů, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.

6.3. Zaplacení ceny za případné dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. této smlouvy) bude provedeno po jejich předání na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). 

6.4. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 90 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta splatnosti 30 dnů se vztahuje na  případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jeho součástí bude potvrzený souhrnný předávací protokol nebo doklad o výkonu AD dle čl. 6 odst. 6.2. smlouvy. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. V tomto případě zhotovitel v opraveném daňovém dokladu uvede novou lhůtu splatnosti dle čl. 6. odst. 6.4.

6.6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7. Smluvní sankce

7.1. Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· za prodlení se splněním povinnosti dodat dokončené dílo zaplatí v termínech uvedených v čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy zhotovitel objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; za prodlení zhotovitele podléhající povinnosti platit smluvní pokutu se nepovažuje doba prokazatelných nepředpokládaných administrativních překážek či průtahů na straně stavebního úřadu v řízení o vydání stavebního povolení, které nebyly nijak vyvolány zhotovitelem,

· v případě výskytu vad díla zaplatí zhotovitel objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnuté (stanovené) lhůtě pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den a za každou vadu,

· za prodlení se splněním povinnosti provádět AD (neúčast na kontrolních dnech nebo jiných jednáních, neplnění stanovených úkolů v průběhu realizace PD) dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 4. odst. 4.3. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé neplnění povinností.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

8. Odpovědnost za vady díla a záruka

8.1.  Zhotovitel odpovídá,

· že předmět díla dle čl. 2 odst. 2.1. smlouvy - od doby jeho předání až po celou dobu užívání stavby, na niž byl zpracován, bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou;

· že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení oznámení o vadách díla písemně sdělit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že do 15 kalendářních dnů  od doručení oznámení o vadách vady uznává a oznámené vady odstraní (tj. zpracuje a dodá objednateli opravené dílo). Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu a zhotoviteli přeúčtovat veškeré takto vzniklé náklady.

9. Ochrana utajovaných informací

9.1. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla v čl. 2. smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných informací (dále též „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně        utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a souvisejících  prováděcích předpisů.
9.2. Zhotovitel je povinen:

· neprodleně oznámit Bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále též „BŘ MO“)        všechny změny v zákonných podmínkách (§ 17 a18 zákona č. 412/2005 Sb.), které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability nebo bezpečnostní spolehlivosti;

· informovat BŘ MO o podání návrhu na prohlášení konkursu na jeho osobu do 3 dnů   ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl;

· neprodleně  písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele, a vrátit UI objednateli;

· současně  se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s UI, ztrátu UI nebo jakoukoliv kompromitaci UI rezortu MO;
· umožnit odborným orgánům Odboru bezpečnosti MO prověřovat plnění zásad ochrany UI       rezortu MO u zhotovitele a jeho subdodavatelů;

· do 5 pracovních dnů oznamovat  objednateli veškeré změny informací uvedených v Dotazníku podnikatele, který zpracoval do nabídky; 

· vést  samostatný seznam poskytnutých UI MO (utajovaných dokumentů) nebo seznam UI       (utajovaných dokumentů), které u zhotovitele vznikly (název dokumentu, č.j. apod.);

· vést samostatný seznam UI MO, které zhotovitel poskytl subdodavatelům (utajovaných       dokumentů) nebo seznam UI (utajovaných dokumentů), které u subdodavatele vznikly název dokumentu, č.j. apod.).
9.3. Seznam předaných UI dle přílohy č. 6 k NV č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

Pořadové č. – Informace – Stupeň utajení

4. – Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostorů a zařízení - V; 

5. – Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu – V;

41. – Systém a organizace ochrany určených vojenských objektů a dokumentace popisující rizika, technická a bezpečnostní opatření k jejich eliminaci;

44. – Umístění, účel, režim ochrany, projektová dokumentace a výstavba nebo plánované a skutečné využití zvlášť určených zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany –V.

10. Změna smlouvy a zánik smlouvy

10.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

10.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout:

· dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu plnění v čl. 2. odst. 2.1. a 2.2. a termínů plnění v čl. 4  a povinností stanovených v čl. 9. smlouvy.

10.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

 Zhotovitel: 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla,

· předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody, které jí prokazatelně odstoupením od této smlouvy vznikly.

11. Zvláštní a závěrečná ujednání

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2 odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté s objednatelem za úhradu. Práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli. Dále bude postupováno dle čl. 10. odst. 10.1. smlouvy  (změna  smlouvy).  Součástí  dodatku  smlouvy   bude  zpracovaná  cenová kalkulace víceprací  včetně výkazu  výměr. Kalkulace ceny  bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci  příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

11.3. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. 

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
11.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Zhotovitel je povinen dodržovat z.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

11.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

11.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.8. Tato smlouva má 8 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 - cenová kalkulace o 4 očíslovaných stranách a příloha č. 2 – návrhy bezpečnostních projektů (předáno samostaným č.j. – viz čl. 2. odst. 2.1. smlouvy). Příloha č. 2 je příložena k výtisku č. 1 (pro zhotovitele) a výtisku č. 6 (pro objednatele).

11.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.

11.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě jsou připojeny 2 přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace

Příloha č. 2 – návrhy bezpečnostních projektů

        V Brně dne ……..………

                          V Brně dne …………….

                 za objednatele
za zhotovitele    

Ing. Jaroslav Valchář                                                      Ing. František Houdek

ředitel                                                                   předseda představenstva

V Brně dne 26. června 2006                       


Ing. Renata Šusliková 

