Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1. Název veřejné zakázky : „Oprava požární zbrojnice kasárna Sedlec Náměšť nad Oslavou“ 
2. Předmět veřejné zakázky : Provedení opravy budovy požární zbrojnice v posádce  Náměšť nad Oslavou.

3. Časová specifikace veřejné zakázky :  05. 09. 2006 – 20. 11. 2006.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, na základě průzkumu trhu

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84 – Brno, P.O.Box 553 – 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 42/2006 uzavřena dne  05. 09. 2006







Smlouva o dílo 

č. objednatele: 42/2006

č. zhotovitele: 2006-608-001

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Petr Vincek, tel.: 973 438 171

     -    Milena Nováčková, tel.: 973 438 173

     -    Zdena Janků, tel: 973 445 842

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAVIMAL s.r.o.
se sídlem: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice
jehož jménem jedná statutární orgán: Jitka Málková, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 45432 
IČ: 269201677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Volksbank CZ a.s., č.účtu : 4200022528/6800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: 

-  Ing. Pavel Málek, tel.: 602 721 491

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava požární zbrojnice kasárna Sedlec Náměšť nad Oslavou“.
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy budovy požární zbrojnice na letišti Sedlec v posádce  Náměšť nad Oslavou z důvodu nevyhovujícího technického stavu budovy.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

2.1. Provést opravu budovy požární zbrojnice v posádce  Náměšť nad Oslavou v tomto rozsahu:

Poř.č.
Předmět plnění
M.j.
počet jednotek

1.
Přetmelení a přelištování skleněných výplní
m
172,80

Parapet schodišťového okna pod mezipodestou+oprava podlah schodišť + instalace klimatizace

2.
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 
m2
3,52

3.
Postřik izolací nebo konstr. Stěn "Asoplast - MZ"
m2
1,20

4.
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%
m2
3,52

5.
Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4
m2
0,88

6.
Vysekání a úprava spar zdiva cihelného mimo komín. Vnější+vnitřní
m2
7,04

7.
Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2
m2
4,16

8.
Izolace proti vlhkosti svislá pásy pásy přitavením Sklobit G v jedné vrstvě včetně dodávky materiálu
m2
1,80

9.
Provedení detailů zpět.spojů, NAIP, rš 0,5m
m
4,00

10.
Oplechování parapetů z plechu rš 330mm
m
3,20

11.
Obklad vnější do tmele MAPEI, do 30x30 do tmele Keraflex - Taurus včetně doání materiálu (obklady v původní barvě modré - vel.200x200mm
m2
5,52

12.
Provedení odvodnění - prodloužení okapového svodu o 1,0m a úprava terénu vydlážděním betonovými korýtky v délce 1,0m
m
1,00

13.
Doplnění stávající dlažby (odstranění stávajícího podkladu, provedení nové podkladní a vyrovnávací vrstvy a zpětné zadláždění původním druhem dlažby vel.300x300 mm
m2
6,00

14.
Provedení přespárování stávající dlažby včetně odstranění staré spárovací hmoty
m2
51,15

15.
Zřízení cementových terčů průměru 10,0cm na zdivu ke sledování praskání zdiva
ks
30,00

16.
Dodávka a montáž dělené klimatizační jednotky o výkonu chlazení do 2700W vč. připojení na EI
ks
1,00

17.
Oprava střešního svodu
m
8,00

18.
Provedení kompletního úklidu a očištění po stavebních pracích,likvidace a odvoz nepotřebného materiálu
soubor
1,00







Podlaha v garážích



19.
Frézování krytu plochy do 500m2  pruh do 75 cm tl.3 cm
m2
39,07

20.
Zapravení nerezspon společně s upravenou trhlinou
m
325,60

21.
Oprava podlah, broušení 
m2
1009,92

22.
Vložení nerez. spon do zářezů, vč. jejich dodávky
ks
1629,00

23.
Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm(provedení zářezůkolmo na trhliny v délce 120mm do hl.300mm, spony ve vzdálenosti po 200mm
m
195,48

24.
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm (prořezání stávajících dilatačních spar do hl.800mm)
m
325,60

25.
Nátěr celé podlahy nátěrem Mapecoat I 24
m2
1009,92

26.
Oprava betonových podlah u rámů dveří a vrat
m2
5,00

27.
Úklid a odvoz nepotřebného materiálu
soubor
1,00







Oprava kamerového systému



28.
Demontáž stávajících objektivů a dodávka a montáž nových objektivů - objektiv s automatickou clonou(DD),1/3",proměnné ohnisko 2,9-8mm,FO,95, typové čísloYV2.7x9LA-SA2
ks
5,00

29.
Demontáž stávajících kamer, dodávka a montáž barevných digitálních kamer s IR citlivostí,1/3" snímač CCD,rozlišení 480 TVL,citlivost 0,3lux,(F1,2),automatické přepínání na ČB. Naspájení 12 Vss/24 Vstř  typ KTC-910P
ks
5,00

30.
Výměna stávajícího monitoru za CCTV LCD AL 1731M 17"TFT/1280x1024/430:1/20MS DVI SPE  
ks
1,00

31.
Podružný materiál
kpl
0,03

32.
Demontáž nefunkční stávající řídící jednotky, dodávka a montáž nové řídící jednotky -10 kanálový triplexní multiplexer se záznamem až 50obr/s,HR, HDD 160GB,audio, CD-RW,interface POS, RS485 pro ovládání otočných kamer( přes klávesnici KTD-405), pokročilé vyhledávání,10/100 Bhernet,podpora přímého tisku, sw WaveRen    SDVR-10P-160
soubor
1,00







Výměna vrat



33.
Vybourání stávajících vrat 3600x4000m, výroba, dodávka a montáž nových vrat lamelových,tl. sekce 40mm,design LAMELA, barva modrá,čisté míry otvoru š.3600mm, v.4000mm,nadpraží 300mm, ostění min 150mm, snížený přední systém
ks
6,00

34.
Výměna stávajícího elektrického pohonu za el. hřídelový pohon, rychlost 30ot./min, 3x400V,ovládání pomocí trojtačítka,externího trojtlačítka v interiéru a dálkového ovládání, řetěz pro nouzové odblokování
ks
6,00

35.
Automatika motoru musí zahrnovat inteligentní el. kartu do motoru, přijímač dálkového ovládání FLOX1, 2 ks dálkového ovládání FLO2 a likací lampu s přijímací anténou.



36.
Zednické práce,malířské a natěračské práce,zakotvení rámu vrat,lešení,úprava el. rozvodu
soubor
1,00

37.
Dodávka a montáž jističe ASN 32/3
ks
1,00

38.
Dodávka a montáž FI 25-4p/003 
ks
1,00

39.
Dodávka a montáž jistič LSN 6B/3
ks
6,00

40.
Dodávka a montáž spouštěče motoru SM 1-06
ks
6,00

41.
Dodávka a montáž plastový rozvaděč ECO 57P
kpl.
1,00

42.
Dodávka a montáž kabel CYKY 4x6mm2
m
50,00

43.
Dodávka a montáž lišty LV 40/40
m
50,00

44.
Dodávka a montáž kabel CYKY 5x1,5mm2
m
250,00

45.
Dodávka a montáž lišta LV 50/50
m
50,00

46.
Dodávka a montáž lišta LV 20/20
m
25,00

47.
Dodávka a montáž zásuvka 5 ti kolík 16A/400V
ks
6,00

48.
Dodání atestu od rozvaděče, revizní zprávy a prohlášení o shodě vše ve dvou vyhotoveních
soubor
1,00

49.
Zákres skutečného provedení do PD
soubor
1,00

50.
Propojení na stávající automatiku otvírání vrat
soubor
1,00

51
Úklid a odvoz nepotřebného materiálu
soubor
1,00

2.2. Vypracovat ve spolupráci s uživatelem a předat objednateli, před vlastním zahájením prací nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí staveniště, harmonogram prací opravy podlahy a výměny vrat v garážích schválený objednatelem tak, aby práce byly prováděny po etapách  a nenarušovaly provoz garáží s možností výjezdu vozidel k případu vzhledem k tomu, že nelze přerušit provoz požární zbrojnice.

2.3. Dle požadavku zadavatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.

2.4. Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1.  Termín předání staveniště: bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy, max. do 10-ti dnů.

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště (předpoklad 20. 09. 2006).  

3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 20. 11. 2006
3.4.  Objednatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění je areál letiště Sedlec v posádce Náměšť nad Oslavou.

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 2 344 923,- Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši                  445 535,40 Kč a celkem ve výši 2 790 458,40 Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla či odstranění event. vad                   a nedodělků. 

5.4.   Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu Provozní středisko 0620, letiště Sedlec,675 71 Náměšť nad Oslavou do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.5.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.5. smlouvy.

5.7.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.   Způsob provedení díla
6.1. Výkonem funkce technického dozoru objednatele stavby je pověřen Petr Vincek, tel.:              973 438 171, Milena Nováčková, tel.: 973 438 173, Zdena Janků, tel: 973 445 842

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno k převzetí. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.2. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

-     zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,

· všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení,

· revizní zprávy prosté vad od osob s oprávněním, osvědčením Státního odborného dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO),

· soupisy veškerých zařízení strojní, elektrotechnické nebo elektronické povahy s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku výroby a ceny jednotlivých zařízení a názvu, adresy a IČ výrobce,

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.

-    případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno po ukončených celcích.

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla nebo odstraněním vad a nedodělků ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy, přičemž platí pozdější termín.

9.   Odpovědnost za vady 

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat harmonogram prací dle čl. 2 odst. 2.2. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2., termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 10 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o …. očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne ……………..                                              Ve Viničných Šumicích dne ………………..
-----------------------------------------                                   ----------------------------------------------

   za objednatele
za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ





  Jitka MÁLKOVÁ

                ředitel
                                                                               jednatelka

V Brně dne 5. září 2006




-----------------------------------









          Martina Šeligová
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