Příloha k čj. 4420-4/2006/DP-1440 z 18.9.2006 č.:1


Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku

na stavební práce zadanou  dle zákona  o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. §38  v zjednodušeném podlimitním řízení                                                                                  

1. Název veřejné zakázky :   

Oprava TP – MS Trávčice

2. Název, sídlo a adresa zadavatele, telefon a fax: 

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jehož jménem jedná ředitel  Vojenské ubytovací  a stavební správy

Ing. Ladislav Tesař, se sídlem Litoměřice, Na Valech 76

PSČ  412 01

bankovní spojení :  ČNB Ústí nad Labem, číslo účtu: 70541881/0710

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

telefonní spojení:  973287111, fax 973287 200

Dotazy k zadávací dokumentaci : p.Soldatek Pavel, tel : 973287143

Adresa pro doručování korespondence:

VUSS Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace:

· a)  Předmětem zakázky je oprava elektrické kontroly vstupu do TP-MS

· b)  oprava perimetru 

· c)  oprava plášťové ochrany objektů ( infrazávory)

     b)   Dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních + 1x v elektronické podobě.

c) Zpracování formuláře „ Požadavek na přidělení KČM“ na jednotlivá zařízení technologie výdeje stravy a bufetu.  

d) Zadavatel požaduje u předmětu smlouvy katalogizační doložku podle zákona č. 309/2000Sb., o obranné standardizaci , katalogizaci a státním ověřováním jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, a STANAG 4177, tj. že uchazeč dodá  údaje nezbytné pro katalogizaci a zpřístupní dokumentaci o výrobku k ověření a doplnění dodaných údajů po uzavření kupní smlouvy.
Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace je dán technickými podklady předané VÚ 1337 Trávčice. Technické podklady včetně výkazu výměr jsou utajeny na stupeň „V“ (vyhrazené).

Práce budou probíhat za  provozu uživatele.

4. Místo realizace veřejné zakázky:  

Technický prostor MS Trávčice,  k.ú. Litoměřice, okres Ústí nad Labem

5. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně:

Písemné nabídky uložené v uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem uchazeče a označené nápisem na lícové straně obálky: 

„Oprava systémů MS TP Trávčice“

NEOTVÍRAT

lze  zaslat doporučenou poštou  nebo předat  na adrese: VUSS Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice - 2.patro, místnost č.238 - spisovna, v pracovních dnech v době od 08.00 do 11.00 hodin.

6.Termín pro podání nabídek

Nabídka musí být doručena  do 4.10.2006 do 11.00 hod. Nabídky, doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.

7.Požadavek na poskytnutí jistoty:

Poskytnutí jistoty se nepožaduje.

 8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny:

V nabídce bude oceněn předmět díla formou rozpočtu v ceníkových položkách dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“, vydaných ÚRS a.s. Praha,čl. 2.3. event. 2.5.Vedlejší náklady stavby budou oceněny rovněž dle „Pravidel S“ , pokud na ně vznikne nárok. Výši jednotkových cen určí uchazeč dle vlastní kalkulace.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je technické zadání (výkresová část),výkaz výměr je pomocný doklad , který je součástí projektové dokumentace,včetně 1x v elektronické podobě. Uchazeč odpovídá za kompletnost ocenění nabídky dle předaných podkladů.

Celková  cena díla bude stanovena takto :

Základní rozpočtové náklady, vedlejší náklady , cena celkem, DPH a celková cena díla včetně DPH. 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 
Kalkulace ceny díla bude zpracována v Kč.

9. Vymezení obchodních podmínek:

9a) Dodací podmínky:

Termín plnění veřejné zakázky:  

Zahájení plnění:                        do 10 kalendářních dní po podpisu smlouvy

Dokončení plnění:                                                                   do 30.11.2006

· Při realizaci budou respektována stanoviska dotčených orgánů a organizací, včetně stavebního povolení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

· Dílo je dokončeno jeho převzetím objednatelem díla bez vad a nedodělků bránící řádnému užívání díla, protokolárně zápisem o předání a převzetí dokončené stavby v místě provádění díla, a to na výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 kalendářních dnů před termínem zahájení přejímacího řízení s tím, že budou doloženy  veškeré  nezbytné  doklady  přejímacího  řízení. 

9b) Záruční podmínky:

· Záruční doba za jakost a životnost je jednotná na všechny použité materiály, hmoty, výrobky, komponenty a technologie zabudované v díle a činí 36 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu jinou a jsou ve  smlouvě specifikovány. 

9c) Platební podmínky:

· Úhrady za provedené dílo budou realizovány  měsíčně  formou daňových dokladů do výše 90% z celkové ceny díla.Zbývající částka bude uhrazena po převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou měsíčních daňových dokladů bude soupis skutečně provedených prací, ověřený a stvrzený zástupcem objednatele a rekapitulace jednotlivých úhrad.
· Doba splatnosti daňových dokladů se stanoví na 21 dní od doručení  objednateli.

· Vzhledem k termínu zahájení prací zadavatel nepředpokládá v r.2006 fakturaci.

· Zálohy zadavatel neposkytuje.

9d) Další  podmínky:

· Zhotovitel je povinen před zahájením prací uzavřít smlouvu s provozním střediskem 0412 Litoměřice na použití a úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie a vody po dobu realizace díla.

· Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu v průběhu realizace díla prostřednictvím TD objednatele ( p. Ing. Jan Kollár, tel.973287140 )a v jejím průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené PD a v souladu s rozhodnutími orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do SD.

· Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu §29 zákona č. 412/2005 Sb., o  ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně  pracovníků subdodavatelů budou poučeni o podmínkách vstupů do  objektů a pohybu na vyhrazeném místě  na staveništi. Tyto podmínky jsou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být i důvodem k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance firmy, tak i pro dopravní či speciální prostředky.

· Zhotovitel se dále zavazuje, že:

a) bude realizovat dílo jen prostřednictvím občanů EU bez účasti  osob bez státní příslušnosti, 

b) bez souhlasu objednatele neposkytne třetí osobě informace o skutečnostech, se kterými se seznámil při zpracovávání předmětu plnění.

c) po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou dokumentaci objednateli.

d) Bude dodržovat veškerá příslušná ustanovení zákona č. 412/2005Sb. v platném znění o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Základní smluvní podmínky, na nichž zadavatel trvá, jsou uvedeny v příloze č.1 zadávacích podmínek.

10. Variantní řešení:

Variantní řešení se nepřipouští.

11. Obsah předložené nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v dvou výtiscích včetně kalkulace ceny za dílo.

Nabídka musí obsahovat:

a)
Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem zhotovitele +1x v elektronické podobě.

b) Kalkulaci ceny za dílo dle článku 8.těchto podmínek , DPH a cenu celkem. 

c) Specifikaci částí( věcná a finanční )  veřejné zakázky v % z celkové ceny díla včetně DPH, které má uchazeč v úmyslu zadat jiným  osobám, včetně jejich identifikačních údajů.

d) Doklad uchazeče o  splnění základních kvalifikačních  předpokladů v souladu s § 62 zákona

e) Doklad o  splnění profesních předpokladů dle §54 zákona v souladu s§ 57 zákona.

12.Otevírání obálek s nabídkami :

Otevírání obálek s nabídkami se koná dne 6.10.2006   v 10.00 hod. v sídle zadavatele (VUSS Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice ) v zasedací místnosti –2.patro. Zástupce uchazeče ( 1 osoba ), který se zúčastní tohoto jednání, doloží pověření k účasti podepsané statutárním orgánem uchazeče.

13. Hodnotící kritéria:

 Hodnotící kritériem je stanovena nejnižší nabídková cena

14. Výhrady zadavatele:

Zadavatel si  vyhrazuje právo:

· neposkytnout uchazečům žádnou náhradu nákladů, které vynaložili v souvislosti s podáním  nabídky

· nevracet podané nabídky

· změnit zadání v průběhu soutěžní lhůty

· zrušit zadání veřejné zakázky v souladu s § 85 zákona

· zadavatel požaduje spolu s nabídkou uchazeče doložit doklad o  vrácení  projektové dokumentace, zapůjčenou ke zpracování nabídky. Projektovou dokumentaci je povinen vrátit i ten uchazeč, který nabídku nepodal.
15. Zadávací dokumentace.
-      Zadávací dokumentace je utajovanou skutečností, uchazeč si ji může  vyzvednout u zadavatele  VUSS Litoměřice, Na Valech 76 každý pracovní den od. 8 hod do 14 hod. po obdržení výzvy k podání nabídky . Kontaktní osoba pro výdej této zadávací dokumentace: Soldatek Pavel, tel. 973287137,602159300. Pro vyzvednutí zadávací dokumentace musí být uchazeč vybaven potřebnými doklady.

16. Závěr:

Zadavatel upozorňuje uchazeče na splnění obsahu a formy zpracování nabídky a doložení všech dokladů způsobem uvedeným v tomto dokumentu.

Příloha zadávací dokumentace:

1. Základní smluvní podmínky, na nichž zadavatel trvá . 

                  Ředitel 

        Ing. Ladislav TESAŘ

                                                                                                                                  Příloha č.1

Základní smluvní podmínky, na nichž zadavatel trvá

1.Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

                     jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

                     Ing. Ladislav Tesař

                     Adresa pro doručování korespondence:

                     Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice, Na valech 76,  PSČ 412 01

                     Telefon: 973287111,    Fax: 973287200

                     Kontaktní osoba – technický dozor : Petr Zámečník, tel.: 973287140

     Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. účtu : 91670541881/0710   

     IČ:  60162694

       DIČ:  CZ 60162694 

Zhotovitel:     ………………

Telefonické, faxové spojení

Adresa pro doručování korespondence: (nemusí být shodná se sídlem firmy nebo místem podnikání fyzické osoby)

se dohodly ve smyslu §262 odst.1 ve spojení s § 536 a násl. zákona č. 513/1991Sb. Obchodního zákoníku v platném znění,  na uzavření této smlouvy o dílo ( dále je Smlouva ).  

2.Účel smlouvy ,Předmět plnění

Účelem této Smlouvy je zajištění spolehlivého provozu prvků ostrahy v TP.

Předmět plnění:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a dodat stavbu 

„Oprava TP – MS Trávčice“

podle předané schválené prováděcí projektové dokumentace stavby (dále jen „PD“) zpracovanou stupeň utajení „Vyhrazené „  v kvalitě odpovídající ČSN, ISO normám, platným zákonům a předpisům pro provádění staveb a předané prováděcí PD. 

2.2  Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních + 1x v elektronické podobě.

2.3    Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli vyplněný formulář „ Požadavek na přidělení KČM“ na jednotlivá zařízení technologie výdeje stravy a bufetu. 

2.4    Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou smluvní cenu.

3.Termín a místo plnění 
Zahájení plnění:                        do 10 kalendářních dní po podpisu smlouvy

Dokončení plnění:                                                                   do 31.10.2007

Místo plnění :

Obec: TP Trávčice– uzavřený areál, k.ú. Litoměřice, okres Ústí nad Labem

4.Smluvní cena

4.1 Smluvní cena díla je stanovena  na základě cenové nabídky a rozpočtu zhotovitele na předmět plnění dle čl. 2. této Smlouvy jako cena nejvýše přípustná  a je platná po celou dobu realizace díla v členění:

Celková cena díla bez DPH  
……………
-Kč

DPH                                           …………
-Kč

Celková cena díla s DPH 
……............
-Kč

4.2 V celkové smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele spojené s realizací díla.

4.3 Podrobný položkový rozpočet díla specifikovaného dle čl. 2. této Smlouvy, je její nedílnou součástí a tvoří její přílohu č….… 

4.4 Smluvní cena může být změněna po vzájemném odsouhlasení pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací nezbytných ke zprovoznění a zkolaudování díla, které zhotovitel ani objednatel  v době uzavření Smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat. Dílo může být rozšířeno jen o objektivně nepředvídané vícepráce. Pro ocenění těchto prací bude použito jednotkových cen z podrobného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. … této Smlouvy. U prací a 
dodávek v podrobném položkovém rozpočtu neobsažených, si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. O provedení dalších prací uzavřou obě strany písemný dodatek k této Smlouvě. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

4.5  Platební kalendář : Celková cena díla dle bodu 4.1 Smlouvy bude zadavatelem proplacena v roce 2007 . 
5.Platební podmínky

5.1 Platby za provedené práce provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele v peněžním ústavu uvedeném v této Smlouvě na základě prokazatelného předání daňového dokladu (faktury) objednateli. Splatné jsou pouze daňové doklady, které mají všechny náležitosti uvedené v čl. 5.2 a 5.3 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.Splatnost daňového dokladu doručeného v měsíci listopadu a prosinci  roku 2006 a měsíci lednu roku 2007 se stanovuje na 90 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti uvedené v § 28, odst. 2) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V daňovém dokladu budou rozděleny náklady podle způsobu zdanění . 
5.2 Právo na vystavování daňových dokladů za provedené práce dle čl. 2.1 této Smlouvy vzniká koncem prvního měsíce, v kterém zhotovitel zahájil plnění a bude i nadále prováděno pravidelně 1x měsíčně. Měsíční daňové doklady budou vystaveny po provedení prací a dodávek za uplynulý měsíc bez vad. Uchazeč předloží technickému dozoru  objednatele vždy nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací k odsouhlasení a po jeho odsouhlasení vystaví daňový doklad ve 2 vyhotoveních. Proplácení daňových dokladů bude probíhat podle provedených prací do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající objem ve výši 10 % celkové ceny díla bude uveden v konečném daňovém dokladu a bude uhrazen po předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků a dále po započtení případných nároků objednatele (např. náhradu škody atd.). 
5.3 V konečném daňovém dokladu budou zúčtovány všechny zaplacené měsíční daňové doklady. Konečný daňový doklad bude rovněž doložen a soupisem skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasenými TD objednatele. Konečný daňový doklad musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

a) výslovný název ”konečný daňový doklad”

b) celkovou sjednanou smluvní cenu bez DPH

c) celkovou výši DPH

d) soupis všech uhrazených daňových dokladů rozčleněných na cenu v Kč bez DPH  a s DPH

e) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez daně a s DPH

5.4 Pokud bude daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, objednatel vždy  daňový doklad vrátí. Práce, které provedl zhotovitel bez písemného dodatku k této smlouvě, odchylně od této Smlouvy, nebo o své újmě, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 
5.5 Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti uvedené v čl. 5. této Smlouvy, nebo není doložen požadovanými doklady a nebo daňový doklad, který obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti, a to do 14-ti kalendářních dnů od jeho obdržení. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opraveného daňového dokladu běží znovu až po jeho prokazatelném doručení objednateli. 

5.6 Všechny částky, poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami, musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů, spojených s převodem na jejich účet.

5.7 Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

5.8 Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu povinné strany na    účet strany oprávněné.

6.Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen sjednané dílo provést na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD, přitom je povinen se řídit platnými technickými (ČSN, EN), technologickými normami, normami ISO, zákony a jejich prováděcími vyhláškami v platném znění, vztahujícími se k realizaci díla. Dílo musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou tak, aby nemělo nedostatky a vady, které by způsobily nefunkčnost a bránily by využití díla k danému účelu.

6.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, předpisů hygienických, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.

6.3 Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů dle odst. 6.2 až 6.4 této Smlouvy a za kvalitu těchto prací a dodávek v jakosti předepsané v PD.

6.4 O průběhu prací na díle (vč. prací prováděných subdodavateli) vede zhotovitel stavební deník (dále jen „SD“), minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č.132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. SD musí být během pracovní doby ( tj. od 7.00 do 15.30hod )trvale přístupný. Do SD budou zaznamenány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, odchylky prováděných prací od PD s jejich zdůvodněním, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy.
6.5 Povinnost vést SD končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba zhotovitele určená v této Smlouvě a to vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění. Dále do SD provádějí zápisy zástupce zpracovatele PD ( v rámci výkonu AD ), zástupce objednatele určený jako technický dozor- p.Petr Zámečník, tel.973285140 (dále jen „TD“) a příslušné orgány statní správy a to zpravidla v den kdy nastaly okolnosti v souvislosti s realizací díla nebo kontroly.

6.6 Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve SD provedené zástupcem objednatele nebo zástupce zpracovatele PD do 3 pracovních dní, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve SD učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dní.

6.7 Zhotovitel je povinen zapsat před zahájením prací do SD dohodnutý podrobný seznam zakrývaných konstrukcí a prací, které podléhají kontrole objednatele. 

6.8 Zápisy v SD se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků k této Smlouvě.

6.9 Zhotovitel je povinen ihned informovat objednatele, pokud při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu díla.

6.10 Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami.

6.11 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít materiály a výrobky předepsané PD. Není-li v PD stanoveno použití konkrétního materiálu nebo výrobku, použije zhotovitel k provedení díla standardní materiály a výrobky ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných prací uvedených v seznamu ve SD nebo prací k nimž bude jinak znemožněn přístup, zápisem do SD a faxem min. 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývané práce byly provedeny řádně a v požadované kvalitě. Objednatel musí být stejným způsobem přizván ke všem dohodnutým zkouškám, revizím, tlakovým zkouškám apod. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté konstrukce odrýt na vlastní náklady.

6.12 Zhotovitel je povinen práce, které vykazují již v průběhu realizace díla nedostatky nebo odporují této Smlouvě, nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním prací objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud zhotovitel opakovaně ve lhůtě, kterou stanoví objednatel s ohledem na technické a klimatické podmínky, vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
6.13 Zhotovitel je povinen dodržet podmínky, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací a přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit veškeré pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí. 
6.14 Zhotovitel přebírá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na stavebním materiálu, výrobcích nebo zhotovovaném díle po celou dobu výstavby do převzetí dokončeného díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku soukromých osob tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství i inženýrských sítí v soukromém vlastnictví uvede je zhotovitel na své náklady do původního stavu a to nejpozději současně s předáním díla.

6.15 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací na díle a vést doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zajistí také neodkladně úklid veřejných a soukromých komunikací v případě jejich znečištění činnostmi při realizaci díla.

6.16 Zhotovitel je povinen před zahájením prací uzavřít smlouvu s provozním střediskem 0412 Litoměřice  na použití a úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie a vody po dobu realizace díla.

6.17 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle čl. 2. této Smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho realizace. 

7.Práva a součinnost objednatele

7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu v průběhu realizace díla prostřednictvím TD objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené PD, podle odst. 6. této Smlouvy a v souladu s rozhodnutími orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků výstavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do SD.

7.2 TD objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje  realizace stavby, účastní se předání staveniště (pracoviště), potvrzuje drobné a z hlediska předmětu smlouvy bezvýznamné změny  a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, odevzdání a převzetí prací, seznamovat se s výsledky podkladů pro vydání inspekčního certifikátu, kontrolovat zakrývané práce, kontrolovat dodržování bezpečnosti práce, účastnit se kolaudačního řízení, kontrolovat odstranění vad a nedodělků a kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Dále TD objednatele provádí případnou součinnost s inspekčním orgánem. TD má právo nahlížet do kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“). 

7.3 TD objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

7.4 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Po dobu nesplnění této povinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště, napojovací body elektrické energie, vody, kanalizace , dále zákresy tras veškerých podzemních vedení sítí jako podklad pro vytyčení stávajících podzemních rozvodů a zařízení zhotovitelem. Existence nadzemních rozvodů a zařízení bude potvrzena zápisem, neboť jejich vedení je v terénu patrné. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany zápis, který se stává nedílnou součástí stavebního deníku. Současně objednatel předá zhotoviteli stavební povolení a mapový podklad  pozemků, kterých se dotkne věcné břemeno. 
7.5 Objednatel bude pravidelně svolávat kontrolní dny (dále jen „KD“), které povede technický dozor objednatele nebo zplnomocněný zástupce objednatele. Kontrolní dny,  jejímž cílem bude sledovat průběh realizace díla,  kvalitu prací a další problémy vzniklé v průběhu realizace díla jak na straně objednatele i zhotovitele, budou konány min. 1x měsíčně. Termíny konání kontrolních dnů dohodne předem se zhotovitelem TD objednatele.
8. Dodací podmínky,předání a převzetí díla

8.1 Převzetí kompletně dokončeného funkčního díla bez vad a nedodělků provede objednatel protokolárně zápisem o předání a převzetí dokončené stavby v místě provádění díla, a to na výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 kalendářních dnů před termínem zahájení přejímacího řízení s tím, že budou doloženy  veškeré  nezbytné  doklady  přejímacího  řízení. Dokladová složka bude obsahovat zejména tyto doklady: 

a) protokoly o předepsaných zkouškách 

b) atesty na použité materiály dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na   výrobky, v platném znění vč. dokladů o jejich hygienické nezávadnosti,

c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, pokud nejsou zapsány ve SD

d) zápisy o funkčních a provozních zkouškách smontovaného zařízení, revizní zprávy, zaškolení obsluh

e) záruční listy vč. návodů na obsluhu všech zabudovaných a dodaných zařízení,

f) vyhodnocení plánu kontrol a řízení jakosti podle ISO 9000,

g) doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti a použitých materiálů dle z. č.185/21001 Sb., o odpadech v platném znění,

h) uživatelská příručka pro provozování stavby (návrhy provozních řádů zařízení apod.),

i) prohlášení zhotovitele o shodě dodaného díla,

j) další doklady podle požadavku objednatele, které zapíše TD objednatele do SD.
8.2  Na základě výzvy zhotovitele k předání a převzetí dokončené stavby TD potvrdí do stavebního deníku připravenost stavby k předání a převzetí.

8.3  TD je oprávněn koordinovat přípravu zhotovitele na přejímací řízení a to zejména přípravu dokladové části. Stavba připravená k přejímacímu řízení musí mít dokončeny veškeré stavební a montážní práce včetně veškerých zkoušek a revizí. Stavba musí být uklizená.

8.4 Komise na základě  výsledků kontroly stavbu převezme (nebo nepřevezme).V případě nepřevzetí stavby budou v zápise uvedeny důvody, které ji nedovolují převzít. 

8.5 Za vadu a nedodělek zjištěný při přejímacím řízení se nepovažuje neprovedení úkonu, který nebyl specifikován ve schválené projektové dokumentaci, smlouvě o dílo (dodatku ke smlouvě o dílo) a pokud úkon nevyplývá z obecně platných předpisů týkajících se prací při realizaci stavby.

9.Vady díla a záruční lhůta

9.1 Odpovědnost za vady díla a nároky z nich plynoucí se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními v § 560 až § 565 Obchodního zákoníku.

9.2 Objednatel nepřevezme dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.

9.3 Záruční doba za jakost a životnost je jednotná na všechny použité materiály, hmoty, výrobky, komponenty a technologie zabudované v díle a činí 36 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla objednateli s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu jinou a jsou v této smlouvě specifikovány. 

9.4 Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce záruční doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (reklamaci), které nebrání užívání díla a které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli zda vady uznává a jakou lhůtu navrhuje k jejich odstranění. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 15-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

9.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla nebo jeho části k účelu, ke kterému jej objednatel objednal tj. dnem oznámení vady a končí dnem protokolárně převzetí opraveného díla nebo jeho části objednatelem.

9.7 Zhotovitel je povinen po odsouhlasení uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě, v důsledku vady během záruční doby. Úhrada bude provedena do 21-ti dnů poté, co bude   zhotoviteli doručena faktura doložená odůvodněným soupisem nákladů a škod vzniklých objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost a která byla zjištěna  a uplatněna v záruční době.

10.Odstoupení od smlouvy a dočasné pozastavení prací

10.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních orgánů nebo jejich oprávněných zástupců.

10.2 Chce-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od této Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této Smlouvy neplatné.

10.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této Smlouvy,

b) zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou položkového rozpočtu a zpracuje “konečný daňový doklad rozpracovaného díla“,

c) zhotovitel vyzve objednatele k “předání a převzetí rozpracovaného díla“, a objednatel je povinen do 30-ti kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit “přejímací řízení rozpracovaného díla”,

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z  důvodů odstoupení od smlouvy.

10.4 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od této Smlouvy jdou k tíži té smluvní strany, která porušila smluvní povinnost.

10.5 
Odstoupení od Smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení Smlouvy se dále řídí § 345 ObchZ a následnými ustanoveními obchodního zákoníku.

10.6 Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje, jestliže zhotovitel nesplní níže uvedené smluvní povinnosti:

a) nedodá-li dílo nebo neprovede dílo uvedené v čl. 2. této Smlouvy,

b) nedodá-li dílo ve stanovené lhůtě dle čl. 3. této Smlouvy,

c) nedodrží-li ustanovení o ceně díla dle čl. 4. této Smlouvy,

d) dojde-li k vyhlášení konkurzu nebo zahájení konkurzního či vyrovnávacího řízení se zhotovitelem,

e) zhotovitel předal objednateli před uzavřením této Smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této Smlouvy,

f) nedodrží-li kterékoliv ujednání dle čl. 12 této Smlouvy.

10.7 V případě nutnosti zastavení prací objednatelem na základě skutečností, které objednatel v době uzavření Smlouvy neznal a ani nemohl předpokládat, zhotovitel souhlasí s dočasným pozastavením všech činností souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy. O pozastavení prací provedou obě smluvní strany zápis, včetně lhůty, po kterou se práce pozastavují.

11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 Za nesplnění povinnosti dodržet termín dokončení díla dle čl. 3. a sjednaného rozsahu prací dle čl. 2 této Smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) v termínu v něm uvedeném, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a nedodělek a za každý den prodlení.

11.3 Za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad v dohodnutých termínech vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.4 V případě prodlení s úhradou daňového dokladu smluvily strany ve smyslu § 369, odst.1 obchodního zákoníku, že zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena nařízením vlády č.142/1994 Sb. v platném znění za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.5 V případě prodlení s úhradou penalizačního daňového dokladu smluvily strany ve smyslu § 369, odst.1 obchodního zákoníku, že objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena nařízením vlády č.142/1994 Sb. v platném znění za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.6 Smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně.

11.7 Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu povinné strany na účet strany oprávněné. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu- faktury, uvedené v čl.5. smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti, je povinná strana oprávněna fakturu vrátit. Pro vrácení faktury se použije obdobně postup dle čl.5. této smlouvy.

11.8 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení podle této Smlouvy je 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu. 

12. Ochrana utajovaných informací

12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu §29 zákona č. 412/12005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně  pracovníků subdodavatelů budou poučeni o podmínkách vstupů do  objektů a pohybu na vyhrazeném místě  na staveništi. Tyto podmínky jsou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být i důvodem k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance firmy, tak i pro dopravní či speciální prostředky.

12.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ( dále jen UI ) ve smyslu zákona č 412/2005 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů.

12.3 Zhotovitel je povinen oznámit Bezpečnostnímu řediteli MO všechny změny v zákonných podmínkách ( §17 a §18 zákona č. 412/2005 Sb.), které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability nebo bezpečností spolehlivosti.

12.4 Zhotovitel je povinen informovat BŘ MO o podání návrhu na prohlášení konkursu na jeho osobu do 3 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl.

12.5 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI ( §19 zákona č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení zhotovitele, a vrátit UI zadavateli.

12.6 Zhotovitel je povinen současně se splněním zákonem č.412/2005 Sb. daných ustanovení neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s UI, ztrátu UI nebo jakoukoliv kompromitaci UI resortu MO.

12.7 Zhotovitel je povinen umožnit odborným orgánům OB MO prověřovat plnění zásad  ochrany UI resortu MO u zhotovitele a jeho subdodavatelů.

12.8 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů oznamovat zadavateli veškeré změny informací uvedených v dotazníku zpracovaném dle § 7 zákona č.412/2005Sb.

12.9 Zhotovitel je povinen vést v rámci zakázky samostatný seznam poskytnutých UI MO (utajovaných dokumentů ) dle seznamu UI v působnosti MO ( příloha č.6 k nařízení vlády č. 522/2005Sb, poř.č.4 a 5) nebo UI , které u zhotovitele vznikly ( název dokumentu, čj. apod.).

12.10 Zhotovitel je povinen vést v rámci zakázky samostatný seznam UI MO , které zhotovitel poskytl subdodavatelům (utajovaných dokumentů) nebo seznam UI, které u subdodavatele vznikly( název dokumentu, čj., apod.).

                                                    13. Zvláštní ustanovení  

13.1  Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran v této Smlouvy vysloveně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2  Oprávnění nakládat s předmětem plnění této Smlouvy přechází na objednatele dnem  podpisu protokolů o předání a převzetí dokončeného díla.

13.3  Zhotovitel zodpovídá za vzniklé škody na zhotovovaném díle během plnění předmětu díla až do předání a převzetí dokončeného díla.

13.4   Zhotovitel stvrzuje, že: 

a) je seznámen s předmětem Smlouvy a PD, rozsahem a povahou díla,

b) jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné  podmínky k provedení díla,

13.5  Tato uzavřená Smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 10- ti kalendářních dnů poté, co nastala.

13.6  Zhotovitel je povinen sdělit do 14-ti kalendářních dnů objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, případně právního nástupce.

13.7  Zhotovitel nesmí zhotovovat bez souhlasu objednatele kopie dokumentace související s plněním předmětu smlouvy nad rámec předmětu plnění.

13.8  Zhotovitel se dále zavazuje, že:

e) bude realizovat dílo jen prostřednictvím občanů EU bez účasti  osob bez státní příslušnosti, 

f) bez souhlasu objednatele neposkytne třetí osobě informace o skutečnostech, se kterými se seznámil při zpracovávání předmětu smlouvy.

g) po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou dokumentaci objednateli.

h) Zadavatel požaduje u předmětu smlouvy katalogizační doložku podle zákona č. 309/2000Sb., o obranné standardizaci , katalogizaci a státním ověřováním jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, a STANAG 4177, tj. že uchazeč dodá  údaje nezbytné pro katalogizaci a zpřístupní dokumentaci o výrobku k ověření a doplnění dodaných údajů po uzavření kupní smlouvy.

14.Závěrečná ustanovení

14.1  Tato Smlouva je vyhotovena ve4-ti výtiscích v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk této Smlouvy a objednatel tři výtisky této Smlouvy.

14.2  Veškeré změny a doplňky  smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných, vzestupně číslovaných dodatcích smlouvy, odsouhlasených a podepsaných statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran (jiné zápisy, protokoly atd. se za změnu smlouvy nepovažují).Dodatek se okamžikem podpisu poslední smluvní stranou stává nedílnou součástí smlouvy.

14.3  Tato Smlouva nabývá platnosti a vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran. 

14.4   Tato Smlouva má … příloh: 

V ………………….. dne  …………… 200*
              

___________________________                               ____________________________

          Objednatel                   
                                                  Zhotovitel 

( titul, jméno, příjmení)
(titul, jméno, příjmení)

(organizační složka MO)
(podpisová doložka dle OR) 
