
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Oprava vjezdové komunikace do areálu Leteckých kasáren Prostějov“, 

číslo APCD: 0009999000810

2. Předmět veřejné zakázky: je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu vjezdové komunikace do areálu Leteckých kasáren Prostějov.

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD - do 14. 11. 2006,
datum uzavření smlouvy: 5. 10. 2006.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 041006  ze dne 5. 10. 2006.
Smlouva o dílo č.041006

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Bronislav Smolka, tel..: 973 411 801

· Alexander Fried, tel.:  973 411 805

· Zdena Janků,  tel.: 973 445 842

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sdružení firem EVOM, s.r.o.

                        sídlem: Kšírova 134/90, 619 00  Brno

                        jehož jménem jedná statutární orgán: Libor Klimeš

                  zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37324

                  IČ: 26216744

                  DIČ:CZ26216744                             

                  Bankovní spojení:19-4887120297/0100

               a František Krejča

                  sídlem: Fryčajova 361/89, 614 00  Brno

                  IČ:44077696

                  DIČ:CZ450107433

            zastoupené firmou EVOM, s.r.o.

                                           zastoupená jednatelem společnosti Liborem Klimešem

                                           bytem: Voděrady 179, 679 01

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: 

Libor Klimeš tel.603 163 732
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava vjezdové komunikace do areálu Leteckých kasáren Prostějov“.
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu vjezdové komunikace do areálu Leteckých kasáren Prostějov.

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení stavebních oprav vjezdové komunikace do areálu Leteckých kasáren Prostějov v níže uvedeném rozsahu:

P.č. 
Popis
m.j.
množství

1. 
Zemní práce



2. 
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic
m2
127,000

3. 
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
m2
1 288,000

4. 
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm
m2
1 288,000

5. 
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného
m3
7,340

6. 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3
698,343

7. 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
m3
698,343

8. 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
m3
374,424

9. 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
m3
359,704

10. 
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
m3
42,444

11. 
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
m3
113,808

12. 
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
m3
113,808

13. 
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
m3
42,444

14. 
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
351,740

15. 
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
1 382,299

16. 
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
351,740

17. 
Uložení sypaniny na skládky
m3
351,740

18. 
Poplatek za skládku horniny tř1-4
m3
351,740

19. 
Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
m2
395,340

20. 
Zakládání



21. 
Beton tř. C 16 až 20 základových kleneb prostý
m3
32,444

22. 
ŽB tř. C 16 až 20 základových kleneb protiagresívní
m3
55,150

23. 
Zřízení bednění stěn základových kleneb
m2
175,854

24. 
Odstranění bednění stěn základových kleneb
m2
175,854

25. 
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m
kus
26,000

26. 
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m
kus
6,000

27. 
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m
kus
250,000

28. 
Soubor tvarovek žlabu ACO
soubor
1,000

29. 
Stavební práce při elektromontážích



30. 
Protlačení trub průměru do 20 cm hornina třídy 1 až 4 soudržná
m
12,000

31. 
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D219 tl 6,3 mm
m
12,000

32. 
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 15 cm kryt plastovou folií šířky do 50 cm
m
216,500

33. 
Komunikace



34. 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm
m2
1 810,507

35. 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm
m2
1 810,507

36. 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
m2
1 810,507

37. 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm
m2
1 810,507

38. 
Podklad z obalovaného kameniva OKJ I tl 50 mm š nad 3 m
m2
1 810,507

39. 
Podklad z obalovaného kameniva OKH I tl 150 mm š do 3 m
m2
1 810,507

40. 
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
m2
127,000

41. 
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
m2
21,000

42. 
Trubní vedení



43. 
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
m
75,000

44. 
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm
kus
15,000

45. 
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
m
20,000

46. 
trubka drenážní flexibilní D 160 mm
m
20,000

47. 
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
m
50,000

48. 
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 200 x 4,5 x 5000 mm
kus
10,000

49. 
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300
m
90,000

50. 
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm
kus
18,000

51. 
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200
kus
1,000

52. 
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°
kus
1,000

53. 
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200
kus
1,000

54. 
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/100/45°
kus
1,000

55. 
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300
kus
1,000

56. 
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/100/45°
kus
1,000

57. 
Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1110 do 1480 mm
kus
3,000

58. 
Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 2480 do 2730 mm
kus
1,000

59. 
deska infiltrační melirační TSB 2000 x 1000 x 500 mm
ks
32,000

60. 
textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m
m2
140,000

61. 
Ostatní konstrukce a práce-bourání



62. 
Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo na nosnou konstrukci
kus
8,000

63. 
značka dopravní svislá reflexní výstražná AL NK A1 - A30, P1,P4  700 mm
kus
6,000

64. 
značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm
kus
2,000

65. 
stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý
kus
8,000

66. 
Vodorovné značení stříkané barvou dělících čar š 120 mm
m
576,000

67. 
Příplatek za reflexní úpravu balotinu stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů
m2
89,000

68. 
Předznačení pro vodorovné značení dělících čar nebo vodicích proužků
m
576,000

69. 
Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů
m2
89,000

70. 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m
257,000

71. 
obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm
kus
262,140

72. 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
m3
25,700

73. 
Vtoková jímka z betonu propustku z trub do DN 800
kus
1,000

74. 
Čištění příkopů nezpevněných š dna do 400 mm objem nánosu do 0,3 m3
m
150,000

75. 
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
kus
6,000

76. 
Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky
kus
6,000

77. 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
t
1 060,934

78. 
Přesun hmot HSV



79. 
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným
t
4 329,795

80. 
Elektromontáže - zkoušky a revize








81. 
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, zpracování revizní zprávy na provedenou opravu elektroinstalace 
kus
1,000

82. 
Elektromontáže - rozvodný systém



83. 
Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg
kus
1,000

84. 
Oživení rozváděče se složitou výstrojí
kus
1,000

85. 
Elektromontáže - hrubá montáž



86. 
Měření zemnící síť délky pásku do 200 m
kus
1,000

87. 
Elektromontáže - montáž vodičů měděných



88. 
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 volně
m
160,000

89. 
kabel silový s Cu jádrem,  CYKY 3x2,5 mm2
m
160,000

90. 
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně
m
250,000

91. 
kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2
m
170,000

92. 
kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35+25 mm2
m
128,000

93. 
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2
soub.
1,000

94. 
Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2
soub.
1,000

95. 
Zkouška izolační kabelu ovládacího do 7 žil
soub.
1,000

96. 
Elektromontáže - soubory pro vodiče



97. 
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji
kus
120,000

98. 
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
kus
28,000

99. 
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
kus
8,000

100. 
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla



101. 
Montáž modulový osvětlovací systém -světelný zdroj 
kus
8,000

102. 
výbojka sodíková vysokotlaká SHC 400W E40
kus
8,000

103.
D + M kabelové koncovky na kabel do 3x35+25
kus
28,000

104. 
svítidlo venkovní výbojkové  výložníkové 4430 BTG 1x400W
kus
8,000

105. 
Montáž stožár osvětlení parkový ocelový
kus
6,000

106. 
stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný  - uliční
kus
6,000

107. 
Montáž výložník osvětlení jednoramenný nástěnný do 35 kg
kus
5,000

108. 
výložník CR 315 typ V 1C-60
kus
5,000

109. 
Montáž výložník osvětlení tříramenný sloupový do 70 kg
kus
1,000

110. 
výložník CR 315 typ V 3C-60
kus
1,000

111. 
Montáž patice stožáru osvětlení parková litinová
kus
6,000

112. 
Montáž elektrovýzbroj stožáru 3 okruhy
kus
6,000

113. 
Elektromontáže - součásti elektrozařízení



114. 
D + M venk. rozvaděč atyp se zhot. kce pro upevnění
kus
3,000

2.2. Dle požadavku zadavatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.
2.3.  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1.  Termín předání staveniště: nejpozději do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 14. 11. 2006
3.4. Objednatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění je prostor Leteckých kasáren Prostějov.. 

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 4 704 547,-Kč bez DPH, a (je-li zhotovitel plátcem DPH) sazba DPH 19% ve výši 893 864,-Kč a celkem ve výši 5 598 411,-Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, která je tvořena její přílohou č.1., zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu Provozní středisko 0623, Letecká 1, 796 01  Prostějov do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.5    Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.   Způsob provedení díla
6.1. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou Bronislav Smolka tel.: 973 411 801, Alexander Fried tel.: 973 411 805 a Zdena Janků tel.: 973 445 842.

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno k převzetí. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele jsou oprávněni za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.3. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a  převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla. 

9.   Odpovědnost za vady 

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2. a termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.  

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 6 očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne  5 .října 2006
V Brně dne  4 .října 2006
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ


                ředitel

V Brně dne 10. 10. 2006                       


Michal Čačala 


13

