
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Oprava učeben a rozvodů elektro v objektu Kounicova 44 – UO Brno“, 

číslo APCD: 0009999000853

2. Předmět veřejné zakázky: je závazek zhotovitele provést opravu učeben a rozvodů elektroinstalace v objektu Kounicova 44 – UO Brno

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD - do 20. 11. 2006,
datum uzavření smlouvy: 11. 10. 2006.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 60/2006 ze dne 11. 10. 2006.
                                           Smlouva o dílo č. 60/2006

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Ing. Petr Hocek, tel.: 973 44 2142

· Ivana Střeštíková, tel,: 973 44 5767

· Milan Tůma, tel.: 973 44 2455

· Ing. Milan Ošmera, tel.: 973 44 2493

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sdružení firem: Potrusil s.r.o.
                         se sídlem: Hybešova 1647, 664 51  Šlapanice

                         jehož jménem jedná statutární orgán: Ladislav Potusil, jednatel společnosti

                         zapsán v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24357

                         IČ: 25310119, DIČ: CZ25310119

                         Bankovní spojení: 1348942319/0800

                      a Kytka Igor
                         bytem: Dukelská 631/7, 682 01  Vyškov

                         IČ: 72513471,  DIČ: CZ7309284664
zastoupené firmou: Potrusil s.r.o.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ladislav Potrusil

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Kozel, tel.606 732 372

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava učeben a rozvodů elektro v objektu Kounicova 44 – UO Brno“
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu učeben a elektroinstalace v objektu Kounicova 44 – UO Brno v posádce Brno.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

2.1. Provést opravu učeben a rozvodů elektroinstalace v objektu Kounicova 44 – UO Brno 

v tomto rozsahu:

P.č.
Práce
JM
Množství


Kounicova 44 – b.č. 001 – budova pro výuku – m.č. 126



1
Demontáž, dodávka a montáž elektrických rolet 215 x 270 cm
ks
4,00

2
Demontáž zatemnění, dodávka a montáž vertikální žaluzie látkové, béžové 2 400 x 2  900 mm
ks
4,00

3
Bourání zdiva z cihel plných tl. 70 cm včetně zednického zapravení stávající konstrukce ( 1,7 x 2,2 m )
m2
3,74

4
Dodávka a montáž železobetonového překladu 18 x 18 x 180 cm včetně bouracích prací, zapuštění do zdiva a zednického zapravení stávající konstrukce
ks
4,00

5
Dozdění výklenku tl. 15 cm z cihel plných na maltu vápenocementovou včetně ukotvení a zpevnění se stávajícím zdivem a oboustranné omítky tl. 1,5 cm
m2
0,50

6
Dodávka a montáž dveří 90/197 včetně kování dveří ( štítek kovový FAB, klika kovová, zámek FAB,  vložka FAB a 3 klíče ), nátěru slonová kost 2 x syntetického
ks
1,00

7
Dodávka a montáž kovové zárubně 90/197 x 18 cm včetně včetně nátěru 2 x syntetického
ks
1,00

8
Dodávka a montáž prahu 90/15 cm včetně nátěru 2 x syntetického bezbarvého
ks
1,00

9
Dodávka a montáž sádrokartonové stěny oboustranné včetně nosné konstrukce a zvukové izolace - 5,3 x 3,2 m, tloušťky 12 cm
m2
16,96

10
Malba bílá 2 x PRIMALEX sádrokartonové stěny
m2
33,92

11
Demontáž dřevěné konstrukce pětistupňové podlahy
m3
19,75

12
Oprava a srovnání betonové podlahy
m2
75,79

13
Dodávka a montáž včetně přilepení zátěžového koberce FORBO
m2
75,79

14
Malba bílá 2 x PRIMALEX,  maximální výška h = 3,2 m 
m2
201,23

15
Oškrábání a sádrování – 40 %
m2
80,49

16
Oprava omítek
m2
20,50

17
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( vztaženo na podlahovou plochu ) - mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, zakrytí koberce a nábytku ..... 
m2
75,79

18
Demontáž, dodávka a montáž umyvadla včetně zátky
ks
2,00

19
Demontáž, dodávka a montáž baterie jednoduché
ks
2,00

20
Demontáž, dodávka a montáž sifonu
ks
2,00

21
Demontáž odpadní kanalizace od umyvadla  1“ – 1, 7 m
ks
2,00

22
Dodávka a montáž odpadní kanalizace od umyvadla - plast 1“ – 1,7 m včetně bouracích prací, napojení na umyvadlo a stávající svislou odpadní kanalizaci a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu
ks
2,00

23
Demontáž rozvodu studené vody 3/4“ 4 m  
ks
2,00

24
Dodávka a montáž rozvodu studené vody 3/4“ 4 m plast  včetně bouracích prací, napojení na umyvadlo a stávající rozvod studené vody a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu
ks
2,00

25
Dodávka a montáž vyspárovaného keramického obkladu ( velikost okladačky 25 x 15 cm) - matný odstín 
m2
6,30

26
Demontáž, dodávka a montáž - vyspravení podkladní omítky pod keramický obklad
m2
6,30

27
Demontáž, dodávka a montáž výplňových skel kovových oken včetně zakytování  155 x 102 cm – 1 ks
m2
1,58

28
Likvidace odpadů
kpl
1,00







Kounicova 44 – b.č. 001 – budova pro výuku – m.č. 123



29
Demontáž – zazdění otvoru dveří 95 x 200 x 17 cm včetně  vápenocementové omítky tl. 1,5 cm
ks
1,00

30
Demontáž kovové zárubně 95/200
ks
1,00

31
Dodávka a montáž – zazdění otvoru 105 x 210 x 17 cm včetně oboustranné vápenocementové omítky tl. 1,5 cm
ks
1,00

32
Demontáž tabule 145 x 145 cm 
ks
1,00

33
Demontáž tabule 400 x 120 cm
ks
1,00

34
Demontáž věšákové stěny 2,2 x 5,3 m
ks
1,00

35
Oprava omítek
m2
15,66

36
Malba bílá 2 x PRIMALEX,  maximální výška h = 3,2 m 
m2
154,92

37
Oškrábání a sádrování – 40 %
m2
61,97

38
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( vztaženo na podlahovou plochu ) - mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, zakrytí koberce a nábytku ..... 
m2
55,08

39
Demontáž, dodávka a montáž bělnicových obkladů 15 x 15 cm, 1,2 x 1,8 m
m2
2,16

40
Demontáž a montáž – přeložení vypínače včetně 1,2 m rozvodu, bouracích prací a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu
ks
1,00

41
Demontáž elektro rozvodů a ochranných lišt včetně zapravení omítky do původního stavu
bm
20,00

42
Dodávka a montáž včetně přilepení zátěžového koberce FORBO na stávající PVC
m2
55,08

43
Zkrácení vstupních dveří 90/197 o výšku koberce
ks
1,00

44
Úprava – zkrácení horizontálních žaluzií ( h = 270 cm ) o 1 cm
ks
3,00

45
Demontáž sádrokartonového obložení výklenku včetně nosné konstrukce, 250 x 200 cm
ks
1,00

46
Demontáž sádrokartonového obložení výklenku včetně nosné konstrukce, 120 x 200 cm
ks
1,00

47
Oprava omítek výklenků
m2
16,64

48
Malba bílá 2 x PRIMALEX,  maximální výška h = 3,2 m 
m2
16,64

49
Likvidace odpadů
kpl
1,00







Kounicova 44 – b.č. 001 – budova pro výuku – m.č. 118



50
Demontáž sádrokartonového obložení výklenku včetně nosné konstrukce, 250 x 200 cm
ks
1,00

51
Oprava omítek výklenků
m2
10,40

52
Malba bílá 2 x PRIMALEX,  maximální výška h = 3,2 m 
m2
10,40

53
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( vztaženo na podlahovou plochu ) - mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, zakrytí koberce a nábytku ..... 
m2
5,00

54
Likvidace odpadů
kpl
1,00







Jana Babáka 2, b.č 58




1. Stávající rozvaděč R3 - úprava rozvaděče a osazení jističů



55
demontáž, dodávka a montáž jistič 1p 10A/B LSN
ks
6,00

56
demontáž, dodávka a montáž jistič 1p 16A/B LSN
ks
6,00

57
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 16A/B LSN
ks
3,00

58
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 4A/D LSN
ks
2,00

59
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 6A/D LSN
ks
2,00

60
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 10A/D LSN
ks
5,00

61
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 16A/D LSN
ks
1,00

62
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 20A/D LSN
ks
4,00

63
demontáž, dodávka a montáž jistič 3p 25A/D LSN
ks
3,00

64
demontáž, dodávka a montáž propojovací lišty G-3L-MS-M4
ks
6,00

65
demontáž, dodávka a montáž vodič CY 4 mm2 černý
m
30,00

66
demontáž, dodávka a montáž svorka RSA4, kompletní
ks
60,00

67
demontáž, dodávka a montáž popisovací štítky RSA4
ks
6,00


2. Instalační materiál



68
demontáž, dodávka a montáž rozvodka ACIDUR IP67
ks
12,00

69
demontáž, dodávka a montáž zásuvka 230V, IP44, ABB 5518-2029 S
ks
10,00

70
demontáž, dodávka a montáž zásuvka 400V, IP44, 5pólová, ABB 416RS6
ks
3,00

71
demontáž, dodávka a montáž vypínač č. 1, IP 44, ABB 3553-01929 S
ks
4,00

72
demontáž, dodávka a montáž vypínač č. 5, IP 44, ABB 3553-05929 S
ks
1,00

73
demontáž, dodávka a montáž LV 40 x 15 mm
m
40,00

74
demontáž, dodávka a montáž LH 40 x 40 mm
m
20,00

75
demontáž, dodávka a montáž tuhá trubka PVC, 8025FA
m
50,00

76
demontáž, dodávka a montáž koleno tuhé trubky PVC, 4125FB
ks
25,00

77
demontáž, dodávka a montáž úhelník 30 x 30 x 4 mm
m
70,00

78
demontáž, dodávka a montáž stahovací páska černá SP 140 x 3,5
ks
150,00

79
demontáž, dodávka a montáž řadové příchytky plast 6723, niedax
ks
50,00

80
demontáž, dodávka a montáž žlab MARS 125/50
m
46,00

81
demontáž, dodávka a montáž víko MARS 125/50
m
46,00

82
demontáž, dodávka a montáž nosník 125
ks
40,00

83
demontáž, dodávka a montáž spojka 50
ks
70,00

84
demontáž, dodávka a montáž šrouby M8 x 12 - kompletní
bal
2,00

85
demontáž, dodávka a montáž koleno pravolevé 125/50 včetně víka
ks
5,00

86
demontáž, dodávka a montáž T kus 3 x 125/50 včetně víka
ks
1,00

87
demontáž, dodávka a montáž upínka víka
ks
70,00

88
demontáž, dodávka a montáž vývodka Pg 16 - plastová
ks
20,00

89
demontáž, dodávka a montáž vývodka Pg 21 - plastová
ks
7,00

90
demontáž, dodávka a montáž hmoždinka průměr 8 mm
ks
100,00

91
demontáž, dodávka a montáž hmoždinka průměr 10 mm
ks
150,00

92
demontáž, dodávka a montáž vrut 4 x 40
ks
100,00

93
demontáž, dodávka a montáž vrut 6 x 40
ks
150,00

94
demontáž, dodávka a montáž zářivkové svítidlo 2 x 36W, Trevos, IP65
ks
4,00


3. Kabely



95
demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3J(C) x 1,5 mm2
m
55,00

96
demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3O(A) x 1,5 mm2
m
25,00

97
demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3J(C) x 2,5 mm2
m
65,00

98
demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 5J(C) x 2,5 mm2
m
232,00

99
demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 5J(C) x 4 mm2
m
155,00

100
demontáž a opětná montáž vypínačů (přemístění cca 0,5m)
ks
5,00

101
opravy zdiva do původního stavu po montáži kabelů a provedených průrazech
bm
250,00

102
zakreslení elektro instalace do projektové dokumentace
ks
1,00

103
vypracování revizní zprávy na provedené úpravy elektro instalace
ks
1,00

104
likvidace odpadů
kpl
1,00


4. Stavební část



105
dodávka a montáž dvoukřídlých dveří dřevěných plných 2000 x 2400 mm včetně kování, stavěče křídel a zámku FAB a 2x syntetického nátěru
ks
1,00

106
dodávka a montáž ocelové zárubně ke dveřím 2000 x 2400 mm
ks
1,00

107
dodávka a montáž zděné příčky tl. 10 cm včetně ukotvení, oboustrané omítky a osazení zárubně 900 x 1970 mm
m2
33,00

108
dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900 x 1970 mm včetně kování, zámku FAB a 2x syntetického nátěru
ks
1,00

109
dodávka a montáž ocelové zárubně ke dveřím 900 x 1970 mm
ks
1,00

110
dodávka a montáž překladu 100 x 1100 mm včetně zednického zapravení
ks
1,00

111
malba 2x PRIMALEX
m2
1 150,00

112
škrábání a sádrování
m2
460,00

113
zapravení děr a nerovností
m2
345,00

114
komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, copilitu, dveří včetně rámů, podlah apod.)
m2
1 790,00

115
likvidace odpadů
kpl
1,00







Kounicova 65



116
demontáž a montáž domácího vrátného včetně zednického zapravení
ks
1,00

117
demontáž a montáž kabelu SYKFY 10 x 2 páry D 0,5 mm2 včetně lištového rozvodu
m
20,00

118
oprava malby po provedené montáži
m2
3,00







Ko 65, m. č. 83, 84, 82



119
Dodávka a montáž napájecího zdroje ALA-040 včetně zapojení v provedení na povrch (systém ALCAD)
ks
1,00

120
Dodávka a montáž elektrický zámek ABR-001 včetně úpravy zárubní pro zámek (systém ALCAD)
ks
1,00

121
Dodávka a montáž domácí telefon TEL-001 (systém ALCAD)
ks
3,00

122
Dodávka a montáž vstupní panel MPD-0xx pro domácího vrátného s 4 tlačítky (systém ALCAD)
ks
1,00

123
Dodávka a montáž vodič SYKFY 4 x 2 páry D 0,5 mm2
m
55,00

124
Dodávka a montáž lišta vkládací 20 x 20 
m
55,00

125
Dodávka a montáž kabel CYKY 3C x 1,5 mm2
m
2,00







Ko 65, suterén - bar



126
Dodávka a montáž napájecího zdroje včetně zapojení v provedení na povrch
ks
1,00

127
Dodávka a montáž elektrický zámek včetně úpravy kovových zárubní pro zámek
ks
1,00

128
Dodávka a montáž video telefon komplet
ks
1,00

129
Dodávka a montáž vstupní panel pro domácího vrátného s 1 tlačítkem
ks
1,00

130
Dodávka a montáž vodič SYKFY 4 x 2 páry D 0,5 mm2
m
15,00

131
Dodávka a montáž lišta vkládací 20 x 20 
m
15,00

132
Dodávka a montáž kabel CYKY 3C x 1,5 mm2
m
2,00

133
Dodávka a montáž signalizace pohybu na vstupní dveře do baru
ks
1,00

134
Opravy zdiva do původního stavu po montáži kabelů a provedených průrazech
bm
25,00

135
Likvidace odpadů
kpl
1,00







Kounicova 44 – b.č. 001 – budova pro výuku – m.č. 13a



136
Dodávka a montáž sádrokartonové stěny jednostranné včetně nosné konstrukce – 4,5 x 1,55 m, 2 ks
m 2
13,95

137
Demontáž ventilátoru  40 cm
ks
1,00

138
Demontáž dřevotřískové konstrukce 100 x 75 cm včetně nosné konstrukce
ks
1,00

139
Dodávka a montáž křídla okna 100 x 75 cm stávajícího typu
ks
2,00

140
Repase okna kastlového 310 x 165 cm, tj. opálení barvy, osmirkování, napuštění, překytování, zatmelení, nátěr bílý 2 x syntetický a výměna kování okna
ks
1,00

141
Dodávka a montáž bezpečnostní folie oboustranné okenní 2 LLUMAR – typ SCL – SR – PS 11,  610 x 430 mm pro režim utajení „Vyhrazené“ včetně certifikátu NBÚ, 12 ks
m 2
3,15

142
Dodávka a montáž bezpečnostní folie oboustranné okenní 2 LLUMAR – typ SCL – SR – PS 11,  670 x 450 mm pro režim utajení „Vyhrazené“ včetně certifikátu NBÚ, 12 ks
m 2
3,62

143
Dodávka a montáž certifikovaného bezpečnostního kování typ R1 /klika -koule) včetně bezpečnostní vložky 2024 pro režim utajení "Vyhrazené" 
ks
1







Kounicova 44 – b.č. 001 – budova pro výuku – suterén – chodba u vchodu do ISL



144
Demontáž kovové mříže 670 x 300 cm včetně uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu
ks
1,00

145
Dodávka a montáž sádrokartonové stěny oboustranné včetně nosné konstrukce a zvukové a tepelné izolace - 670 x 300 cm, tloušťky 12 cm
m2
20,10

146
Malba bílá 2 x PRIMALEX sádrokartonové stěny
m2
40,20

147
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( vztaženo na podlahovou plochu ) - mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, zakrytí koberce a nábytku ..... 
m2
15,00

148
Dodávka a montáž dveří 90/197 včetně kování dveří ( štítek kovový FAB, klika kovová, zámek FAB,  vložka FAB a 3 klíče ), nátěru bílého 2 x syntetického
ks
2,00

149
Dodávka a montáž dřevěné zárubně 90/197 včetně uchycení do sádrokartonové stěny a nátěru bílého 2 x syntetického
ks
2,00

150
Demontáž a montáž vypínače
ks
1,00

151
Likvidace odpadů
kpl
1,00

2.2. Dle požadavku zadavatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.

2.3,  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1.  Termín předání staveniště: nejpozději do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 20. 11. 2006
3.4.  Objednatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění jsou prostory učeben v objektu Univerzity obrany, Kounicova 44, Brno.

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 673 301,52 Kč bez DPH, a (je-li zhotovitel plátcem DPH) sazba DPH 19% ve výši 127 927,29Kč a celkem ve výši 801 228,81Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.4.   Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu: 

         Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00  Brno do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.5.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.5. smlouvy.

5.7.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.   Způsob provedení díla
6.1. Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Petr Hocek tel. 973 44 2142, Ivana Střeštíková tel.: 973 44 5767, Milan Tůma tel.: 973 44 2455, Ing Milan Ošmera tel.: 973 44 2493
6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno k převzetí. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoba oprávněná objednavatelem jednat ve věcech technických je za objednavatele oprávněna činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele je osoba oprávněná objednavatelem jednat ve věcech technických nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.2. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla. 

9.   Odpovědnost za vady 

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2., termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 9 očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne ……………..
V ……………. dne ………………..
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ


                ředitel
V Brně dne 16. 10. 2006                       


Michal Čačala 


14

