
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Oprava skladu padáků, bud.č.54 Letecká kasárna Prostějov“, 

číslo APCD: 0009999000837

2. Předmět veřejné zakázky: je závazek zhotovitele provést opravu skladu padáků, bud.č.54 Letecká kasárna Prostějov, Letecká 1, Prostějov

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD - do 4. 12. 2006,
datum uzavření smlouvy: 11. 10. 2006.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 2606 ze dne 11. 10. 2006.
Smlouva o dílo č.2606 (č.zhotovitele)

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Bronislav Smolka, tel.: 973 41 1801

· Alexander Fried, tel,: 973 41 1805

· Zdena Janků, tel.: 973 44 5842

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zhotovitel: Hanslík Vladislav, stavební společnost

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07  Brodek u Prostějova

jehož jménem jedná: Vladislav Hanslík
zapsán v obchodním rejstříku ŽÚ Prostějov, č.j.: B 949/92Hoch 
IČ:10081771

DIČ:CZ531029099

Bankovní spojení: Komerční banka Prostějov, č.ú. 43348701/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladislav Hanslík, tel: 731 447 137

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Šenkyřík, tel: 731 447 102

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava skladu padáků, bud.č. 54 Letecká kasárna Prostějov“
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu skladu padáků b.č. 54 v posádce Prostějov.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

2.1. Provést opravu skladu padáků, b.č. 54 Letecká kasárna Prostějov, Letecká 1, Prostějov 

v tomto rozsahu:

P.č. 
Popis
m.j.
množství


STAVEBNÍ PRÁCE:



1. 
Vybourání stávajících dvoukřídlých kovových vstupních vrat 153/197 cm se zárubní
sbr
1,00

2. 
Dodávka a osazení vstupních plastových  dvoukřídlých vrat plných do otvoru 153/197 cm včetně zárubně v původním členění, se zarážkami pro zajištění otevřených křídel, barva bílá z obou stran, se 2 bezpečnostními zámky, otevírání ven z budovy, K  vnitřních výplní vrat = 1,1
sbr
1,00

3. 
Dodávka a osazení  plastových asymetricky dělených dvoukřídlých dveří  145/197 cm v sádrokartonové příčce  včetně  zárubně a kování, barva bílá z obou stran,  dveřní křídla  o šíři 85 cm a  60 cm, kovovou spodní spojovací část dveřní zárubně umístit v úrovni dlažby bez prahu, dlažba průběžně
sbr
1,00

4. 
Dodávka a osazení  sádrokartonové příčky s vnitřní izolací ISOVER tl 100 mm, včetně nosné ocelové konstrukce zakotvené do podlahy,  stropu a  stěn, výška příčky 4 600 mm


m2
19,15

5. 
Dodávka a montáž kovových ventilačních mřížek včetně rámu 350 x 350 mm do sádrokartonové příčky, žárové zinkování
ks
4,00

6. 
Vybourání stávajícího saduritu  vč.betonového podkladu do hloubky 10 cm
m2
73,00

7. 
Zhotovení podkladního betonu tl. 8 cm s cementovým potěrem tl. 2 cm na povrchu
m2
73,00

8. 
Dodávka a montáž keramické dlažby neglazované,   tmel voděodolný, 
m2
73,00

9. 
Odsekání soklu stěn
m
41,60

10. 
Dodávka a položení keramického soklu stěn, tmel,  H 10 cm
m
49,80

11. 
Demontáž stávajících ocelových oken 600 x 600 mm ve sklobetonové stěně 
ks
2,00

12. 
Dodávka a osazení plastového okna 600 x 600 mm s dvojitě zaskleným  sklápěcím křídlem ve sklobetonové stěně s ručním pákovým ovládáním dosažitelným z podlahy místnosti, zasklení K = 1,1
ks
1,00

13. 
Vybourání rozvodů ÚT ve zdi tl. 30 cm mezi místnostmi č. 1 a č. 2
sbr
1,00

14. 
Vybourání průrazu  ve zdi tl. 30 cm mezi místnostmi č. 1 a č. 2 pro instalaci nových rozvodů ÚT
sbr
1,00

15. 
Zednické zapravení  průrazů  ve zdi tl. 30 cm včetně omítky mezi místnostmi č. 1 a č. 2 po instalaci nových rozvodů ÚT
sbr
1,00

16. 
Demontáž stávajících rozvodů ÚT v místnosti č. 1
sbr
1,00

17. 
Dodávka a osazení nových rozvodů ÚT ke stávajícím dvěma otopným radiátorům v místnosti č. 1 s napojením na stávající rozvod ÚT v místnosti č. 2 včetně syntetického nátěru, umístění nad stropním podhledem
sbr
1,00

18. 
Provedení syntetického nátěru  otopného litinového tělesa 244 x 60 cm
ks
1,00

19. 
Provedení syntetického nátěru  otopného litinového tělesa 200 x 60 cm
ks
1,00

20. 
Vybourání otvoru ve zdi tl. 30 cm pro osazení okna 170/120 cm, okenní parapet umístit ve výši 150 cm nad podlahou 
m3
0,62

21. 
Dodávka a osazení překladu RZP 2/240
ks
2,00

22. 
Dodávka a osazení oplechování venkovních okenních parapetů r. š. 220 mm z titanozinkového plechu
bm
1,70

23. 
Dodávka a osazení okna plastového dvoukřídlého, dovnitř otevíravého a sklopného, do otvoru o rozměru 170/120 cm  s mikroventilací,  barva okna  bílá, tepelně izolační dvojsklo matové, koeficient tepelného prostupu k 1,1
ks
1,00

24. 
Dodávka a osazení venkovní neotevíratelné mříže na okno o rozměru 170x120 cm, žárové zinkování, do místnosti č. 1 ve 1.N.P.,  obvodový rám ocel – profil uzavřený (jackel) 40/25 mm, jednotlivé pruty ocel – tyče kruhové Ø 12 mm, velikost ok 100/100 mm
ks
1,00

25. 
Dodávka a osazení univerzálních plastových parapetních desek vnitřních bílých (tzv. lamino), tloušťka 3 cm, šíře 100 mm 
bm
1,70

26. 
Dodávka a montáž kovových držáků  na zeď pro tlakové láhve na plyny o obsahu 40 l 
ks
12,00

27. 
Demontáž stávajících kovových ventilačních mřížek včetně rámu
ks
4,00

28. 
Dodávka a montáž nových kovových ventilačních mřížek včetně rámu 350 x 350 mm ve spodní části obvodové zdi u vstupních vrat, žárové zinkování
ks
4,00

29. 
Demontáž stávajících regulačních ventilů otopných článkových těles
ks
2,00

30. 
Dodávka a montáž termoregulačních ventilů pro samotížný systém ÚT  u otopných článkových těles včetně ovládacích hlavic
ks
2,00

31. 
Dodávka a montáž podhledového systému ROCKFON systém SK 15/24 vč. nosné a závěsné konstrukce, výplň Thermatex laguna, d = 15 mm
m2
73,00

32. 
Odstranění staré malby oškrábáním celkem
     m2
242,00

33. 
Sádrování stěn 100 %, proušení, požadavek na hladké bezprašné malby
     m2
242,00

34. 
Malování stěn v jednobarevném odstínu PRIMALEX Plus    celkem  
     m2
242,00

35. 
Dodávka a osazení kovové pákové nerez umývadlové baterie s napojením na rozvod studené a teplé vody
ks
1,00

36. 
Dodávka a montáž umývadla diturvitového 600 x 500 mm s napojením na odpad 
ks
1,00

37. 
Vysekání drážky  pro vodoinstalaci 5 x 5 cm
bm
7,00

38. 
Dodání a montáž  rozvodu studené vody Ø 1/2“ plast, vč. napojení na stávající hlavní řad,  na vodovodní umývadlovou baterii a  el. zásobníkový ohřívač vody, instalace pod omítku, isolace plsť 
bm
5,00

39. 
Dodání a montáž  rozvodu teplé vody Ø 1/2“ plast,  vč. napojení   na vodovodní umývadlovou baterii a  el. zásobníkový ohřívač vody, instalace pod omítku, isolace plsť 
bm
2,00

40. 
Dodávka a montáž  uzávěru vody Ø 1/2“ 
ks
1,00

41. 
Dodávka a montáž el. ohřívače vody 10 l vč. napojení na studenou a teplou vodu + pojistný ventil, napojení na el. proud
ks
1,00

42. 
Provedení tlakové zkoušky rozvodu vody
sbr
1,00

43. 
Zapravení drážek po vodoinstalaci 5 x 5 cm
bm
7,00

44. 
Dodávka a položení keramického obkladu stěn u umývadla  
m2
1,70

45. 
Vysekání drážky  odpadního potrubí 10x10 ve zdi
bm
1,00

46. 
Provedení průrazu v betonové podlaze a provedení  výkopu pro položení odpadního potrubí 
m3
1,50

47. 
Provedení průrazu betonovým základem pod obvodovou zdí tl. 300 mm pro položení odpadního potrubí od umývadla do stávajícího  kanalizačního odpadu  
sbr
1,00

48. 
Dodávka a montáž  odpadního potrubí plast Js 40 mm vč. napojení do stávajícího  kanalizačního odpadu Js 125 
bm
8,00

49. 
Zednické zapravení drážky 10 x 10 cm po položení  odpadního potrubí v obvodové zdi včetně omítky
bm
1,00

50. 
Zasypání výkopu po položení odpadního potrubí v podlaze štěrkopískem se zhutněním 
m3
1,50

51. 
Zapravení průrazu   v podlaze   betonem s cementovým  potěrem na povrchu
bm
7,00

52. 
Zapravení průrazu betonového základu pod obvodovou zdí tl. 300 mm po položení odpadního potrubí od umývadla
sbr
1,00

53. 
Zednické zapravení vnějšího a vnitřního ostění otvorů včetně omítky po osazení všech nově osazených  prvků, nátěr venkovního ostění nově osazených otvorů fasádní barvou
sbr
1,00

54. 
Odvoz suti a její uložení na skládku, úklid staveniště
t



ELEKTRO:



55. 
Ostatní - Přesné zaměření nově osazovaných prvků provede zhotovitel před jejich zhotovením.



56. 
Dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 66 třídy II. včetně stropního závěsu délky do 1m
ks
12,00

57. 
Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W IP 66 třídy II. Včetně nosné konstrukce z kovového profilu "L"
ks
1,00

58. 
Dodávka a montáž vypínače č. 1 IP 54
ks
3,00

59. 
Dodávka a montáž vypínače č. 5 IP 54
ks
2,00

60. 
Dodávka a montáž zásuvky 230V IP 44
ks
8,00

61. 
Dodávka a montáž ventilátoru 230V IP 54, průměr 200mm, včetně zpětné klapky, vnější mřížky, rámu s plastovou výplní o vnějším rozměru 600 x 600 mm, dle vlastního zaměření 
sbr
1,00

62. 
Dodávka a montáž elektroinstalační krabice IP 54 
ks
10,00

63. 
Dodávka a montáž rozváděče na omítku IP 65   14 modulů
ks
1,00

64. 
Dodávka a montáž do rozváděče:



65. 
Vypínač 3 f   400V  32A 
ks
1,00

66. 
Jistič jednofázový 16A
ks
4,00

67. 
Jistič jednofázový 10A
ks
3,00

68. 
Demontáž a zpětná montáž kabelového roštu šířky 30 cm
m
5,00

69. 
Dodávka a montáž kabelového roštu profil L 20x20 mm/Niedax, šířky 20 cm, vzdálenost příček 0,3m
m
3,00

70. 
Dodávka a montáž kabelu CYKY 5C x 6
m
45,00

71. 
Dodávka a výměna kabelu CYKY 3C x 1,5
m
87,00

72. 
Dodávka a výměna kabelu CYKY 3C x 2,5
m
78,00

73. 
Dodávka a výměna kabelu CYKY 3B x 1,5
m
22,00

74. 
Dodávka a výměna kabelu CYKY 4B x 1,5
m
15,00

75. 
Vysekání drážky 5 x 5 cm pro el. instalaci
m
38,00

76. 
Zapravení drážek po elektroinstalaci 5 x 5 cm
m
38,00

77. 
Zhotovení průchodu zdivem tloušťky 0,3m pro el. kabely
ks
10,00

78. 
Utěsnění průchodu kabelu zdivem 
ks
10,00

79. 
Dodávka a montáž elektroinstalační lišty vkládací  40 x 20 mm
m
12,00

80. 
Dodávka a montáž elektroinstalační lišty vkládací  60 x 40 mm
m
3,00


Vyhledání a ukončení stávajících rozvodů elektrické instalace, provedení jejich ukončení elektroinstalačními krabicemi
sbr
1,00

81. 
Provedení ochranného pospojování všech kovových předmětů skladu
sbr
1,00

82. 
Dodávka a montáž jističe 3B   32A do stávajícího oceloplechového rozvaděče včetně můstku
ks
1,00

83. 
provedení úpravy krycího plechu stávajícího rozvaděče
ks
1,00

84. 
Provedení revize elektrické instalace, vyhotovení revizní zprávy
sbr
1,00

85. 
Zakreslení skutečného stavu elektrické instalace do PD
sbr
1,00

2.2. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.

2.3,  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1.  Termín předání staveniště: nejpozději do 3-ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 4. 12. 2006
3.4.  Objednatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění jsou prostory Leteckých kasáren Prostějov.

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 441 058,-Kč bez DPH, a (je-li zhotovitel plátcem DPH) sazba DPH 19% ve výši 83 801,-Kč a celkem ve výši 524 859,-Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.2.   Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu: 

         Provozní středisko 0623, Letecká 1, 796 01 Prostějov do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) do 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.5.  Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.     Způsob provedení díla

6.1. Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Bronislav Smolka tel. 973 41 1801, Alexander Fried tel.: 973 41  1805 a  Zdena Janků tel.: 973 44 5842.
6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno k převzetí. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoba oprávněná objednavatelem jednat ve věcech technických je za objednavatele oprávněna činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele vyjma změny smlouvy je osoba oprávněná objednavatelem jednat ve věcech technických nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.2. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů.

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla. 

9.   Odpovědnost za vady a záruka

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

· 11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2., termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 7 očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne 11.10.2006                                                     V Brodku u Prostějova dne 10.10.2006
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ
                                                                    Vladislav Hanslík

                Ředitel                                                                                                Jednatel
V Brně dne 16. 10. 2006                       


Michal Čačala 
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