Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
1. Název zakázky: 
       Oprava oken na B-2 v kasárnách P.Bezruče, Opavská 29, Hlučín, PSČ 748 01

2. Předmět zakázky:

·       Demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken včetně odvozu o rozměrech: 1200/1200 – 2 ks, 1500/2100 – 15 ks, 1500/1500 – 5 ks, 2400/2100 – 11 ks, 2100/2100 – 35 ks, 1200/400 – 1 ks, 600/600 – 1 ks, 1500/800 – 5 ks, 1200/2100 – 10 ks, 800/1500 – 4 ks, 600/900 – 5 ks, 2100/1800 – 1 ks, 600/1200 – 14 ks

· Dodávka a montáž plastových oken, pětikomorový systém, barva bílá, včetně dodávky vnitřních parapetů š.25 cm, barva bílá a úprav vnitřního ostění,  o rozměrech: 1200/1200 - 2 ks, 1500/2100 – 15 ks, 1500/1500 - 4 ks, 2400/2100 – 11 ks, 2100/2100 – 35 ks,1200/400 – 1 ks,  600/600 – 1 ks, 1500/800 – 5 ks, 1200/2100 – 10 ks, 800/1500 – 4 ks, 600/900 – 5 ks, 2100/1800 – 1 ks,  1600/2250 – 1 ks, 1300/2100 - 2 ks

· Dodávka a montáž plastových půdních oken, pětikomorový systém, barva bílá, o rozměrech 600/1200 – 14 ks

· Demontáž, úprava a zpětná montáž okenních mříží na oknech o rozměrech: 1500/2100 – 7 ks, 2400/2100 – 5 ks, 2100/2100 – 16 ks, 1200/2100 – 3 ks, 2100/1800 – 1 ks, 600/900 – 3 ks, 800/1500 – 1 ks

· Demontáž dřevěných dveří vč. zárubně o rozměrech: 1800/3100 – 2 ks, 1600/3200 – 1 ks, 1500/2200 – 2 ks, 800/2000 – 1 ks

· Demontáž kovových dveří vč.zárubně o rozměrech: 1500/2000 – 1 ks

· Dodávka a montáž dveří hliníkové konstrukce o rozměrech: 1800/3100- 2 ks, 1600/3200 – 1 ks, 1500/2200 – 2 ks, 1500/2000 – 1 ks, 900/2000 – 1 ks, 800/2000 – 1 ks

· Vybourání otvorů ze skleněných tvárnic o rozměrech: 1600/2250 – 1 ks, 1300/2100 – 2 ks

· Dodávka a montáž venkovních žaluzií na plastová okna o rozměrech: 1500/2100 – 7 ks, 2400/2100 – 5 ks, 2100/2100 – 16 ks, 1200/2100 – 3 ks, 2100/1800 – 1 ks

· Dodávka a montáž vnitřních vertikálních žaluzií na plastová okna o rozměrech: 1500/2100 – 2 ks, 2400/2100 – 6 ks, 2100/2100 – 6 ks, 1200/1200 – 1 ks

· Oprava vstupního schodiště včetně zastřešení z polykarbonátové konstrukce – 15 m2 

3. Časová specifikace zakázky:

Datum uzavření smlouvy: 11.10.2006

Termín plnění: 12.10.- 5.12.2006

4. Zadávací postup : průzkum trhu
5. Základní identifikační údaje o zadavateli: 
a) název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo obrany
b) IČ: 60162694

c) adresa sídla zadavatele: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

d) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing.Marek Dvořák, ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc
6. Obsah smlouvy:

s m l o u v a   o   d í l o

č. 16/06/710

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení zákona číslo 513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: 
Česká republika – Ministerstvo obrany



se sídlem Tychonova 1, 160 00  Praha 6,

jejímž jménem jedná Ing. Marek  Dvořák

ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc



se Olomouc, tř. 1. máje  1, PSČ 771 11  

IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava



číslo účtu: 145830881/0710



osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

                          za PS 0710 Hlučín: Milan Julínek, tel.: 973487340

(dále též jen “objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:


s m l o u v u   o   d í l o :

I. Účel smlouvy

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo z důvodu „Oprava oken na B-2 v kasárnách P.Bezruče, Opavská 29, Hlučín, PSČ 748 01.“

II. Předmět plnění  

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zhotovitelem předložená nabídka ze dne 2. 10. 2006 obsahující položkový rozpočet, která je nedílnou součástí písemného záznamu o veřejné zakázce a která je rovněž písemně odsouhlasena oprávněným zástupcem zhotovitele a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele.

2. Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést předmět plnění  v následujícím členění:

· Demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken včetně odvozu o rozměrech: 1200/1200 – 2 ks, 1500/2100 – 15 ks, 1500/1500 – 5 ks, 2400/2100 – 11 ks, 2100/2100 – 35 ks, 1200/400 – 1 ks, 600/600 – 1 ks, 1500/800 – 5 ks, 1200/2100 – 10 ks, 800/1500 – 4 ks, 600/900 – 5 ks, 2100/1800 – 1 ks, 600/1200 – 14 ks

· Dodávka a montáž plastových oken, pětikomorový systém, barva bílá, včetně dodávky vnitřních parapetů š.25 cm, barva bílá a úprav vnitřního ostění,  o rozměrech: 1200/1200 - 2 ks, 1500/2100 – 15 ks, 1500/1500 - 4 ks, 2400/2100 – 11 ks, 2100/2100 – 35 ks,1200/400 – 1 ks,  600/600 – 1 ks, 1500/800 – 5 ks, 1200/2100 – 10 ks, 800/1500 – 4 ks, 600/900 – 5 ks, 2100/1800 – 1 ks,  1600/2250 – 1 ks, 1300/2100 - 2 ks

· Dodávka a montáž plastových půdních oken, pětikomorový systém, barva bílá, o rozměrech 600/1200 – 14 ks

· Demontáž, úprava a zpětná montáž okenních mříží na oknech o rozměrech: 1500/2100 – 7 ks, 2400/2100 – 5 ks, 2100/2100 – 16 ks, 1200/2100 – 3 ks, 2100/1800 – 1 ks, 600/900 – 3 ks, 800/1500 – 1 ks

· Demontáž dřevěných dveří vč. zárubně o rozměrech: 1800/3100 – 2 ks, 1600/3200 – 1 ks, 1500/2200 – 2 ks, 800/2000 – 1 ks

· Demontáž kovových dveří vč.zárubně o rozměrech: 1500/2000 – 1 ks

· Dodávka a montáž dveří hliníkové konstrukce o rozměrech: 1800/3100- 2 ks, 1600/3200 – 1 ks, 1500/2200 – 2 ks, 1500/2000 – 1 ks, 900/2000 – 1 ks, 800/2000 – 1 ks

· Vybourání otvorů ze skleněných tvárnic o rozměrech: 1600/2250 – 1 ks, 1300/2100 – 2 ks

· Dodávka a montáž venkovních žaluzií na plastová okna o rozměrech: 1500/2100 – 7 ks, 2400/2100 – 5 ks, 2100/2100 – 16 ks, 1200/2100 – 3 ks, 2100/1800 – 1 ks

· Dodávka a montáž vnitřních vertikálních žaluzií na plastová okna o rozměrech: 1500/2100 – 2 ks, 2400/2100 – 6 ks, 2100/2100 – 6 ks, 1200/1200 – 1 ks

· Oprava vstupního schodiště včetně zastřešení z polykarbonátové konstrukce – 15 m2 

III.  Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit předmět plnění od 12.10. 2006 s tím, že jej objednateli řádně dokončený předá nejpozději do 5. 12. 2006.

IV. Cena za dílo

1. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná bez 19 % DPH ve výši 2.371.212,71 Kč a včetně 19 % DPH ve výši 2.821.742,87 Kč (slovy: dvamiliónyosmsetdvacetjednasedmsetčtyřicetdva a 87/100   korun českých), přičemž je platná po celou dobu realizace díla a veškeré náklady k řádnému a včasnému zhotovení předmětu díla. Jednotkové ceny použité pro vytvoření ceny za dílo jsou maximální pro celou dobu plnění této smlouvy.

2. Celková cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane objektivní nutnost provedení dalších prací nutných k dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením této smlouvy, a to však pouze po předchozím písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. O změně předmětu plnění a ceny za dílo v důsledku víceprací je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě s tím, že teprve po uzavření dodatku je zhotovitel povinen vícepráce realizovat a má současně právo na jejich úhradu.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace dokončeného díla po jeho řádném předání objednateli; dokladem o bezvadném provedení ze strany zhotovitele je považován potvrzený písemný zápis z přejímacího řízení osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.  

2. Zhotovitel vystaví a zašle objednateli nejpozději do 15 dnů po převzetí předmětu díla daňový doklad (dále jen „faktura“). Objednatel se zavazuje uhradit fakturu převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli s tím, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele a jejím směrování na účet zhotovitele.

3. Fakturu vystaví zhotovitel na adresu objednatele: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 00 a včetně všech příloh ji zašle ve dvojím vyhotovení na adresu: Provozní středisko 0710, Hlučín, Opavská 29, PSČ 748 01.

4. Faktura musí mimo náležitostí podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat:

· položkový soupis provedených prací potvrzený osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitelem,

· údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán, tak 

      údaj o zápisu v jiné evidenci. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. V tomto případě objednatel není povinen na základě takovéto faktury platit a platba bude provedena až na základě opravené  faktury ve lhůtě splatnosti v ní uvedené.

6. Práce, které nebudou po dohodě účastníků provedeny, nebudou zhotovitelem fakturovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny odečtena.

VI. Způsob provedení díla

1.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění, když bude podmíněna potvrzeným zápisem o předání předmětu díla ze strany objednatele a zhotovitele. Výkonem funkce technického dozoru provádění díla je pověřen: vedoucí PS 0710 Hlučín – Milan Julínek, tel.: 973 487 340.

2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v souladu s bezpečnostními, hygienickými, ekologickými a požárními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.

3. Staveniště k provedení díla předá objednatel zhotoviteli v den zahájení prací. Objednatel určí příjezd na staveniště a podmínky vstupu a pohybu po staveništi. Objednatel dále určí skládky materiálu a stavebních hmot. Veškerý vybouraný použitelný materiál je majetkem vojenské správy a bude předán příslušnému Provoznímu středisku (PS 0710 Hlučín).
4. Na stavbě je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude řádně zapisovat veškeré údaje vyžadované platnou právní úpravou.

5. Zhotovitel provede dílo tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele. Škody na stavebních objektech objednatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy odstraní zhotovitel na své náklady.

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu ustanovení § 550 obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 2 dny předem ve smyslu ustanovení § 553 obchodního zákoníku. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli případnou nezbytnou součinnost k zajištění dodávek médií (zejména elektrické energie a vody) nutných k realizaci předmětu plnění, a to bezodkladně na základě písemné smlouvy o dodávkách médií podepsané oběma smluvními stranami. 

VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen 3 dny před sjednaným termínem dokončení díla oznámit objednateli přesné datum a hodinu předání předmětu smlouvy s tím, že současně obě smluvní strany provedou prohlídku ve smyslu ustanovení § 562 obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:

a) dokumentaci skutečného provedení díla, 

b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, popř. revizní zprávy,

c) všechny potřebné atesty materiálů,

d) případně další doklady dopředu vyžádané objednatelem.

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou v přejímacím řízení předloženy, je objednatel oprávněn  považovat dílo za nedokončené a neschopné převzetí.

4. Po provedené prohlídce předmětu díla:

a) objednatel převezme dílo, které bude bez vad a nedodělků a z tohoto důvodu jej považuje za   dokončené; o převzetí bude sepsán zápis o předání předmětu díla, nebo

b) objednatel nepřevezme dílo z důvodu jeho vad a nedodělků; o tomto bude sepsán zápis o předání předmětu díla, ve kterém bude konstatováno, že dílo není dokončeno (nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad a nedodělků zjištěných zhotovitelem při prohlídce). V případě odstranění veškerých vad a nedodělků obsažených v zápise o předání předmětu díla, a potvrzených oběma smluvními stranami, je stavba dokončena. Od této doby začíná běžet záruční doba. Do období od pořízení soupisu ohlášených vad       a nedodělků do jejich odstranění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení termínu řádného dokončení díla. 

5. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zhotovenému dílu okamžikem jeho řádného převzetí od zhotovitele (podepsání zápisu o předání předmětu díla oběma smluvními stranami); totéž platí i v případě přechodu nebezpečí vzniku škody na předmětu díla ze zhotovitele na objednatele.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po řádném převzetí díla objednatelem.

VIII. Záruční doba, smluvní pokuta

1. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem nebo odstraněním vad a nedodělků ve smyslu čl. VII., odst. 4, písm. b) této smlouvy.

2. Na písemné ohlášení vad v záruční době zaslané na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, je tento povinen písemně odpovědět do 10-ti dnů ode dne jeho doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení, souhlasí.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:

a) za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla řádně a včas vyúčtuje objednatel  zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení;

b) za prodlení s odstraněním vad v dohodnutých termínech ohlášených v záruční době smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla objednateli v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli; totéž platí o zákonném úroku z prodlení. 

IX. Zvláštní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky nutné k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné; dále se zavazuje provést po převzetí díla práce, které vyplynou z případného kolaudačního řízení.

3. Zhotovitel je povinen objednateli v případě jakékoliv změny, příp. zániku firmy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit a dále mu také sdělit svého právního nástupce.

4. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu veškeré případné vícepráce dohodnuté s objednatelem. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele. Návrh rozsahu víceprací a ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před počátkem jejich provádění.

5. Dále se zhotovitel zavazuje neposkytnout informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při zpracovávání díla a bude zachovávat zásady utajení v souladu se zákonem číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

6. Na této zakázce se nesmí podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují utajované informace nebo obchodní tajemství.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze v písemných, vzestupně očíslovaných dodatcích, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, vážně a určitě, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů, na znamení čehož připojují vlastnoruční podpisy.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne    11.10.2006


………………………………..



………………………………


      Ing. Marek DVOŘÁK


      ředitel VUSS Olomouc

V Olomouci dne 24.10.2006



…………………………………….







   

       Jiří Krč

