
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Stavební opravy na Učebním bloku A b.č.244 v kasárnách Dědice“, 

číslo APCD: 0009999000895

2. Předmět veřejné zakázky: je závazek zhotovitele k provedení stavebních oprav objektu budovy č.244 v Kasárnách Vyškov, Dědice.

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD - do 6. 12. 2006,
datum uzavření smlouvy: 23. 10. 2006.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 75/2006 ze dne 23. 10. 2006.
Smlouva o dílo č.75/2006

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Ing. Aleš Pinkas, tel.: 973 452 901

· Miroslav Rak, tel.: 973 452 906

· Ing. Růžena Vychodilová, tel: 973 445 889

· Pavel Smejkal, tel.: 973 452 907

· Eliška Čecháková, tel: 973 452 913

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zhotovitel: Luboš Půček 

se sídlem: Hlinky 3, 603 00  Brno

jehož jménem jedná statutární orgán: Luboš Půček - majitel
IČ: 15191451

DIČ: CZ6309100490

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.  712 847-621/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: 

Luboš Půček, tel.: 608 601 123
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na Učebním bloku A b.č.244 v Kasárnách Dědice“
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu budovy č.244 – Učební blok A v Kasárnách Dědice .

2.1. Předmětem smlouvy (díla) je závazek zhotovitele k provedení stavebních oprav objektu budovy č. 244 v Kasárnách Vyškov ,Dědice v níže uvedeném rozsahu:

P.č.
Práce
JM
Množství


Budova č. 244 - Učební blok A-soc.zař.-stavební práce



1
vybourání stávajícího keram.obkladu vč.omítek
m2
330,00

2
vybourání stávající keram.dlažby vč.podkladní mazaniny tl.100mm
m2
175,00

3
provedení podkladních potěrů pod dlažby tl.100 mm
m2
175,00

4
provedení vodorovné i svislé stěrkové izolace podlah Schomburg Aquafin 2K
m2
202,00

5
provedení keram. protiskluzové dlažby 20x20cm
m2
175,00

6
provedení nových omítek stěn
m2
380,00

7
provedení keram. obkladu 15x20cm včetně PVC ukončovacích lišt
m2
663,00

8
provedení malby Primalex Plus stěn a stropů, dvojnásobná bílá s obroušením a očištěním podkladu do 15% celkové plochy do výšky 3,5m
m2
628,00

9
provedení dvojnásobného omyvatelného otěruvzdorného nátěru s odstraněním stávajícího nátěru     z 5% celkové plochy
m2
205,00

10
obnovení nátěru ocel.prvků (radiátor,rozvod ÚT,VZT,okna), nátěr dvojnásobný syntetický 
m2
225,00

11
výměna dveřních křídel dřevěných, vnitřních, plných, bílých 60/197cm včetně dodávky a montáže nerez. kování klika+klika, uzamykání WC, dřevěný prah
ks
47,00

12
výměna dveřních křídel dřevěných, vnitřních, plných, bílých 80/197cm včetně dodávky a montáže nerez. kování klika+klika, zámek Fab vč.vložky, dřevěný prah
ks
5,00


Oprava soc.zař. m.č. 440, 544, 419, 524 - WC ženy



13
demontáž umyvadel
ks
4,00

14
demontáž WC s horní nádržkou
ks
4,00

15
demontáž vodovodních baterií nástěnných
ks
4,00

16
demontáž nástěnných uzávěrů DN 1/2"
ks
8,00

17
demontáž potrubí ocelových závitových DN 18
m
10,00

18
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 18 vč.izolace,zasekání do zdiva a zapravení povrchu /teplá a studená voda/, připojení  
m
10,00

19
dodání a montáž kulového kohoutu DN 18
ks
8,00

20
dodání a montáž WC se sníženou horní nádržkou komplet, včetně rohového uzávěru, sedátka a dopojení
ks
4,00

21
dodání a montáž umyvadla na šrouby LYRA 1427.1, 55cm včetně sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení
ks
4,00

22
dodání a montáž umyvadlové vodovod. nástěnné baterie pákové RAF CR 150mm
ks
4,00

23
vysekání, dodání a montáž revizních dvířek kovových, lakovaných, vč. rámu 300/300mm
ks
4,00


Oprava soc.zař. m.č. 417, 522, 542 - WC muži



24
demontáž umyvadel
ks
3,00

25
demontáž WC s horní nádržkou
ks
3,00

26
demontáž vodovodních baterií nástěnných
ks
3,00

27
demontáž výtokového ventilu nástěnného DN 1/2"
ks
3,00

28
demontáž pisárové nádrže + 1 stání
ks
3,00

29
demontáž podlahových vpustí DN 50
ks
3,00

30
demontáž nástěnných uzávěrů DN 3/4"
ks
9,00

31
demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
m
10,00

32
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.izolace,zasekání do zdiva a zapravení povrchu /teplá a studená voda/, připojení  
m
10,00

33
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 70 vč.tvarovek, dopojení, úchytů
m
5,00

34
provedení zdiva Ytong tl. 10cm (přizdívka pro rozvody vody a odpady u pisoárů)
m2
12,00

35
dodání a montáž kulového kohoutu DN 25
ks
9,00

36
dodání a montáž plastové podlahové vpusti Geberit PE+PVC DN 50, vč.dopojení
ks
3,00

37
dodání a montáž WC kombi LYRA 2423.4, včetně rohového uzávěru, sedátka a dopojení
ks
3,00

38
dodání a montáž umyvadla na šrouby LYRA 1427.1, 55cm včetně sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení
ks
3,00

39
dodání a montáž pisoárové mušle s tlakovým ovládáním, bílá, včetně sifonu a dopojení
ks
3,00

40
vysekání, dodání a montáž revizních dvířek kovových, lakovaných, vč. rámu 300/300mm
ks
6,00

41
dodání a montáž umyvadlové vodovod. nástěnné baterie pákové RAF CR 150mm
ks
3,00


Oprava sprch m.č. 428, 429, 535, 532



42
demontáž umyvadel
ks
2,00

43
demontáž vodovodních baterií nástěnných
ks
6,00

44
demontáž výtokového ventilu nástěnného DN 1/2"
ks
2,00

45
demontáž podlahových vpustí DN 50
ks
8,00

46
demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
m
10,00

47
demontáž uzávěrů DN 3/4"
ks
4,00

48
demontáž zavěšeného litinového odpadního potrubí DN 70 včetně vybourání prostupů stropy
m
12,00

49
demontáž potrubí ocelových závitových DN 18
m
2,00

50
dodání a montáž plastové podlahové vpusti Geberit PE+PVC DN 50, vč.dopojení
ks
2,00

51
dodání a montáž umyvadla na šrouby LYRA 1427.1, 55cm včetně sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení
ks
2,00

52
dodání a montáž sprchové baterie pákové nástěnné RAF CR 100, vč.přísl.   
ks
4,00

53
dodání a montáž umyvadlové vodovod. nástěnné baterie pákové RAF CR 150mm
ks
2,00

54
dodání a montáž kulového kohoutu DN 25
ks
4,00

55
dodání a montáž sprchové vaničky podezdívací plastové 80x80cm včetně sifonu a připojení a zazdění
ks
2,00

56
dodání a montáž dvoukřídlové sprchové zástěny rovné z PVC šířky 80 cm
ks
2,00

57
dodání a montáž výtokového ventilu nástěnného DN 1/2"
ks
2,00

58
dodání a montáž rohového sprchového koutu vč.plastové vaničky, zástěny z PVC, sifonu a připojení a zazdění 
ks
2,00

59
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.izolace,zasekání do zdiva a zapravení povrchu /teplá a studená voda/, připojení  
m
10,00

60
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 18 vč.izolace,zasekání do zdiva a zapravení povrchu /teplá a studená voda/, připojení  
m
2,00

61
dodání a montáž zavěšeného odpadního potrubí PVC HT DN 70 vč.tvarovek, dopojení, úchytů
m
12,00


Výměna vodovodních stoupaček (7,22,26,26a,29,31)



62
demontáž dřevěného obložení - rozměr 50/100cm
ks
30,00

63
vyborání obezdění tl 10cm
m2
15,00

64
demontáž potrubí pozink DN 6/4"
m
48,00

65
demontáž potrubí pozink DN 5/4"
m
137,00

66
demontáž potrubí pozink DN 1"
m
95,00

67
demontáž potrubí pozink DN 3/4"
m
100,00

68
demontáž potrubí pozink DN 1/2"
m
10,00

69
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 40 vč.izolace /teplá a studená voda/, propojení
m
119,00

70
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 32   vč.izolace /teplá a studená voda/, propojení
m
71,00

71
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.izolace /teplá a studená voda/, propojení
m
98,00

72
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 18 vč.izolace /teplá a studená voda/, propojení
m
10,00

73
výměna potrubí z trub závitových pozink.bezešvých 11353 DN 6/4" včetně izolace TUBEX - TUV
m
48,00

74
výměna potrubí z trub závitových pozink.bezešvých 11353 DN 5/4" včetně izolace TUBEX - TUV
m
18,00

75
výměna potrubí z trub závitových pozink.bezešvých 11353 DN 1" včetně izolace TUBEX - TUV
m
24,00

76
výměna potrubí z trub závitových pozink.bezešvých 11353 DN 3/4" včetně izolace TUBEX - TUV
m
2,00

77
dodání a montáž kulového kohoutu DN 5/4"
ks
4,00

78
dodání a montáž kulového kohoutu DN 1"
ks
4,00

79
dodání a montáž kulového kohoutu DN 3/4"
ks
4,00

80
dodání a montáž kulového kohoutu DN 1/2"
ks
10,00

81
propojení potrubí DN 6/4" - 1/2"
ks
68,00

82
provedení zdiva Ytong tl. 10cm (přizdívka pro rozvody vody stoup.29,31)
m2


83
dodání a montáž kontrolních plastových dvířek 30/30, vč.rámu
ks
10,00

84
proplach a dezinfekce vodovdního potrubí
m
390,00

85
tlaková zkouška včetně protokolu
m
390,00

86
úklid pracoviště



87
likvidace demontovaného materiálu



88
zakreslení změn do PD




Oprava společných WC I.-V.podlaží za výtahem (část B) včetně výměny odpadního stoupacího potrubí (28,29) 



89
demontáž WC s horní nádržkou
ks
26,00

90
demontáž výlevky, vč.batere
ks
5,00

91
demontáž umyvadla, vč.baterie
ks
5,00

92
vybourání kanalizačních stoupaček - litina DN 125 
m
40,00

93
vybourání obezdění stoupaček
m3
1,00

94
vybourání stropních prostupů 
ks
20,00

95
demontáž litinového čistícího kusu DN 125
ks
10,00

96
demontáž litinových odboček DN 100
m
20,00

97
demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
m
30,00

98
demontáž potrubí ocelových závitových DN 18
m
8,00

99
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 125, vč.tvarovek
m
40,00

100
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 100, vč.tvarovek
m
20,00

101
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 50, vč.tvarovek
m
15,00

102
dodání a montáž čistícího kusu PVC HT DN 125
ks
10,00

103
dodání a montáž odpadního potrubí PVC HT DN 100, vč.tvarovek
m
20,00

104
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.izolace,zasekání do zdiva a zapravení povrchu, připojení  
m
30,00

105
Dodávka a montáž rozvodu vody PP-R 80 PN 20, DN 18 vč.izolace,zasekání do zdiva a zapravení povrchu /teplá a studená voda/, připojení  
m
8,00

106
výměna větracích hlavic DN 125
ks
2,00

107
obezdění stoupaček, vč.omítek 
m3
1,00

108
dobetonování stropních prostupů
ks
20,00

109
dodání a montáž revizních plastových dvířek 30/30cm vč.rámu
ks
15,00

110
dodání a montáž WC mísy LYRA se sníženou horní nádržkou komplet, včetně rohového uzávěru, sedátka a dopojení
ks
26,00

111
dodání a montáž výlevky MIRA 5104.6 se splachovací nádržkou PRIMUS, vč.dopojení
ks
5,00

112
dodání a montáž umyvadla na šrouby LYRA 1427.1, 55cm včetně sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení
ks
6,00

113
dodání a montáž umyvadlové vodovod. nástěnné baterie pákové RAF CR 150mm
ks
11,00

114
dodání a montáž kulového kohoutu DN 3/4"
ks
11,00


Oprava elektro




I.NP-WC



115
demontáž sv.žár.1x60W
ks
9,00

116
demontáž vyp.č.1 vč.kr.instal a zapravení omítek
ks
3,00

117
výměna vyp.č.5 vč.kr.instalační
ks
1,00

118
výměna vyp.č.1 vč.kr.instalační
ks
1,00

119
výměna CYKY 3Cx1,5 vč.zapravení pod omítku
bm
42,00

120
dodání, montáž sv.zář.Trevos SM 136 op
ks
6,00

121
výměna zás.230/16 vč.kr.instalační
ks
1,00

122
přepojení v odbočných krabicích
kpl
1,00


II.NP-WC



123
demontáž sv.žár.1x60W
ks
9,00

124
demontáž vyp.č.1 vč.kr.instal a zapravení omítek
ks
3,00

125
výměna vyp.č.5 vč.kr.instalační
ks
1,00

126
výměna vyp.č.1 vč.kr.instalační
ks
1,00

127
výměna CYKY 3Cx1,5 vč.zapravení pod omítku
bm
40,00

128
dodání, montáž sv.zář.Trevos SM 136 op
ks
6,00

129
výměna tlač.s doutnavkou vč.kr.instalační
ks
1,00

130
přepojení v odbočných krabicích
kpl
1,00


III.NP-WC



131
výměna vyp.č.1 vč.kr.instalační
ks
2,00

132
výměna zás.230/16 vč.kr.instalační
ks
1,00


IV.NP



133
výměna sv.žár.1x60W  Luna mat   IP 44
ks
13,00

134
výměna vyp.č.5 vč.kr.instalační
ks
1,00

135
výměna vyp.č.1 vč.kr.instalační
ks
14,00

136
výměna tlač.s doutnavkou vč.kr.instalační
ks
1,00

137
výměna zás.230/16 vč.kr.instalační
ks
3,00


V.NP



138
výměna sv.žár.1x60W  Luna mat   IP 44
ks
13,00

139
výměna vyp.č.5 vč.kr.instalační
ks
1,00

140
výměna vyp.č.1 vč.kr.instalační
ks
14,00

141
výměna tlač.s doutnavkou vč.kr.instalační
ks
1,00

142
výměna zás.230/16 vč.kr.instalační
ks
3,00







Zásuvky a vypínače požadujeme v provedení ABB Classic, barva bílá



143
zakreslení změn do PD
kpl
1,00

144
vyklizení staveniště, úklid pracoviště
kpl
1,00

145
odvoz a uložení odpadu na skládku
kpl
1,00

2.2. Dle požadavku zadavatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.
2.3.  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1.  Termín předání staveniště: nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště (předpoklad 23. 10. 2006).  

3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 6. 12. 2006
3.4. Objednatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění je budova č. 244 v prostoru Kasáren Vyškov Dědice. 

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 1 914 661,-Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši 363 786,-Kč a celkem ve výši 2 278 447,-Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, která je tvořena její přílohou č.1., zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny za dílo bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adrese Provozní středisko 0624, areál vojenských škol, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.5    Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.     Způsob provedení díla
6.1. Výkonem funkce technického dozoru objednatele díla jsou pověřeni Ing. Aleš Pinkas, tel.:              973 452 901, Miroslav Rak, tel.: 973 452 906 a Ing. Růžena Vychodilová, tel: 973 445 889, Eliška Čecháková tel.: 973 452 913 a Pavel Smejkal tel: 973 452 907.

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání staveniště dle čl. 3. odst. 3. a 4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všemi účastníky se zápis stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zakoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.3. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb.o podrobnostech nakládání s odpady, oba předpisy ve znění pozdějších předpisů.

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 obchodního zákoníku. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a  převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla. 

9.   Odpovědnost za vady a záruka

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2. a termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.  

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými informacemi zhotovitel bude disponovat v místě zhotovitelem k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 11 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 6 očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne 23.10.2006
V Brně dne 23.10.2006
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ
                                                                        Luboš Půček

                ředitel                                                                                                 majitel

V Brně dne 25. 10. 2006                       


Michal Čačala 
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