
Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

1. Název veřejné zakázky: „Oprava parovodu k budově č.38 v areálu Letiště Prostějov“, 

číslo APCD: 0009999000417

2. Předmět veřejné zakázky: je závazek zhotovitele k provedení opravy parovodu k budově č.38 v areálu Leteckých kasáren Prostějov, Letecká 1, Prostějov

3. Časová specifikace veřejné zakázky: 

 termín zahájení plnění - dnem účinnosti smlouvy,

 termín předání PD - do 10. 12. 2006,
datum uzavření smlouvy: 31. 10. 2006.

4. Zadávací postup: § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., na základě průzkumu trhu.

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:
a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694.

c) Adresa sídla zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84 - 602 00 Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Ing. Jaroslav Valchář.

6. Obsah smlouvy: Smlouva o dílo č. 79/2006 ze dne 31. 10. 2006.
                                         Smlouva o dílo č. 79/2006

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84 - Brno , P.O.Box 553 – 602 00 Brno

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 916-132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor) :

· Bronislav Smolka, tel.: 973 411 801

· Alexander Fried, tel.: 973 411 805

· Ing. Ladislav Kolouch, tel: 973 412 114

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EVOM,  s.r.o. 

se sídlem: Kšírova 134/90, 619 00  Brno

IČ: 26216744

DIČ: CZ26216744

Zapsán: zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37324

Bankovní spojení: 19-4887120297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Libor Klimeš tel.: 603163732

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: : Libor Klimeš tel.: 603163732
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též obchodní zákoník), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava parovodu k budově č. 38 v areálu Letiště Prostějov“
2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy nevyhovujícího technického stavu parovodů v areálu Leteckých  kasáren Prostějov.

2.1. Předmětem smlouvy (díla) je závazek zhotovitele k provedení opravy parovodu k budově č. 38 v areálu Leteckých kasáren Prostějov v níže uvedeném rozsahu:

P.č. 
Popis
m.j.
množství

1. Etapa: šachta E - šachta Š 7




1. 
Název položky
MJ
množství

2. 
Projektova dokumentace



3. 
PD nového stavu, zakreslení nového stavu parovodu do situace objektu
kompl.
1,00

4. 




5. 
Zemní práce



6. 
Příplatek za lepivost
m3
140,00

7. 
Výkop  vč.zapískování hloubka 1,2m
bm
192,00

8. 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3
192,00

9. 
Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm
kus
14,00

10. 




11. 
Prorážení otvorů



12. 
Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm
kus
14,00

13. 




14. 
Izolace tepelné



15. 
Izolace orsil AL tl 120/133
m
12,00

16. 




17. 
Rozvod potrubí



18. 
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80
m
18,00

19. 
Montáž potrubí do DN 20
m
18,00

20. 
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 22/2,6
m
18,00

21. 
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2
m
12,00

22. 
UKONČOVACÍ MANŽETA 140
kus
2,00

23. 
DILATAČNÍ POLŠTÁŘ
kus
35,00

24. 
LABIRINTOVÉ TĚSNĚNÍ 140
kus
2,00

25. 
LB+PB 90°(2+1)
kus
1,00

26. 
PB 2,5m
kus
2,00

27. 
LB+PB 90°(1+1)
kus
1,00

28. 
TĚSNĚNÍ SEAL 315
m
2,00

29. 
KOMPENZÁTOR U 3m
kus
3,00

30. 
SPOJKA 315
kus
23,00

31. 
UKONČOVACÍ MANŽETA 315
kus
2,00

32. 
LB 90°(1,3+1)
kus
1,00

33. 
LB 90°(2+1)
kus
1,00

34. 
LB 90°(2,5+1)
kus
1,00

35. 
LB 90°(2+2)
kus
1,00

36. 
SPOJKA KOMPLETNÍ 140
kus
21,00

37. 
LB 90°(1,7+1)
kus
1,00

38. 
LB 90°(2,5+2)
kus
1,00

39. 
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL DN 65 /140 do 180 o C
m
172,00

40. 
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL DN 125 /315 do 180 o C
m
168,00

41. 
Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57
kus
2,00

42. 
Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 76
kus
4,00

43. 
Přírubový spoj DN 65
ks
12,00

44. 




45. 
Armatury



46. 
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 133/4,5
m
12,00

47. 
MONITOROVACÍ SYSTÉM HP-02
kus
377,00

48. 
Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50
kus
12,00

49. 
Spirax-sarco odvaděč kondenzátu TD 3-2F, 1/2"
ks
3,00

50. 
Spirax-sarco ventil BSA 3T DN 15
ks
6,00

51. 
Spirax-sarco ventil BSA 3T DN65
ks
1,00

52. 
Spirax-sarco ventil BSA 3T DN50
ks
1,00

53. 




54. 
Konstrukce zámečnické



55. 
OBJÍMKA LUPJ 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
10,00

56. 
OBJÍMKA LUPJ 2 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
8,00

57. 
OBJÍMKA LUPD 140mm VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
6,00

58. 
Konzola nosníková Rabovský 500mm
ks
6,00

59. 
DOPLŇKOVÁ KOSTRUKCE HILTY SOUBOR.
ks
8,00

60. 
Závitová tyč pr.10 délka 1m
ks
4,00

61. 




62. 
Elektro + M.a R.



63. 
MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ HP-02
soubor
1,00

64. 




65. 
Nátěry



66. 
Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm
m
18,00

67. 
Nátěr olejový potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email
m
60,00

68. 




69. 
Ostatní



70. 
Tlaková zkouška ústředního vytápění 
hod
8,00

71. 
Topná zkouška 
hod
8,00

72. 
Zednická výpomoc 
hod
20,00

73. 
Geodetické zaměření 
soubor
1,00

74. 
Vytýčení ing.sítí 
soubor
1,00

75. 
Likvidace odpadu 
soubor
4,00

76. 
Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a 
hodina
18,00

77. 




2. Etapa: šachta Š 7 - šachta Š 11 včetně připojení b. č. 29




78. 
Název položky
MJ
množství

79. 
Projektova dokumentace



80. 
PD nového stavu, zakreslení nového stavu parovodu do situace objektu
kompl.
1,00






81. 
Zemní práce



82. 
Příplatek za lepivost
m3
226,00

83. 
Výkop  vč.zapískování hloubka 1,2m
bm
314,00

84. 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3
314,00

85. 
Prořez vozovky
m
11,00

86. 
Uvedení vozovky do původního stavu  včetně balené
m3
11,00

87. 
Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm
kus
24,00

88. 
vynášecí deska betonová tl.10cm
m
1,00

89. 




90. 
Prorážení otvorů



91. 
Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm
kus
20,00

92. 




93. 
Izolace tepelné



94. 
Izolace orsil AL tl 40/49
m2
16,00

95. 




96. 
Rozvod potrubí



97. 
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80
m
24,00

98. 
Montáž potrubí do DN 20
m
24,00

99. 
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 22/2,6
m
20,00

100. 
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2
m
16,00

101. 
UKONČOVACÍ MANŽETA 125
kus
2,00

102. 
DILATAČNÍ POLŠTÁŘ
kus
76,00

103.
LABIRINTOVÉ TĚSNĚNÍ 125
kus
2,00

104. 
LB+PB 90°(2+1)
kus
1,00

105. 
PB
kus
2,00

106. 
LB+PB 45°(1+1)
kus
1,00

107. 
TĚSNĚNÍ SEAL 225
m
2,00

108. 
KOMPENZÁTOR
kus
5,00

109. 
SPOJKA 225
kus
33,00

110. 
UKONČOVACÍ MANŽETA 225
kus
2,00

111. 
LB 90°(1+1)
kus
4,00

112. 
LB 90°(2+2)
kus
2,00

113. 
LB 90°(1,5+1)
kus
2,00

114. 
LB 90°(2+1)
kus
2,00

115.
SPOJKA KOMPLETNÍ 125
kus
35,00

116.
LB 45°(1+1)
kus
1,00

117.
LB 90°(1,5+2)
kus
1,00

118.
odbočka OT 125/125/65
kus
1,00

119.
odbočka OZ 65/65/50
kus
1,00

120.
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL DN 65 /225 do 180 o C
m
222,00

121.
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL DN 50 /125do 180 o C
m
228,00

122.
Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57
kus
10,00

123.
Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 76
kus
8,00

124.
Přírubový spoj DN 65
ks
16,00

125.




126.
Armatury



127.
MONITOROVACÍ SYSTÉM HP-02
kus
514,00

128.
Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50
kus
12,00

129.
Spirax-sarco odvaděč kondenzátu TD 3-2F, 1/2"
ks
6,00

130.
Spirax-sarco ventil BSA 3T DN 15
ks
12,00

131.




132.
Konstrukce zámečnické



133.
OBJÍMKA LUPJ 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
10,00

134.
OBJÍMKA LUPJ 2 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
8,00

135.
OBJÍMKA LUPD 140mm VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
12,00

136.
Konzola nosníková Rabovský 500mm
ks
12,00

137.
DOPLŇKOVÁ KOSTRUKCE HILTY SOUBOR.
ks
8,00

138.
Závitová tyč pr.10 délka 1m
ks
8,00

139.




140.
Nátěry



141.
Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm
m
60,00

142.
Nátěr olejový potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email
m
60,00

143.




144.
Ostatní



145.
Tlaková zkouška ústředního vytápění 
hod
8,00

146.
Topná zkouška 
hod
8,00

147.
Zednická výpomoc 
hod
30,00

148.
Geodetické zaměření 
soubor
1,00

149.
Vytýčení ing.sítí 
soubor
1,00

150.
Likvidace odpadu 
soubor
4,00

151.
Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a 
hodina
24,00

152.




3. Etapa: šachta Š 11 - budova č. 38 Letiště




153.
Název položky
MJ
množství

154.
Projektova dokumentace



155.
PD nového stavu, zakreslení nového stavu parovodu do situace objektu
kompl.
1,00

156.




157.
Zemní práce



158.
Příplatek za lepivost
m3
146,00

159.
Výkop  vč.zapískování hloubka 1,2m
bm
205,00

160.
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3
205,00

161.
Prořez vozovky
m
11,00

162.
Uvedení vozovky do původního stavu  včetně balené
m3
11,00

163.
Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm
kus
12,00

164.
vynášecí deska betonová tl.10cm
m
1,00

165.




166.
Prorážení otvorů



167.
Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm
kus
12,00

168.




169.
Izolace tepelné



170.
Izolace orsil AL tl 40/49
m2
12,00

171.




172.
Rozvod potrubí



173.
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80
m
16,00

174.
Montáž potrubí do DN 20
m
14,00

175.
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 22/2,6
m
14,00

176.
Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2
m
16,00

177.
UKONČOVACÍ MANŽETA 125
kus
2,00

178.
DILATAČNÍ POLŠTÁŘ
kus
61,00

179.
LABIRINTOVÉ TĚSNĚNÍ 125
kus
2,00

180.
LB+PB 90°(2+1)
kus
1,00

181.
PB
kus
2,00

182.
LB+PB 90°(1+1)
kus
1,00

183.
TĚSNĚNÍ SEAL 225
m
2,00

184.
KOMPENZÁTOR
kus
4,00

185.
SPOJKA 225
kus
23,00

186.
UKONČOVACÍ MANŽETA 225
kus
2,00

187.
LB 90°(1+1)
kus
3,00

188.
LB 90°(1,4+2)
kus
1,00

189.
LB 90°(2,5+1)
kus
6,00

190.
LB 90°(2+1)
kus
2,00

191.
SPOJKA KOMPLETNÍ 125
kus
28,00

192.
LB 45°(1+1)
kus
1,00

193.
LB 90°(1,5+2)
kus
1,00

194.
odbočka OT 125/125/65
kus
1,00

195.
odbočka OZ 65/65/50
kus
1,00

196.
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL DN 65 /225 do 180 o C
m
178,00

197.
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL DN 50 /125do 180 o C
m
184,00

198.
Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 57
kus
4,00

199.
Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 76
kus
4,00

200.
Přírubový spoj DN 65
ks
12,00

201.




202.
Armatury



203.
MONITOROVACÍ SYSTÉM HP-02
kus
414,00

204.
Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50
kus
12,00

204.
Spirax-sarco odvaděč kondenzátu TD 3-2F, 1/2"
ks
2,00

206.
Spirax-sarco ventil BSA 3T DN 15
ks
4,00

207.




208.
Konstrukce zámečnické



209.
OBJÍMKA LUPJ 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
10,00

210.
OBJÍMKA LUPJ 2 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
8,00

211.
OBJÍMKA LUPD 140mm VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON
ks
12,00

212.
Konzola nosníková Rabovský 500mm
ks
12,00

213.
DOPLŇKOVÁ KOSTRUKCE HILTY SOUBOR.
ks
6,00

214.
Závitová tyč pr.10 délka 1m
ks
8,00

215.




216.
Nátěry



217.
Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm
m
60,00

218.
Nátěr olejový potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email
m
30,00

219.




220.
Ostatní



221.
Tlaková zkouška ústředního vytápění 
hod
8,00

222.
Topná zkouška 
hod
8,00

223.
Zednická výpomoc 
hod
20,00

224.
Geodetické zaměření 
soubor
1,00

225.
Vytýčení ing.sítí 
soubor
1,00

226.
Likvidace odpadu 
soubor
4,00

227.
Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a 
hodina
14,00

2.2. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto díla a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.
2.3.  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1.  Termín předání staveniště: nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy

3.2.  Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3.  Termín převzetí díla jako celku: do 10. 12. 2006
3.4. Objednatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění je v prostor Leteckých kasáren Prostějov, Letecká 1, Prostějov. 

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 4 595 216,-Kč bez DPH, a (je-li zhotovitel plátcem DPH) sazba DPH 19% ve výši 873 091,-Kč a celkem ve výši 5 468 307,-Kč včetně DPH.  

4.2.  Podkladem pro stanovení ceny za dílo je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace, která je tvořena její přílohou č.1., zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální po celou 
dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.2. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 této smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny za dílo bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adrese Provozní středisko 0623, Letecká 1, 796 01  Prostějov do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.5    Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.     Způsob provedení díla
6.1. Výkonem funkce technického dozoru objednatele díla jsou pověřeni Bronislav Smolka, tel.:              973 411 801, Alexander Fried, tel.: 973 411 805 a Ing. Ladislav Kolouch, tel: 973 442 114.

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy předává staveniště dle čl 3. odst. 3. a 4. této smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků, po podpisu všemi účastníky se zápis stává součástí stavebního deníku. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat zástupce technického dozoru objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Technický dozor objednatele je oprávněn za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.3. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 5 dnů před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí objednateli dopisem a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001Sb. a vyhlášky                 č. 383/2001Sb. o  podrobnostech nakládání s odpady, oba předpisy ve znění pozdějších předpisů.

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  30denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 obchodního zákoníku. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.5. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a  převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 60 měsíců ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí všech částí díla. 

9.   Odpovědnost za vady a záruka

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 11 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11.Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených obchodním zákoníkem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2. a termínů plnění                  v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.  

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a   o bezpečnostní způsobilosti. S utajovanými informacemi zhotovitel bude disponovat v místě zhotovitelem k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 14 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o 9 očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne 31.10.2006
V Brně dne 27.10.2006
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ
                                                                       Libor Klimeš 

                ředitel                                                                                                jednatel

V Brně dne 8. 11. 2006                       


Michal Čačala 
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