Oznámení o zadání zakázky vyňaté z působnosti  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název zakázky :  
„Polná na Šumavě  – rekonstrukce přemostění vodního toku Polečnice “

2. Předmět zakázky : Realizace  stavby „Polná na Šumavě – rekonstrukce přemostění vodního toku Polečnice “   podle předané a schválené  projektové dokumentace  

3. Časová specifikace zakázky : 
Zahájení:
   14.12. 2006
Dokončení:
   31.08. 2007

Datum uzavření smlouvy :  14.12.2006

4. Zadávací postup :  § 18, odst.3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě marketingového průzkumu

5. Základní identifikační údaje o zadavateli :

a) Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

b) IČ : 60162694

c) Adresa sídla zadavatele : VUSS Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury,             

                                                           Dvořákova 12, 371 82  České Budějovice

d)  Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele :  

                  



ředitel  VUSS Pardubice   Ing. Bohumír Šafařík

6. Obsah smlouvy :

Smlouva o dílo ev. č 7307-55/2006

1. Smluvní strany

Objednatel:   Česká republika  –  Ministerstvo  obrany,  Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební  správy Pardubice   

Ing. Bohumír Šafařík, se sídlem  Teplého ul.1899/C, 530 02 Pardubice           na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 7022/2004-8764 ze dne 28. ledna 2004


Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních  :



Ing. Bohumír Šafařík - ředitel VUSS Pardubice          tel. 973 245 666

         



                        fax. 973 245 735


Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

                        Václav Růt – vedoucí skupiny akvizic Č.B.                 tel. 973 321 386


Zdeněk Beránek – technický dozor stavby

  tel. 973 321 378 





 fax 973 321 582

    
Bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové


                                   č. účtu:     916 - 109231 - 881/0710

                        IČ :    60162694  


DIČ:  CZ 60162694

Zhotovitel: 
Název: MIROS dopravní stavby, a.s.

                        zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném : Krajským soudem 
                        v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1626

Statutární orgán: Milan Misař-předseda představenstva a.s. 
Ing. Rostislav Šindler-místopředseda představenstva a.s.


Sídlo: Hradecká 545, Pardubice , Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Pardubice, 
č.účtu :19-2517640237/0100



IČ : 25267329



DIČ : CZ 25267329



Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních (telefon, fax):



Ing. Rostislav Šindler, tel.: 466 797 911


Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických (telefon, fax) :


Ing. Jaroslav Rohlík, tel.: 466 797 911

se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ.“), řídí tímto zákonem     a dle § 536 a následujících ustanovení ObchZ. uzavírají tuto smlouvu o dílo na realizaci akce „Polná na Šumavě  – rekonstrukce přemostění vodního toku Polečnice “  ISPROFIN : 2078230017

2. Účel smlouvy o dílo

Účelem smlouvy o dílo je realizace výstavby nového mostu přes vodní tok Polečnice, který bude sloužit k převedení místní komunikace mezi obcemi Polná na Šumavě a Mokrá  pro zabezpečení provozu na území VVP Boletice.

3. Předmět plnění

Předmětem smlouvy o dílo (dále „SoD“) je

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat  dílo „Polná na Šumavě  – rekonstrukce přemostění vodního toku Polečnice“, řádně a včas dle předané prováděcí projektové dokumentace stavby (dále jen „PD“), zpracované ing. Ivanem Šírem v červnu 2006  v kvalitě odpovídající normám ČSN, ISO a EN, vyhlášce č.137/1998 Sb.,    o obecných technických požadavcích na výstavbu, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo po dokončení převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

       Předmětem plnění SoD je realizace stavby v rozsahu základního členění dle PD a stavebního povolení č. 7/02-26-21/2006 ze dne 2.8.2006

 3.2.  Další práce a činnosti spojené s realizací díla, které jsou specifikovány takto:   
· Zpracování a schválení objížďky dle  § 24 odst. 2 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a schválení zámyslu objížďky u  příslušného ÚÚřVÚ Boletice a OO PČR Horní Planá. V nabídce budou započteny potřebné dopravní značky objížďky. Uzavírka nebude delší než 2 měsíce

· Před zahájením stavebních prací zajištění realizace lávky pro pěší š. min. 150 cm v délce  6m přes Polečnický potok s návazností na stávající komunikaci obou břehů.

· K realizaci lávky zadavatel neposkytne projektovou dokumentaci (výkresovou ani rozpočtovou)

· před  zahájením stavby  vyžádá zhotovitel povolení k užívání komunikací a zajištění vstupu pracovníků u  ÚÚřVÚ Boletice Tyto žádosti se jmenným seznamem oprávněných osob       a čísly státních poznávacích značek aut  a mechanizačních prostředků předá zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením jeho činností , 

· geodetické  práce  související  s  přípravou  a  realizací stavby - vytýčení stavby       a  tras  budovaných inženýrských sítí s předáním vytyčovacích protokolů objednateli

· zakreslení, vytýčení a protokolární předání všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru  před  zahájením stavebních prací ve spolupráci  se správcem – VÚ 6817 Boletice a PS 0228 Boletice, VÚ 3255 Praha a všech ostatních uživatelů a správců  inž. sítí (E-ON,TELECOM atd.), 

· ochrana a zabezpečení stávajících sítí dotčených stavbou a jejich protokolární předání správcům před zásypem zápisem do stavebního deníku s prohlášením          o  jejich neporušenosti,

· projednání  zásahů  do  veřejných  komunikací  před  zahájením prací  s ÚÚřVÚ Boletice, ČD Kájov, SDC Č.Budějovice,VZ 6817 Boletice, VLS Horní Planá, VHJ Boletice, Ramvej Č.Krumlov a splnění jejich požadavků

· skácení stromů, odstranění pařezů a smýcení křovin v souladu s dendrologickým průzkumem a souhlasem VUSS/OPZF Pardubice. Skácené stromy budou zbaveny větví a budou zápisem ve stavebním deníku předány PS 0112 Čáslav a uloženy       na určenou skládku. Pro účely evidence bude součástí předávacího zápisu specifikace stromů a uvedením počtu, délky a průměru kmenů v úrovni 150 cm     nad zemí. Odstraněné větve, pařezy a křoviny budou zhotovitelem ekologicky zlikvidovány.,

· zajištění skládky a uložení  přebytečného materiálu a zeminy mimo prostor VVP, včetně úhrady skládkového a předložení dokladů o jeho zatřídění a uložení,

· odpady vzniklé stavební činností budou zhotovitelem likvidovány v souladu           se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla

· smluvní zabezpečení včetně úhrady odběru el. energie a vody pro realizaci akce   s PS 0228 Boletice,

· splnění podmínek vydaného stavebního povolení a vyjádření orgánů   uvedených v dokladové části PD,

· provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků autorského dozoru a objednatele,            i takových, které nebyly objektivně předvídatelné,

· zkoušky betonových konstrukcí z hlediska statické odolnosti požadované ČSN EN 206-1,  

· provedení zatěžkávací zkoušky mostní kce po dokončení realizace prací

· zhotovitel si zajistí popř. zpracuje potřebnou dílenskou dokumentaci a zahrne ji     do  dokumentace skutečného provedení stavby,

· doložení atestů, prohlášení o shodě a dokladů od materiálů a dodávek včetně dokladů hygienické  nezávadnosti,

· vypracování a provádění vyhodnocení plánu kontrol a řízení  jakosti podle norem ISO 9000 před zahájením stavby, v průběhu realizace a zajištění souvisejících činností  včetně závěrečného vyhodnocení, které bude součástí dokumentace předání a převzetí díla,

· vypracovaní harmonogramu prací se závazným finančním měsíčním plněním, 

· organizace a zabezpečení komplexního vyzkoušení smontovaných technologických zařízení včetně návrhu provozního řádu,

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  ve  3 vyhotoveních, včetně  2 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (verzi je nutno konzultovat s objednatelem), k termínu předání a převzetí dokončené stavby,

· vypracování fotodokumentace průběhu stavby od jejího zahájení do ukončení          a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby s předáním               v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a v 1 vyhotovení fotosouborů            na záznamovém nosiči CD včetně popisu,

· vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohopis             a výškopis) v zaměřovacím systému S-JSTK a BVP v tištěné podobě                           v 6 vyhotoveních, včetně digitálně zpracované grafické části geodetického zaměření skutečného stavu ve formátu DGN příp. VYK a  ve výměnném formátu                  na záznamovém nosiči CD ve 2 vyhotoveních. Všechna tisková vyhotovení budou ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,

·  na uzavírku mostu z obou stran bude osazena výstražná světelná signalizace

· v souladu s ujednáním dle čl. 16.15. této SoD zhotovitel specifikuje materiál, dodávky a zpracuje, projedná a předloží údaje pro katalogizaci, včetně zpřístupnění dokumentace o dodaných výrobcích, za účelem ověření a doplnění dodaných údajů pro uplatnění katalogizační doložky ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, v platném znění,  

· dodání a osazení všech informačních a výstražných tabulek vč. výstražných pruhů   v komunikačních prostorách,

· svislé a vodorovné značení   venkovních komunikací,

·     doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení ve 2 vyhotoveních vč. soupisky, 

· zhotovitel provede a zabezpečí případně další práce, jejichž potřeba vyplyne z kolaudačního řízení a které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla, jeho plnou funkčnost a řádný průběh i ukončení kolaudačního řízení včetně vyhotovení a dodání nezbytných dokladů ke kolaudaci,

· zhotovitel zajistí výkon inženýrské činnosti na základě plné moci objednatele související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí a obstarání event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, vč. zajištění souvisejících žádostí, dokladů, stanovisek a zkoušek předepsaných pro mostní konstrukce.

4. Doba a místo plnění, lhůty

4.1. Termín zahájení díla:  dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli. O tomto úkonu objednatel vyhotoví zápis o předání staveniště, který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran.

4.2. Konečný termín dokončení díla: zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad nejpozději do 31. 8. 2007 včetně inženýrské činnosti s předáním  kolaudačního rozhodnutí ev. další povolení k užívání stavby, jejichž vydání do sjednaného termínu si zhotovitel předjedná s příslušným orgánem státní správy dle čl. 3. této SoD. K tomuto datu bude vypracován Závěrečný předávací protokol.

4.3. Zhotovitel zabezpečí v rámci své inženýrské činnosti Vydání kolaudačního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu do 5-ti kalendářních dnů po předání a převzetí stavby, včetně nezbytných dokladů ke kolaudaci.

4.4. Místem plnění díla jsou pozemky a komunikace obce Polná na Šumavě v rozsahu  projektové dokumentace.  

5. Dodací podmínky

5.1.
Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah         a kvalitu, je zhotovitel povinen 5 pracovních  dnů předem vyzvat zástupce pro věci technické  objednatele - technický dozor investora ( TD ) - zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly. V případě nepřítomnosti TD potvrdí zhotovitel svůj požadavek telefonicky popř. faxem týž den, kdy provede zápis do stavebního deníku. Kontrolu je nutno  provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel  objednatele ke kontrole, je povinen      na jeho žádost zakryté práce  odkrýt na vlastní náklad. 

5.2. 
Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je povinen zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Jejich soupis s termínem odstranění zapíše TD do stavebního deníku.  Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy a uplatňovat požadavek na náhradu škody v důsledku vadně provedených prací.

5.3.   Bez písemného souhlasu objednatele  a GP nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové  dokumentaci. Použité komponenty díla budou nové, nepoužité, nerepasované a ne starší jednoho roku, které budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům platným v ČR. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že  při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání  objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

6. Staveniště

6.1. 
Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie, vody                    dle možností areálu vojenského útvaru. Na určená místa a vlastní náklady  zhotovitel osadí podružný elměr a vodoměr. Soc.zařízení (tj.šatny,WC,umývárny, jídelnu, ubytování a stravování zaměstnanců) objednatel neposkytuje.  Konkrétní množství energií a vody včetně finančních náležitostí za jejich odběr určí provozní středisko 0228 Boletice, se kterým zhotovitel uzavře smlouvy  odběru o zabezpečení těchto energií. Připojení staveniště na energie  (el. energie, voda), komunikační sítě a vybudování zařízení staveniště je zahrnuto   v ceně díla. 

6.2.
Zhotovitel je povinen vybudovat podle POV zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku  objednatele a třetím osobám. Nejpozději do termínu uvedeném v v zápisu z investorské přejímky je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 

6.3. 
Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště a odsouhlaseného HMG stavby v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a to až do okamžiku opětovného převzetí dokončené stavby objednatelem (viz.zápis z investorské přejímky), odstranění vad a nedodělků a předání vyklizeného staveniště. Rovněž odpovídá za provádění prací v souladu s předepsanými postupy prací, platných norem ve vyžadované kvalitě a ve stanovených  termínech.

6.4. 
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit  na své náklady.

6.5. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí                   do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

6.6. 
Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací       dle   čl. 5.3. nebo neodpovídají provedeným atestům, musí být z nařízení objednatele           ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Termín odstranění a soupis materiálu zapíše TD do stavebního deníku.  Nestane-li se tak, ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  k jejich odstranění na náklad zhotovitele.

6.7.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i  podrobné vytýčení stavby a odpovídá za jeho správnost.

6.8. 
Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

6.9.   Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na vlastní náklady včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá                     i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek  v souvislosti s průběhem  uzavírky a prováděných prací.

6.10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a přilehlých komunikacích    pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé  jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.

6.11. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob pracujících na stavbě a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7. Stavební deník

7.1. 
O průběhu prací na stavbě (včetně prací prováděných subdodavateli), vede zhotovitel stavební deník ode dne předání staveniště, o pracích, které provádí a zapisuje  všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zejména o časovém  postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od PD, evidenci všech zaměstnanců pracujících na stavbě, evidenci přivezeného a odvezeného materiálu, počasí, venkovní teplotě, přepravních vzdálenostech, o druhu těžené horniny, o meziskládkách a pod. Zápisy se provádějí denně.

7.2. 
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla a dnem odstranění vad, nedodělků a provedení víceprací podle zápisu o odevzdání a  převzetí díla.

7.3.
Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán vyhl. ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění.

7.4. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo             ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které  jsou předmětem plnění.

7.5. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :

· název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele,

· název, sídlo, IČ, DIČ objednatele,

· název, sídlo, IČ zpracovatele PD,

· přehled všech provedených zkoušek jakosti,

· přehled zakrývaných prací,

· seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,

· seznam dokladů a úředních opatření,

7.6.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět  záznamy pověřená osoba  

       
objednatele,  zástupce  zpracovatele  projektové dokumentace a  příslušné orgány   státní
správy a místní samosprávy oprávněné jednat ve Voj.újezdu.

7.7.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele  nebo zástupce zpracovatele PD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději                   do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat  se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem,  nejpozději do 7 pracovních dnů.

7.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad      pro případné vypracování dodatků (změn PD a víceprací) v souladu s uzavřenou SoD.

8. Odběratelská kontrola

8.1. 
Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu prostřednictvím  technického dozoru objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, v souladu            s obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a v souladu           s rozhodnutími  veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně  upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.2.
Technický dozor objednatele je  oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých      se připravuje  realizace stavby, účastní se předání staveniště, doporučuje změny              a doplňky předmětu plnění, které jsou nutné k řádnému dokončení stavby, neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a  odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků,  kontrolovat vyklizení staveniště. Je oprávněn provádět technickou a finanční kontrolu prováděné stavby včetně fakturace.

8.3. 
Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz                 k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
8.4.   Objednatel bude pravidelně svolávat kontrolní dny (dále jen „KD“) na základě                                

         pozvánky zaslané účastníkům. KD budou konány min. 1x měsíčně. Termíny konání   

 kontrolních dnů dohodne předem se zhotovitelem TD objednatele.
9. Cena díla

9.1. Celková cena za dílo dle čl. 3 této SoD, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu              se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná  bez DPH   


      5 032 728,00  Kč 

DPH 19% 
                          
         956 218,00  Kč

                           Cena nejvýše přípustná celkem                     5 988 946,00  Kč

Z toho cena za 


Předmět díla dle čl. 3.1. této smlouvy:

       Cena nejvýše přípustná  bez DPH 



         4 075 083,00  Kč

 DPH 19% 
                         



774 266,00  Kč

         Cena nejvýše přípustná dle čl. 3.1. celkem             

         4 849 349,00  Kč

Předmět díla dle čl. 3.2. této smlouvy:

       Cena nejvýše přípustná  bez DPH  




957 645,00  Kč

DPH 19% 
                         



181 952,00  Kč

Cena nejvýše přípustná dle čl. 3.2. celkem 



         1 139 597,00  Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění SoD. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek       při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 3. této SoD. 

9.2.
Cenová nabídka, zpracovaná v položkovém  rozpočtu je nedílnou součástí této SoD. Jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu realizace předmětu plnění dle čl.3 této SoD.  

9.3.   Cena díla může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení víceprací.               Za vícepráce lze pokládat pouze takové práce, které jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami, nezbytné ke kolaudaci  a zprovoznění díla, objektivně doložené     a jsou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace díla        a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Tuto skutečnost si oznámí smluvní strany neprodleně poté co nastala. Pro ocenění víceprací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky uchazeče. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek SoD dle ustanovení v čl. 16.5. této SoD. Vícepráce lze provést až  po jejich odsouhlasení  oběma smluvními stranami a po uzavření písemného dodatku   ke smlouvě.

10. Fakturační a platební podmínky

10.1.
Úhrada ceny bude provedena formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele. Podkladem pro platby je faktura, která musí obsahovat:

· označení faktury a její číslo,

· číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

· název a sídlo smluvních stran, firma, adresu, IČ a DIČ,

· pokud je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku, musí být uvedeno, kde je zapsán do obchodního rejstříku, krajský soud místo, oddíl, vložka, 

· předmět dodávky a název stavby,

· den odeslání faktury a datum její splatnosti,

· označení banky a číslo účtu zhotovitele na který má být uhrazena,

· zjišťovací protokol,

· soupis provedených prací, dle položkového rozpočtu,

· celkovou fakturovanou částku

Splatné jsou takové faktury, které mají náležitosti podle čl. 10.6. této Sod.

10.2.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých   subdodavatelských faktur. Pokud toto právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel  povinen toto doložit. 

10.3. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x  měsíčně s tím,            že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této SoD a za případné odsouhlasené vícepráce smluvně zabezpečené dle čl. 9.3 a 16.5 této SoD. Faktury budou doručovány ve třech vyhotoveních na adresu VUSS Pardubice,Úsek správy nemovité infrastruktury, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice   v českém jazyce s následujícími údaji objednatele: 

                                                               Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 01 Praha 6

v zastoupení

Vojenská ubytovací a stavební správa

Teplého 1899/C

                                                                530 02 Pardubice

10.4. Financování díla bude probíhat na základě:

· Měsíčních faktur (daňových dokladů), které budou vystaveny  na základě odsouhlasených soupisů prací TD zadavatele za příslušný měsíc. Měsíční faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem podle vzoru objednatele, soupisem skutečně provedených prací a dodávek podle oddílů HSV  a PSV v členění po stavebních objektech (SO) bez DPH a včetně DPH dle čl. 3 této SoD.  

    Měsíční faktury budou propláceny až do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající objem ceny díla ve výši 10 % celkové ceny díla je považován za fakturační pozastávku, jež bude uhrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

· Konečné fakturu, kterou vystaví zhotovitel až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad, respektive po odstranění vad z kolaudačního řízení dle čl. 11.4. SoD.               V konečné faktuře budou zúčtovány všechny zaplacené měsíční faktury. Konečná faktura bude rovněž doložena zjišťovacím protokolem, soupisem skutečně provedených prací a dodávek podle oddílů HSV a PSV v členění po stavebních objektech (SO) bez DPH a včetně DPH dle čl. 3 této SoD, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele a závěrečným předávacím protokolem respektive kolaudačním rozhodnutím. 

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti  obsahovat:

· výslovný název „konečná faktura“,

· celkovou sjednanou cenu bez DPH,

· celkovou výši DPH,

· soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH  a s DPH,

· částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH.

10.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

10.6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti stanovené § 13 a) zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ. a § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit před uplynutím lhůty splatnosti k doplnění  měsíční a konečnou fakturu, které nebudou splňovat požadavky dle čl. 10.1. a čl. 10.4. této smlouvy. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti, a nová začne běžet dnem doručení opravené faktury.

10.7. Samostatný dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek, materiál a dodávky budou fakturovány jednotlivými fakturami samostatně. 

10.8. Veškeré provedené práce mohou být po odsouhlasení měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví do 7 dnů fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupisy skutečně provedených prací, bez nichž je faktura neplatná.

10.9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn  fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo     k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

10.10.Objednatel uhradí zhotoviteli faktury nejpozději do 60 dnů po jejich doručení a to až  do výše 90% celkové ceny díla, přičemž  zbývajících 10% ceny tvoří finanční pozastávku. Objednatel není v prodlení, uhradí-li  fakturu po termínu, který je              na faktuře uveden jako den splatnosti, provede-li úhradu do 60 dnů po obdržení faktury. Finanční pozastávku ve výši 10 % celkové ceny díla uhradí  zhotoviteli nejpozději      do 30 dnů  po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Termínem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele směrováním na bankovní účet zhotovitele. Faktury doručené po 30. listopadu kalendářního roku mají prodlouženou dobu splatnosti o 90 dní.

10.11. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro tuto akci, zhotovitel souhlasí s použitím všech následujících variant bez nároku na smluvní pokutu v důsledku posunu konečného termínu plnění vzniklého v souvislosti s nepřidělením finančních prostředků ze státního rozpočtu a úroku z prodlení, který vznikl pro nezaplacení faktur v době jejich splatnosti:

a) v pokračování v započatých pracích a jejich úhradou po přidělení finančních prostředků,

b) se zpomalením výstavby a prodlouženým časem plnění,

c) s dočasným zastavením všech činností souvisejících s plněním závazku (sistace).

Konkrétní varianta bude určena objednatelem v případě, že tato skutečnost nastane.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Převzetí dokončené stavby provede objednatel  protokolárně v místě provádění díla, takto:

převzetí a předání dokončené části stavby na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou nejméně 15 dní před termínem dokončení za předpokladu, že budou doloženy veškeré nezbytné doklady přejímacího řízení    ve dvojím vyhotovení včetně jejich soupisky.

Zejména se jedná o :

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých  materiálech s doklady      o jejich hygienické nezávadnosti,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu  výstavby,

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a o provedených revizních                     provozních a zatěžkávacích zkouškách,

· dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních, včetně 2 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (verzi je nutno konzultovat s objednatelem),

· geodetické zaměření dokončené stavby,

· doklady o použitých materiálech

· vyhodnocení plánu kontrol a řízení jakosti podle norem řady ISO 9000, 

· závěrečné vyhodnocení archeologického výzkumu – pokud byl prováděn,

· fotodokumentaci průběhu stavby,

· stavební deník- originál k trvalému archivnímu uložení u objednatele,

· veškerou projektovou dokumentaci předanou pro realizaci  stavby,

· doklady související s realizací předmětu plnění dle čl. 3.1. a 3.2. této SoD a další doklady podle požadavku objednatele, které zapíše do stavebního deníku technický dozor objednatele,

 c) objednatel je oprávněn nepřevzít dílo s vadami.

11.2. Převzetí   kompletně  dokončeného  díla  a  předání  pravomocného  kolaudačního             

         rozhodnutí  realizace  stavby  (příp.dalších souvisejících  rozhodnutí k užívání stavby           

         a uvedení stavby do provozu) bude potvrzeno závěrečným  protokolem.

12. Záruka a odpovědnost za vady díla
12.1. 
Zhotovitelem daná záruční  doba je jednotná 84 měsíců za  jakost  díla, včetně všech použitých materiálů, komponentů a technologií, počíná běžet dnem předání a převzetí kompletně  dokončeného díla bez vad. Pro otázky záruky za jakost díla touto SoD neupravené platí přiměřeně ustanovení § 429 až 431 ObchZ. 

12.2. Reklamace se uplatňují přímo u zhotovitele, a to písemně, telefonicky nebo faxem. V případě telefonického a faxového ohlášení vady zašle objednatel toto ohlášení           do 3 dnů písemně. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů  po obdržení oznámení vad, písemně oznámit objednateli zda vady uznává a zda souhlasí s navrhovanou lhůtou, přičemž maximální lhůta pro odstranění závad je 30 dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že odstraní oznámené vady do 30  dnů.  Po uplynutí  této  lhůty  je  objednatel  oprávněn  pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

         Odstraňování vady, která má charakter havárie nebo brání bezpečnému užívání stavby, je zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace, nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení podle charakteru havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací a dodávek svých  subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek uvedených v čl. 12. této SoD. Subdodavatelé musí být oprávněni podnikat v oblasti související s předmětem smlouvy.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědností závazky za vady díla touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením § 560 a následných ObchZ.

13. Smluvní pokuty

13.1. Za nesplnění závazku z této SoD se sjednávají následující pokuty:

· za nesplnění povinnosti předat předmět díla v rozsahu dle čl. 3 této SoD se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní  pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné ceny díla s DPH,

· za nesplnění povinnosti předat předmět díla v termínech dle čl. 4.3. této SoD se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné ceny díla s DPH,

· pro případ, že dílo nebude dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč,

· za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech    se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý započatý den  a případ prodlení.

13.2. Smluvní  pokuty  hradí  povinná  strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je  vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.

13.3. Splatnost smluvních pokut podle této SoD je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

14. Úrok z prodlení
V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok                 z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

15. Odstoupení od SoD a zánik SoD

15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu SoD.

15.2. SoD může zaniknout 

· splněním smluvního závazku řádně a včas,

· dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,

· jednostranným odstoupením od SoD pro její podstatné porušení některou                    ze smluvních stran nebo pro překážku podle § 374 odst. 2 ObchZ, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.

15.3. Chce-li některá ze stran od této SoD odstoupit na základě ujednání z této SoD vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od SoD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod     pro který strana od SoD odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji                k takovému kroku opravňuje. 

15.4. Za podstatné porušení  SoD se považuje, jestliže zhotovitel nesplní níže uvedené   smluvní povinnosti : 

a) zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla uvedené v čl. 3 „Předmět plnění“ této SoD

b) zhotovitel s dodáním díla, nebo jeho části je v prodlení proti smluvním termínům,

c) zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla podle platných ČSN a normám řady ISO  9000,

d) zhotovitel nedodrží ustanovení o ceně díla dle čl. 9 této SoD,

e) zhotovitel nedodrží ujednání o záruce a odpovědnosti za vady díla dle čl.12. této SoD.

15.5. Za  podstatné  porušení  smlouvy   se  považuje  nedodržení kteréhokoliv ujednání       dle bodů  5.2., 16.1.a), 16.8., 16.9. a 16.12. této SoD.

15.6. Odstoupení   od   SoD   pro   podstatné   či   nepodstatné   porušení   SoD   se   dále  řídí    

         ustanoveními § 345 a  následujících paragrafů ObchZ.

15.7. Dojde - li  k odstoupení  od  SoD  před  dokončením  díla,  bude  vzájemné finanční vyrovnání   provedeno  oceněním  soupisu  provedených  prací,  přičemž  všechny náklady  spojené  s odstoupením  od  smlouvy  jdou  k tíži  strany,  která  porušila smluvní povinnost.

15.8. Odstoupí – li  některá  ze  stran  od  této  SoD  na  základě  ujednání  z  této SoD 

         vyplývajících pak povinnosti obou  stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým    je stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen       do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

· po dílčím předání provedených prací uzavřou obě strany písemnou dohodu              o narovnání,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z  důvodů odstoupení od smlouvy.

15.9. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy nezanikají ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 ObchZ. mimo jiné ustanovení smlouvy čl. 13 a 14 a povinnost k placení smluvních pokut a úroků z prodlení vzniklá porušením smlouvy.

16. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) předmět plnění uvedený v čl. 3 této SoD bude realizovat jen občany, kteří jsou státními příslušníky členských států EU,

b) předmět plnění uvedený v čl. 3 této SoD provede na své nebezpečí a do doby       předání kompletně dokončeného díla nese nebezpečí  škody na zhotovovaném díle,

c) nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,

d) provede dílo v kvalitě odpovídající normám ČSN, ISO a EN, vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním veřejné zakázky, v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování stanovisek plynoucích              z projednané projektové dokumentace. Uvedené normy jsou pro realizaci díla závazné,

e) bude nakládat s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně      některých dalších zákonů,

f) zajistí a bude financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném  

     rozsahu dle této SoD,

g)  zhotovená lávka viz. čl. 3.2. bude využívána veřejností celodenně. 

16.2. Zhotovitel stvrzuje, že: 

· je seznámen s rozsahem a povahou díla,

· jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné  podmínky               k provedení díla,

· disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné,

· předloží před podpisem této SoD název pojišťovny, se kterou má uzavřenou platnou a v době plnění závazků z této SoD účinnou pojistnou smlouvu, druh a rozsah sjednaného pojištění, výši pojistného plnění v Kč, v souvislosti s případným plněním pojistné události, vztahující se k předmětu plnění závazku z této SoD,

· povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí  díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona  č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáním o stavebním deníku – čl. 7. této SoD,

·    po podpisu SoD souhlasí s  uveřejněním jejího obsahu mimo ustanovení obsahující   utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění a ustanovení obsahující obchodní tajemství na internetovém portálu AČR.

16.3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní         subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace           a podání návrhu na prohlášení konkursu a návrh na vyrovnání. 

16.4. Uzavřená SoD je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní  strany písemně do 3  dnů poté co nastala.

16.5. Způsob oznámení, ohodnocení a potvrzení změn a víceprací bude prováděn v souladu s přiloženými formuláři – příloha č.1. Návrh víceprací s jejich oceněním bude předložen objednateli k odsouhlasení před uzavřením dodatku k SoD.

16.6. Případné další práce, které vyplynou z kolaudačního řízení budou zhotovitelem prováděny v rámci smluvní ceny sjednané touto SoD.

16.7. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou předanou dokumentaci objednateli.

16.8. Zhotovitel zpracuje závazný plán kontrol a řízení jakosti podle norem řady ISO 9000, který bude předán objednateli 10 dnů po podpisu SoD.

16.9. Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení platnosti certifikace po celou dobu realizace  stavby.

16.10. Zhotovitel zpracuje závazný harmonogram prací na celý předmět SoD v jednom vyhotovení, v členění po jednotlivých objektech, rozhodujících pracích HSV a PSV, s finančními objemy jednotlivých měsíců. Harmonogram bude předán k odsouhlasení objednateli do 10 dnů po podpisu SoD.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že místem realizace budoucího díla jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR         a zavazuje se dodržovat veškeré interní nařízení upravující vstup do těchto objektů. Všichni pracovníci zhotovitele včetně pracovníků subdodavatelů budou poučeni          o podmínkách vstupů do objektů a pohybu na vyhrazeném místě (na staveništi). Tyto  podmínky budou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může  být i důvodem      k vystavení zákazu vstupu, jak pro zaměstnance zhotovitele a jeho subdodavatelů.

16.12. Zhotovitel bere na vědomí, že specifikuje materiál a dodávky, které budou předmětem katalogizace podle § 9 a násl. zákona č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci před fyzickým dodáním majetku, tj. dodá Úř OSK SOJ návrh katalogizačních dat zpracovaných agenturou podle § 13 a § 14 zákona č. 309/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro materiál   a dodávky, které specifikuje budou po dohodě s objednatelem označeny jako předmět katalogizace. Předání návrhu katalogizačních dat je součástí plnění jeho povinností dle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů (nad rámec smlouvy) s vypracováním katalogizačních dat.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. SoD je vyhotovena v šesti výtiscích v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva výtisky a objednatel čtyři výtisky.

17.2. Tato  SoD  může  být  měněna  či  doplňována  pouze  písemnými,  oboustranně       dohodnutými a postupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními orgány         nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, které se stávají její nedílnou          součástí.

17.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že SoD uzavřely svobodně a vážně, že jim         nejsou  známy  jakékoliv  skutečnosti, které by její uzavření  vylučovaly, neuvedly       se  vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu  s obsahem SoD připojují pod ní své podpisy.

17.4. SoD nabývá platnosti    dnem podpisu poslední smluvní stranou.

17.5. Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí právním řádem ČR. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i otázky se smlouvou související se budou řídit českým právem.

Pokud tato smlouva nestanoví  něco jiného, řídí se právní  vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

17.6. Nedílnou součástí této SOD jsou přílohy:


- příloha č. 1 - formuláře pro oznámení, návrh ohodnocení a potvrzení změny

                        k uzavření dodatku ke smlouvě   (3 listy)

- příloha č. 2 -  nabídkový  rozpočet  ( 6 listů)

V Pardubicích            dne:   14.12.2006                     V                                 dne: 7.12.2006

___________________________                          ____________________________ 

        Za objednatele :      





Za zhotovitele :

     Ředitel VUSS Pardubice

     Ing. Bohumír Šafařík                              

V Českých Budějovicích    dne  20.12.  2006 



Boháčková Naděžda









VUSS České Budějovice









Tel : 973 321 387

