Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. Název veřejné zakázky :  
Sanace kontaminovaných dnových sedimentů rybníka Defilé, včetně opravy hráze
2. Předmět veřejné zakázky : Zpracování  projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění  stavby (tj. oprava hráze, včetně sanace dnových sedimentů), její  podrobení zjišťovacímu řízení na Krajském úřadě Jihočeského kraje a zajištění vydání stavebního povolení k sanaci sedimentů a k opravě vodního díla vodoprávním úřadem Tábor (vyhl. 432/2001 Sb.), včetně kategorizace vodního díla provedené odbornou organizací. Zajištění  stavebního povolení.  Realizace díla dle zpracované  projektové dokumentace pro provádění stavby. Parcelní číslo 884, katastrální území Bežerovice  
3. Název zadavatele : Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1,                      

        160 00  Praha 6 , jejímž jménem jedná ředitel                     
         Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

4. Evidenční číslo veřejné zakázky : 146-2/2007/DP-1420/ÚSNI

5. Datum odeslání výzvy více zájemcům : 12.3. 2007  

6. Stupeň utajení : neutajováno

7. Uveřejnění po dobu : trvání lhůty pro podání nabídek – do  6.4. 2007

Připojena výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení :

V Českých Budějovicích    dne  12.3. 2007 



Boháčková Naděžda

VUSS Pardubice, ÚSNI Č.Budějovice

Tel : 973 321 387

Vojenská ubytovací a stavební správa

             Pardubice    


  

 






V Českých Budějovicích  dne 8.3.2007

Čj. 146-2/2007/DP-1420/ÚSNI         

Výtisk č. :  

Počet listů   :  

Věc: Výzva  k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
         Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jehož jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice  Ing. Bohumír Šafařík se sídlem  Teplého 1899, 530 02 Pardubice ( dále jen ”zadavatel”), Vás v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen “zákon“ ) vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou  veřejnou zakázku na stavební práce ( dále jen ”výzva” ).

Název veřejné zakázky : 

„Sanace kontaminovaných dnových sedimentů rybníka Defilé, včetně opravy hráze “

Rybník Defilé se nachází v k.ú.  Bežerovice, č. parcely 884

1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice

Ing. Bohumír Šafařík,

na základě Pověření ministra obrany ČR č.j. 7022/2004-8764 ze dne  28. ledna 2004
Se sídlem : Teplého 1899 530 02 Pardubice,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, číslo účtu: 916-109231-881/0710

Fax: 973 321 582

Adresa pro poštovní doručování: 

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 Ing. Petr Kolář – ekolog - ÚSNI Č.Budějovice, tel.:     973 321 342

 Miroslav Chloupek – TDI - ÚSNI Č.Budějovice, tel. : 973 321 378

Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

Naděžda Boháčková, tel.: 973 321 387, fax 973 321 582

2. Vymezení plnění veřejné zakázky 
 Předmětem veřejné zakázky je :

2.1.   Zpracování  projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění    stavby (tj. oprava hráze, včetně sanace dnových sedimentů), její  podrobení zjišťovacímu řízení na Krajském úřadě Jihočeského kraje a zajištění vydání stavebního povolení k sanaci sedimentů a k opravě vodního díla vodoprávním úřadem Tábor (vyhl. 432/2001 Sb.), včetně kategorizace vodního díla provedené odbornou organizací. Zajištění všech potřebných podkladů a dokladů potřebných pro zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Parcelní číslo 884, katastrální území Bežerovice.
Neschválení projektové dokumentace vodohospodářským úřadem Tábor, případně nevydání stavebního povolení tímto úřadem, bude důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace

· Projektová dokumentace včetně rozpočtu stavby bude vyhotovena v tištěné podobě ve 4 výtiscích (z toho 3x ověřeno ve stavebním řízení) a 1 x v digitální podobě (CD), tak aby každý výtisk a CD obsahoval všechny  náležitosti dle  § 2 a 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona;

· prováděcí výkresy budou provedeny dle ČSN s nezbytně nutnými konstrukční detaily;

· kompletní rozpočet; rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po jednotlivých objektech s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod.; použití agregovaných cen se nepřipouští;

· souhrnný rozpočet;  bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady).

· Dokladová část, která bude obsahovat pravomocné stavební povolení umožňující realizaci projektované akce a kladná stanoviska (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení, zejména níže uvedených vojenských složek včetně souhlasů majitelů pozemků dotčených realizací stavby (povolení vstupů na   pozemky)

     V průběhu zpracování PD se uchazeč zavazuje svolat minimálně 2x technickoekonomickou radu, na kterou přizve objednatele, odpovědného zástupce provozního střediska PS 0226 Bechyně, případné připomínky objednatele a budoucího uživatele zapracuje do PD. Z každé technickoekonomické rady bude pořízen zápis,  tyto zápisy budou součástí dokladové části PD.

PD bude zpracována tak, aby v jednom vyhotovení obsahovala CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části PD v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a dále soubory s rozpočtem dle výše uvedených pravidel ve formátu *.xls.

Uchazeč zajistí, aby každý výtisk zpracované PD a dokladové části včetně stavebního povolení obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

·      Zajištění veškeré inženýrské činnosti nutné pro vydání stavebního povolení.

2.2.
Zajištění autorského dozoru (dále též „AD“) kvalifikovanými osobami s odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje projektovou dokumentaci, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Základem nabídkového propočtu  za AD bude hodinová sazba a maximální celkový počet hodin (propočet bude uveden v nabídce).

Počet hodin max. AD
……………..  
 

1 hodina AD
…………………….
 Kč

      

Celkem AD max (bez DPH)………
 Kč

2.3.       Realizace díla dle zpracované  projektové dokumentace pro provádění stavby.   

Vlastní sanace bude spočívat v odtěžení kontaminovaných dnových sedimentů, jejichž objem je dle zpracované rizikové analýzy cca 6.850 m3 a průměrná koncentrace znečištění je 6.800 mg/kg suš. NEL. Kontaminované sedimenty budou odvezeny na odpovídající zařízení v civilním sektoru a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech. Rozhodnutím OŽP MěÚ Tábor byl pro sanaci v parametru NEL stanoven limit 750 mg/kg suš. v průměru z odebraných vzorků ze stěn a dna rybníka po ukončení sanace. Množství odvezeného kontaminantu bude doloženo zhotovitelem vážními lístky opatřenými razítkem a podpisem vážného. O provedené sanaci bude zpracována závěrečná zpráva ve čtyřech vyhotoveních. Původcem odpadu bude zhotovitel díla. Oprava hráze bude provedena podle schválené projektové dokumentace.

· Po skončení sanačních a stavebních prací bude zpracována projektová dokumentace skutečně provedených prací, včetně geodetického zaměření rybníka a dokladů potřebných pro kolaudaci,  o kterou požádá zhotovitel jménem objednatele vodoprávní úřad. Dílo bude považováno za dokončené, až po provedené kolaudaci.

Práce budou provedeny   v kvalitě odpovídající ČSN, ISO normám, platným zákonům, vyhláškám a předpisům pro provádění staveb. 

Další práce a činnosti spojené s realizací díla, které jsou specifikovány takto:  

· provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, včetně splnění podmínek stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí,

· zajištění  vstupů na cizí  pozemky, včetně vypořádání případných škod způsobených stavební technikou na pozemcích, přes které bude zajištěn přístup techniky a osob na lokalitu, povolení ke kácení dřevin v okolí rybníka apod.,

· geodetické práce související s přípravou a realizací stavby – vytyčení stavby a tras budovaných inženýrských sítí s předáním vytyčovacích protokolů objednateli a  jejich zabezpečení proti poškození 

· ochrana a zabezpečení stávajících sítí dotčených stavbou a jejich protokolární předání správcům před zásypem, zápisem do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti,

· vedení stavebního deníku dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5

· uvedení ploch zařízení staveniště a skládek do původního stavu

· vypracování návrhu harmonogramu prací se závazným finančním měsíčním plněním, projednaný harmonogram s objednatelem a uživatelem bude předán zhotovitelem 10 dnů po podpisu  smlouvy o dílo,  

· Doložení všech potřebných dokladů pro investorskou přejímku stavby ve dvojím vyhotovení  včetně soupisky a zajištění platného kolaudačního rozhodnutí ,

· zajištění skládky a uložení  přebytečného materiálu a zeminy  , včetně úhrady skládkového a předložení dokladů o jeho zatřídění a uložení,

· odpady vzniklé stavební činností budou zhotovitelem likvidovány v souladu           se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla,

· splnění podmínek vydaného stavebního povolení, vodohospodářského rozhodnutí a vyjádření orgánů a organizací  uvedených v dokladové části PD

· provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků autorského dozoru a objednatele, i takových, které nebyly objektivně předvídatelné

· zkoušky betonových konstrukcí z hlediska statické odolnosti požadované ČSN EN 206-1,   

· dodavatel doloží  atesty, prohlášení o shodě a dokladů od materiálů a dodávek včetně dokladů hygienické  nezávadnosti

· dodavatel vypracuje a bude provádět vyhodnocení plánu kontrol a řízení  jakosti podle norem ISO před zahájením stavby, v průběhu realizace a zajistí souvisejících činností  včetně závěrečného vyhodnocení,  které bude součástí dokumentace předání a převzetí díla, 

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  dle § 121 stavebního zákona a dle § 27 odst.4) stavebního zákona ve  3 vyhotoveních, včetně  3 vyhotovení na záznamovém nosiči CD (formát souborů je nutno konzultovat s objednatelem), k termínu předání a převzetí dokončené stavby,

· vypracování fotodokumentace průběhu stavby od jejího zahájení do ukončení   a předání díla, se záznamem zejména zakrývaných částí stavby s předáním v 1 vyhotovení fotosouborů ve formátu 10x15cm a v 1 vyhotovení fotosouborů   na záznamovém nosiči CD včetně popisu,

· dodavatel provede a zabezpečí případně další práce, jejichž potřeba vyplyne z přejímacího a kolaudačního řízení a které jsou nezbytné pro úplné dokončení díla, jeho plnou funkčnost a řádný průběh i ukončení kolaudačního řízení včetně vyhotovení a dodání nezbytných dokladů ke kolaudaci,

· dodavatel   zajistí výkon inženýrské činnosti související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí a obstarání event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, vč. zajištění souvisejících žádostí, dokladů, stanovisek a zkoušek bez navýšení ceny.  

· zhotovitel si zajistí   ochranu staveniště,

· objednatel požaduje při provádění prací dodržování požární bezpečnosti a průběžné zajištění OBZ pracovníků na stavbě

· ubytování a stravování zaměstnanců dodavatele objednatel nezajišťuje.

Třicet dnů po podpisu smlouvy o dílo bude dodavatelem předložen „Souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje k nakládání s nebezpečnými odpady, které vzniknou při realizaci díla“

Klasifikace předmětu veřejné zakázky :





CPV

Měrná jednotka
Rozsah


Druh služeb

74232200-6

paré

   4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:       400 000,- Kč bez DPH

Druh stavebních prací
45240000-1

kus

   1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky :  14 000 000,- Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín zahájení plnění dle čl. 2 této výzvy: dnem účinnosti smlouvy.

3.2. Termín předání schválené projektové dokumentace : 31.7.2007

3.3. Termín předání staveniště do 10 dnů po vydání stavebního povolení, včetně nabytí právní moci.

3.4. Předmět veřejné zakázky v rozsahu čl. 2.2. a 2.3. této  výzvy  bude  předán  
do 15. 11. 2007, včetně kolaudačního rozhodnutí.
4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který  je součástí  zadávací dokumentace.

5. Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zašle zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. 

6. Prohlídka staveniště

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka staveniště.   Sraz účastníků  prohlídky bude dne 21. 3. 2007 v  09:30 hodin   na vrátnici  Bežerovické brány základny  Bechyně. 

Na prohlídku staveniště doporučujeme  obuv vhodnou do terénu.

7.  Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona  - čestné  prohlášení.

7.2.Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

  -  písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné       obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

-    písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

      rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  oprávnění či licenci, (doklad oprávnění k podnikání na provádění staveb, jejich změn a odstraňování, k projektové činnosti ve výstavbě, k provádění geologických prací a k nakládání s nebezpečnými odpady)

      -    písm. d) – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž

            prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné  zakázky

nezbytná podle zvláštních právních předpisů - kopii autorizace udělené dle § 7 
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění  pozdějších předpisů; doklad bude předložen za osobu, která bude pro uchazeče provádět vybrané činnosti ve výstavbě (např.zpracovávat projektovou dokumentaci a vykonávat inženýrskou činnost) a bude se vztahovat k příslušnému oboru; v oboru vodohospodářské stavby 

7.3.   Ekonomické a kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

· Odst. 1 písm. a) – platná pojistná smlouva (nebo potvrzení pojišťovny), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s min. výší pojistného plnění 3 mil. Kč.

7.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

· odst. 3 písm. a) - seznam stavebních prací – min. 1 zakázka na obdobné stavební práce (dílo na které bylo vydáno vodohospodářské rozhodnutí) – poskytnuté dodavatelem  v posledních 5 letech (od r. 2002 - 2006) s min. finančním objemem 7 mil. Kč vč DPH  dle § 56 odst. 3, písm. a) – s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

· osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

· osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

· čestné prohlášení dodavatele, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

· odst. 4 - certifikát systému řízení jakosti ISO 9000 v oboru činnosti sanace ekologických zátěží nebo geologické práce nebo certifikát rovnocenný v členském státu EU s úředně ověřeným překladem do ČJ.

7.5.
Chybějící kvalifikaci  lze prokázat podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  v plném 

rozsahu s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona  prostřednictvím subdodavatele; uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 zákona. 

7.6.
V případě, že předkládá nabídku společně více dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  musí prokázat všichni  dodavatelé společně. Zároveň jsou  povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.7.
Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku v písemné formě, v českém jazyce doručte doporučenou poštou nebo osobně     na adresu zadavatele :

VUSS  Pardubice, ÚSNI České Budějovice 

Dvořákova 12 

371 82 České Budějovice, 

nejpozději dne 6. dubna  2007 do 13,00 hod.
      Spisovna otevřena od  7,00 – 9,00 hod a od 13,00 hod – 14,00 hod.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí nabídky zadavatelem považován okamžik její převzetí na podatelně.
Při doručování prostřednictvím expresní služby České pošty s.p., EMS je třeba respektovat lhůty.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. dubna 2007 od 9,30 hod. v zasedací místnosti VUSS Pardubice, ÚSNI Č.Budějovice, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice. 


9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 3 měsíce.

11.  Práva zadavatele :

a) změnit podmínky zadání  zakázky  ve lhůtě pro podání nabídky  nebo zadání zakázky zrušit 

b) nevracet  podané nabídky

c) neposkytovat náhradu nákladů spojených s podáním nabídky

d) neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem

     Ředitel VUSS  

Ing. Bohumír ŠAFAŘÍK  
V Českých Budějovicích    dne  12.3.2007 



Boháčková Naděžda

VUSS Pardubice, ÚNI Č.Budějovice

Tel : 973 321 387

