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VELITELSTVÍ SIL PODPORY A VÝCVIKU

Oddělení veřejných zakázek - EO

Ve Staré Boleslavi dne     . března 2007

Č.j. 2258-3/2007/DP-2565-EO


Výtisk číslo:
1








Počet listů: 
8








Počet příloh: 3/7

Simac Technik ČR, a.s.

Nad Kazankou 37
171 00 Praha 7-Trója

Věc:
Výzva k podání nabídky 

Zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 
160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná velitel Sil podpory a výcviku generálmajor Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D. se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 929, PSČ 250 02, vymezuje touto zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) na veřejnou zakázku „Upgrade přístupové domény Internetu MO“, souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Dále upřesňuje podmínky a požadavky zadavatele k veřejné zakázce (dále jen „VZ“) zadávané v souladu s ustanovením § 38 zákona.

Vyzývám Vás k předložení cenové nabídky (dále jen nabídka) na veřejnou zakázku 
„Upgrade přístupové domény Internetu MO“ zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) podle následující zadávací dokumentace.

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE





Referenční číslo CPV 64216200-5

I.  Vymezení předmětu a cíle veřejné zakázky

1)
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení propustnosti a spolehlivosti služeb Internetu MO. Uchazeč navrhne a realizuje robustní, redundantní a spolehlivou strukturu přístupové domény Internetu MO, sloužící jako jediný přístupový bod privátní sítě zadavatele do veřejného Internetu. Celkový počet uživatelů sítě je min. 10 000.

Veškeré práce musí být prováděny bez přerušení dosavadního provozu. Celková topologie přístupové domény musí být navržena tak, aby bylo možno relativně jednoduchým způsobem rozšiřovat výkonnost jednotlivých částí (např. přidání nového serveru pro další rozkládání zátěže bude vyžadovat pouze min. rekonfiguraci stávající topologie) při potencionálním nárůstu počtu uživatelů.

2)
Zhotovitel provede dílo dle následující specifikace:

Celkové technické řešení musí být založeno na platformě operačního systému Sun Solaris 10 a některých softwarů třetích stran, viz. příloha č.1 – seznam nakoupeného SW a HW.

Uživatelské požadavky na funkčnost domény :

· je požadováno clusterové řešení u prvků MAIL a FW. Cluster musí být navržen jako plně redundantní s rozkládáním zátěže,

· služba PROXY je požadována redundantní (převzetí služby bez výpadku funkčnosti) bez clusterového řešení s rozkládáním zátěže,

· authentifikační servery LDAP instalovat v  režimu MASTER-MASTER,

· antivirové servery provozovat nezávisle na sobě a kontrolovat jimi veškerý Internetový provoz, zejména HTTP(S), POP3(S) a SMTP komunikaci.

· bezpečný vzdálený přístup pomocí VPN  Check-Point k doméně www.army.cz
Emailové služby:

· přístup do mailboxu prostřednictvím protokolů POP3(S), IMAP(S), HTTP/S,

· přístup do mailboxu jak z vnitřní (privátní) sítě objednatele tak z vnější sítě (veřejného Internetu), prostřednictvím funkcionality VPN Check-Point,

· velikost mailboxu stanovena kvótou na 50MB,

· instalace authetifikačního serveru Cisco TACACS+ (zdrojové kódy dodá objednatel) pro ověřování dial-up spojení, ověřování vůči centrální LDAP databázi,

· authentifikace uživatele na přístupu na MAIL a PROXY,

· přístup na veřejný Internet pomocí protokolů Http, Https, FTP, FTPs.

· implementace a konfigurece antispamového řešení

Zálohování:

· logování systému a služeb nastavit pro messages Emergency, Alert, Ctitical a Error na jedno centrální místo,

· uchovávání systémových logů serverů po dobu 6 měsíců,

· provádět měsíční zálohy serverů domény formou image HDD a image přepisovat po 3 měsících,

· provádět týdenní zálohu systémových nastavení a služeb a zálohy přepisovat po 3 měsících,

· denní záloha obsahu mailboxů s možností obnovení 1 měsíc dozadu,

· doba požadovaná k obnovení dat musí být max. v řádu jednotek hodin,

· k tomuto navrhnout příslušné zálohovací schéma.

Migrace dat ze stávající infrastruktury :

· uživatelská nastavení na stávajících serverech, především většinu pravidel na Antiviru, FW, PROXY,

· mailboxů a jejich obsahu,

· databáze uživatelů (login, alias, password),

· DNS záznamy.

Bezpečnost :

· implementace a konfigurace Dragon Host Senzor a Enterprise Management Server do domény (viz příloha č.1).

Dohledový subsystém :

· využít nakoupený HW, 5 x SUN Ultra 45 s příslušenstvím (viz. příloha č.1),

· implementace SW BigBrother  verze 3.x (zdrojové kódy dodá objednatel),

· instalace a konfigurace vestavěných monitorovacích konzolí jednotlivých použitých SW (Check-Point, TrendMacro, IDS, proprietální funkce použitého OS Solaris).

Prováděné certifikované práce :

· implementace Sun Messaging server including, LDAP, POP, IMAP, SMTP, WebMail (PS-MS-IMPL),

· implementace SunClusterů (PS-SC-IMPL),

· implementace Sun Proxy serverů (PS-PROXY-IMPL),

· implementace Firewall serverů (PS-FW-IMPL),

· instalace a integrace Library system into the Backup/Restore infrastruktury (PS-LIBINT-STO),

· implementace DNS serverů (PS-DNS-IMPL),

· implementace Alteon Loadbalancers (PS-LB-IMPL),

· migrace dat na web serverů (PS-WEB-MIG),

· migrace dat na server (PS-MS-MIG),

· projekt management (PS-PM),

· implementace LAN sítě (PS-LAN),

· implementace of Antivirus (PS-AV),

3)
Provedení závěrečných provozních testů systému
Zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení  návrh provozních testů nejpozději do doby zahájení provozních testů systému.

4) 
Požadavky na záruční dobu a záruční servis
Zadavatel požaduje, na předmět díla poskytnutí záruky v délce trvání minimálně 36 měsíců ode dne jeho předání do trvalého provozu. Záruční servis bude prováděn v místě plnění (dané lokalitě) zhotovitelem na základě faxové výzvy ze strany objednatele:

- ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen  odstranit závady do 24 hod. od nahlášení, provozovatel systému (VÚ 3255) je oprávněn měnit pouze nastavení účtů uživatelského SW, nemá oprávnění zasahovat do nastavení operačních systémů,

- v trvalém provozu je zhotovitel povinen  zahájit odstranění závady do 24 hod. a závadu odstranit nejpozději do 7 dnů. Provozovatel systému je oprávněn zasahovat do nastavení operačních systémů a tyto změny pravidelně zálohovat. 

Záruční servis bude bezplatný po dobu trvání záruky díla.

5)
Požadavky na dodání dokumentace a dopravu

Součástí nabídky musí být zpracovaný harmonogram prováděných prací s orientačním popisem jednotlivých kroků. Do 5 dnů po uzavření smlouvy musí být ustanoven ze strany zhotovitele stálý projekční a realizační tým, včetně vedoucího pro dohled nad prováděnými pracemi (projekt manager). 

Do 21 dnů  po uzavření smlouvy musí být zpracován  technický realizační dokument, včetně podrobného harmonogramu prací. Každá fáze harmonogramu bude zakončena akceptačním protokolem podepsaným vedoucími členy projekčního managementu zhotovitele i objednatele.

Závěrečná dokumentace bude obsahovat zapracované kladné výsledky provozních testů včetně stanovení provozních  podmínek pro užívání tohoto systému v souladu se záručními podmínkami. Dokumentace bude předána na 6 CD a 3x písemný výtisk. 

Zadavatel požaduje dodat veškerou dokumentaci k dodávce v českém jazyce. 

Dopravu do místa plnění veřejné zakázky zabezpečí zhotovitel na své náklady v předem domluveném termínu.
Zadavatel připouští pouze nabídku znějící na celý rozsah veřejné zakázky.

6) Termín plnění 

Zahájení plnění: po uzavření smlouvy

Průběh plnění od uzavření smlouvy:

- do 21 dnů předloží zhotovitel technicko - realizační dokument;

- do 28 dnů objednatel provede odsouhlasení technicko-realizačního dokumentu zhotovitele;

- do 49 dnů provede zhotovitel realizaci díla;

· do 60 dnů provede objednatel provozní testy systému a zhotovitel provede migraci dat, objednatel zahájí zkušební provoz;

· do 120 dnů proběhne zkušební provoz, zpracování závěrečného protokolu a akceptace díla.

Ukončení plnění: Ukončení všech prací na výstavbě domény včetně závěrečných akceptačních protokolů musí být nejpozději do čtyř  kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
7) Místo dodání (ČPP) 

Místo dodání : Vojenský útvar 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6 – Ruzyně. 

Osoba pověřená převzetím zakázky: plukovník Ing. Vladimír LOŽEK, tel. 973 213 501, nebo jím pověřená osoba.

II.
Požadavky na prokázání kvalifikace

1)
Zadavatel požaduje v nabídce uchazeče prokázat splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 zákona. 

2)
Kvalifikaci podle ustanovení § 50 odst. 1 písmeno a) zákona prokáže uchazeč v rozsahu podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona způsobem podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona. 

3)
Uchazeč zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 způsobem podle § 127 odst. 1 - výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce.

4)
Kvalifikaci podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) zákona prokáže uchazeč způsobem a v rozsahu podle ustanovení § 54 písm. a), b) včetně předložení těchto následujících certifikátů pro předmět plnění.:

ISO 9001 a ISO 14 001, 

SUN – ACP (accredited Co-delivery partner),

SUN – Principal partner, 

Check point – Bronze partner, 

Cisco – Silver partner, 

Nortel – Gold solution partner. 

Certifikáty musí vlastnit přímo uchazeč, není možno nahrazovat certifikáty případného subdodavatele. 

V dokladech prokazujících kvalifikaci podle § 54 písm. a), b) musí mít uchazeč zapsány jako předmět činnosti veškeré činnosti související s plněním předmětu  VZ.

5.
Kvalifikaci podle ustanovení § 50 odst. 1 písmeno c) zákona prokáže uchazeč způsobem a v rozsahu podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a). a podle písm. c) téhož paragrafu uchazeč předloží údaj o celkovém obratu dosažený uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období. 
6.
Uchazeč je povinen předložit všechny zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci v českém jazyce.

III.
Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

1.
Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:

	Dílčí kritéria
	Váha kritéria v %

	č.1 -  celková nabídková cena za VZ v Kč 
	70

	č.2 -  technická úroveň nabízeného plnění, kterou prokáže počtem vlastních kmenových zaměstnanců, kteří jsou držiteli alespoň jednoho z certifikátů uvedených v čl. III/2  a jsou v zaměstnaneckém poměru min. 6 měsíců v době podání nabídky. 

 cert certifikátů uvedených v kapitole držitelizáruka za jakost zboží v měsících 
	30


2.
Uchazeč předloží ověřené kopie následujících certifikátů kmenových zaměstnanců:


-  SUN Certified Network Administrator

· SUN Certified Security Administrator

· SUN Certified System Administrator

· CISCO SYSTEMS CCNA

· CISCO SYSTEMS CCNP

· CHECK POINT certified security expert CCSE

· CHECK POINT certified security expert CCSA

· NORTEL certified desing specialist ethernet switching

Požaduje se předložení všech certifikátů.

Hodnocení nabídek podle kritéria č. 1, tj. celková nabídková cena za část VZ v Kč včetně DPH, provede hodnotící komise tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnocení nabídek podle kritéria č. 2, tj. počet vlastních kmenových zaměstnanců, kteří jsou držiteli aspoň jednoho z výše uvedených certifikátů a jsou v zaměstnaneckém poměru min.             6 měsíců v době podání nabídky  provede hodnotící komise  tak, že nabídka s nejvyšším počtem zaměstnanců získá 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. 
Po součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší celkové hodnoty.

Při rovnosti celkové hodnoty u dvou nebo více nabídek uchazečů rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky vyšší hodnota v bodovém ohodnocení kritéria „1“. V případě rovnosti v bodovém hodnoceném kritériu „1“ rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky vyšší hodnota ohodnocení v kritériu „2“.

IV.
Fakturační a platební podmínky

Platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v požadovaném znění smlouvy, která je nedílnou součástí této ZD a tvoří její přílohu č. 3. 

V.
Lhůta pro podání nabídky 

1. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy a končí dnem 27. 3. 2007 v 11:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami provede v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona hodnotící komise a proběhne dne 29. 3. 2007 v 10:00 hod. v briefingové místnosti budovy č.1 na adrese zadavatele Velitelství sil podpory a výcviku, Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02 .

2. Zadávací lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dnů. Uchazeč je svojí nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty.

3. Doručení nabídky zadavatel požaduje v uzavřené obálce zřetelně označené heslem: „NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky „Upgrade přístupové domény Internetu MO“. Na obálce bude rovněž uvedena zpáteční adresa uchazeče, na kterou je možné podle ustanovení § 71 odst. 6 zákona nabídku uchazeči vrátit. 
4. Při osobním podání nabídky je možné podat nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele kontaktní osobě zadavatele podle bodu VI. této ZD na Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav v pracovních dnech zadavatele od 09:00 hodin do 10:00 hodin, budova č. 4, 2. patro, dveře č. 212, po předchozím telefonickém dohovoru s kontaktní osobou zadavatele.
5. Otevírání obálek s nabídkami je oprávněn být přítomen statutární orgán uchazeče nebo osoba zmocněná plnou mocí vystavenou a podepsanou statutárním orgánem uchazeče, kterou předá před zahájením otevírání obálek hodnotící komisi.

VI. Kontaktní osoba zadavatele zodpovědná ve věci této veřejné zakázky:

- mjr. Ing. René URODŽEVIČ, Velitelství sil podpory a výcviku, Ekonomický odbor, Oddělení veřejných zakázek, Boleslavská 929, Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav,  PSČ 250 02,
 tel.: 973 231 283, fax: 973 231 280, mail: ReneU@seznam.cz.

VII. Pokyny pro zpracování nabídky včetně obsahu a formy nabídky

1. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom výtisku v písemné formě, v českém jazyku. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena (podepsána) osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Listy u jednotlivých výtisků nabídky budou prošity, provázány šňůrkou, jejíž konec po převázání musí být přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem statutárního zástupce uchazeče tak, aby je nebylo možné bez porušení oddělit.

2. Závazné pořadí, ve kterém bude nabídka zpracována:

·  Průvodní list nabídky, s uvedením názvu veřejné zakázky („Upgrade přístupové domény Internetu MO), bude datován, orazítkován a podepsán statutárním zástupcem uchazeče (vzor příloha č. 2 této ZD).
· Obsah nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této ZD, budou uvedeny všechny požadované oddíly (kapitoly) nabídky s vyjmenovanými názvy všech vložených dokladů a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci s odvoláním na stránku vloženého dokladu v nabídce, počet stránek nabídky celkem. Každá stránka nabídky bude číslovaná vzestupnou číselnou řadou počínaje číslicí 1. 
· Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií


Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních kritérií způsobem a v rozsahu požadovaném zákonem a touto ZD.

· Uchazeč ve své nabídce dále doloží:

a) Statutárním orgánem uchazeče podepsaný výtisk požadovaného znění smlouvy, na kterém zadavatel trvá. Souhlas uchazeče s obsahem požadovaného znění smlouvy je podmínkou pro přijetí nabídky uchazeče. Obsah požadovaného znění smlouvy včetně její přílohy č.1
(Seznam nakoupeného SW a HW), je přílohou č. 3 této ZD jako její nedílná součást. V požadovaném znění smlouvy uchazeč pouze doplní chybějící údaje v těchto ustanoveních:
- článek 1.2. „požadovaného znění smlouvy“- doplnění identifikačních údajů zhotovitele,

- článek 7.2. „požadovaného znění smlouvy“- smluvní cena za služby,

- článek 9.3. „požadovaného znění smlouvy“- kontakt na osobu (pracoviště) servisního zásahu telefon, email.

- uchazeč zpracuje a přiloží k požadovanému znění smlouvy přílohu č.2 Harmonogram prováděných prací s orientačním popisem jednotlivých  kroků implementace,

 
b) písemný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách Ministerstva obrany ČR.

VIII. Další podmínky a práva zadavatele pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

a) doplnit nebo změnit v souladu se zněním zákona podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podávání nabídky,

b)  zrušit zadávací řízení, do doby uzavření smlouvy
Přílohy této ZD si mohou uchazeči pro zpracování nabídky vyžádat i v elektronické podobě u kontaktní osoby čl. VI.

IX. Přílohy ZD

příloha č. 1 -  Vzor „Obsahu nabídky“

příloha č. 2 -  Vzor „Průvodní list nabídky“

příloha č. 3 - Požadované znění smlouvy včetně přílohy č.1 a č.2 




generálmajor Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D.

v.z. generálmajor Ing. Antonín PUGZÍK
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ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY

Velitel Sil podpory a výcviku

Příloha č.  1 












Počet listů: 1

VZOR 

OBSAH NABÍDKY

	Poř.

čís.
	Název oddílu (kapitoly) nabídky
	Strana
	Počet

listů

	1.
	Průvodní list nabídky
	
	

	2.
	Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií podle čl. III. této ZD
	
	

	3.
	Podepsané požadované znění smlouvy doplněné podle čl. VII./2a) této ZD
	
	

	4.
	Písemný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách Ministerstva obrany ČR podle čl. VII./2b) této ZD
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ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY

Velitel Sil podpory a výcviku

      Příloha č. 2
VZOR 



   Počet listů: 1


Průvodní list nabídky

„Upgrade přístupové domény Internetu MO“

Uchazeč :

Obchodní firma/Název/Jméno a příjmení :

Jméno oprávněné osoby :

Sídlo (adresa) :

IČ :

DIČ :

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče :

tel. číslo:

fax:

email :

Prohlašuji, že uchazeč je plně vázán celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty, tj. 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

V ………………….. Dne . ……………….2007









-------------------------------------------------











funkce,

titul, jméno příjmení a podpis 

osoby oprávněné jménem uchazeče jednat, razítko uchazeče
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