Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů :

1. Název veřejné zakázky : „Demolice LPH Náměšť nad Oslavou – Babí Hora“.

2. Předmět veřejné zakázky :  Zajištění provedení demolice objektů nepoužívaného skladu  LPH v posádce Náměšť nad Oslavou.

3. Časová specifikace veřejné zakázky : 29. 10. 2007 – 28. 3. 2008.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, na základě poptávkového řízení s využitím SEPO

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          zástupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84 – Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Petr Kobliha. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 29/2007 uzavřena dne  29. 10. 2007







V Brně dne 29. října 2007




-----------------------------------









          Martina Šeligová

Smlouva o dílo č. 29/2007

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  zástupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Petr Kobliha

Svatoplukova 84, Brno 

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

E-mail: vussakvizice@seznam.cz

Adresa pro poštovní doručování:  Česká republika - Ministerstvo obrany 

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

P.O. Box 553, 659 96 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Petr Kobliha

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

- za Vojenskou ubytovací a stavební správu (VUSS) Brno:

· Ing. Jana Hořínková, tel. 973 445 034, mobil 732 144 920, fax 973 445 798, 

- za Provozní středisko 0620 Náměšť nad Oslavou:

· Petr Vincek, tel. 973 438 171, mobil 724 244 964, fax 973 438 180 (vedoucí PS 0620)

· Ivana Skořepová, tel. 973 438 174 

· Milena Nováčková, tel. 973 438 173

- za VÚ 5525 Náměšť nad Oslavou:

· kapitán Ing.  Michal Vecheta, tel. 973 438 265, mobil 607 913 678

(dále pouze „objednatel“)

Zhotovitel:

STAPO MORAVA , a.s.

se sídlem : Holzova 1660/52, 628 00 Brno
jehož jménem jedná statutární orgán: Ing.Jiří Podolský, předseda představenstva
(v případě zastoupení) zástupce na základě přiloženého zmocnění: Antonín Tomšík, člen představenstva

zapsán(a) v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 2448
IČ: 25503430

DIČ: CZ25503430
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno č.ú. 19-9091530277/0100

E-mail: stapo@stapo-morava.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Podolský, tel. 544 230 805 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radovan Psota, tel. 602 506 827

(dále pouze „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) dále též „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem.

 Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů k plnění veřejné zakázky „Demolice LPH Náměšť nad Oslavou - Babí Hora“.

2. Účel a předmět smlouvy 

Účelem smlouvy je zajištění demolice objektů nepoužívaného skladu leteckých pohonných hmot (LPH) v posádce Náměšť nad Oslavou (č. CE 06-17-03), lokalita Babí Hora, který je ve správě a užívání VÚ 5525 Náměšť nad Oslavou, v majetku VUSS Brno - PS 0620 Náměšť nad Oslavou. 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele:

2.1. Provést demolice, demontáže a odstranění objektů skladu LPH včetně 2 kusů polozapuštěných podzemních nádrží o objemu 500 m3, souvisejících objektů, technologických zařízení                      a dostupných částí podzemních sítí dle zpracované realizační projektové dokumentace (A - PROJEKT, s.r.o, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo). Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, je přiložena k výtisku č. 1 (pro zhotovitele) a výtisku č. 6 (pro objednatele).

Jedná se o následující objekty:

BABÍ HORA

Poř. číslo
Název objektu

dle dokumentace bouracích prací
Číslo objektu

dle dokumentace bouracích prací

1. 
Komunikace a silniční obruby 
14

2. 
Záchytná vana
15

3. 
Oplocení
16

4. 
Čerpací místa silniční (2 kusy)
17, 18

5. 
Železniční násep
19

6. 
Propustek
20

7. 
Venkovní osvětlení
21

8. 
Nádrž LPH č. 1 
22

9. 
Nádrž LPH č. 2 
23

10. 
Čerpací stanice
24

11. 
Skříně pro technologie stáčení (10 kusů)
25 a - i

12. 
Strážnice
26

13. 
Požární nádrž
29a

14. 
Odlučovač kalů
29b

15. 
Podzemní sítě (kanal., elektro, voda, rozvody LPH)
31

2.1.1. Provést demolice, demontáž a odstranění následujících zbylých objektů skladu LPH na lokalitě Náměšť nad Oslavou - Okarec (nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci):

OKAREC

Poř. číslo
Název objektu
Popis

1. 
Oplocení
Pletivo výšky 1,9 m, celk. délka 425 m včetně 2 kusů ocelových dvoukřídlých bran, osazených  na betonových pilířích a cca 150 kusů betonových sloupků rozměrů 15 x 13 x 300 cm.

2. 
Železniční násep 
Z drceného kameniva frakce 16-63 mm o  objemu cca 674 m3. Možná částečná kontaminace ropnými látkami z úkapů, nutno provézt odběr směsného vzorku kameniva a laboratorní rozbor - viz další text.

3. 
Venkovní osvětlení
Celkem  5 kusů železobetonových sloupů výšky 10 m  na bet. základových pilířích, z toho 4 ks  s jedním svítidlem a 1 kus se dvěma svítidly.

4. 
Vedení VN
Celkem 2 ks železobetonových sloupů na bet. základových pilířích, cca 142 m elektr. vedení přípojky od trafostanice  k místu trvalého odpojení.

5. 
Trafostanice
Celkem 4 ks železobetonových sloupů na betonovém základu, nefunkční olejový transformátor  původního výkonu 100 kVA, obsah oleje cca 200 kg

6. 
Šachta 
Nefunkční betonový objekt, celk. objem materiálu k demolici cca 2,5 m3 .

Veškeré vybourané hmoty a demontovaná zařízení budou odvezeny a odstraněny nebo využity v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.                       U odpadů, pro které je to z důvodu jejich odstranění či využití nutné, budou provedeny příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou legislativou (vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů). 

Ze všech podzemních potrubních rozvodů budou odstraněny pouze nadzemní části s případným odčerpáním, odvozem a odstraněním zbytků nebezpečných látek, podzemní části budou zaslepeny a ponechány v terénu. 

U všech kovových prvků se uvažuje s jejich předáním osobě, oprávněné k výkupu kovového odpadu po předchozím vyčištění v kvalitě, potřebné pro jejich demontáž a následné předání.

Na lokalitě Babí Hora budou výkopy po vybouraných objektech vysvahovány a ponechány otevřené pro následný hydrogeologický průzkum a případnou sanaci. Nezávadná zemina z povrchu podzemních nádrží a dalších odkopávek bude uložena na mezideponii v areálu, část bude použita k zásypům stavebních jam na lokalitě Okarec. 

Při demolici železničního náspu bude ze štěrkového lože odstraněna a odvezena svrchní část, která může být kontaminována ropnými úkapy (max. předpoklad cca 1/3 z celk. objemu). Zbývající část bude uložena na mezideponii v areálu (předpoklad následného použití k zásypům po provedeném hydrogeologickém průzkumu a případné sanaci - není předmětem této SOD).

Na lokalitě Okarec budou vybourané stavební jámy zasypány nezávadnou zeminou s doložením jejího původu a bude provedeno vyrovnání terénu. Při demolici železničního náspu bude odvezena a odstraněna část, která může být kontaminována ropnými úkapy (max. předpoklad cca 1/3 z celk. objemu). Zbývající část bude uložena na mezideponii v areálu Babí Hora k  následným zásypům (viz odstavec výše).

Na lokalitě Okarec probíhá souběžně s dobou plnění této smlouvy sanace území biodegradací in-situ firmou DEKONTA a.s., jejíž předmětem je mimo jiné rekultivace zájmového území. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost s touto firmou a koordinovat vzájemně provádění demoličních a terénních prací tak, aby nedošlo k narušení činnosti nebo poškození majetku  druhého subjektu. 

Na obou lokalitách se nachází vystrojené hydrogeologické vrty, na lokalitě Okarec studna ze železobetonových skruží a na lokalitě Babí Hora sloupová  trafostanice. Tyto objekty budou ponechány a nesmí být při provádění prací porušeny. 

2.2.  Zhotovitel se současně zavazuje  k vyklizení staveniště, úklidu pracoviště, odvozu a uložení odpadu na skládku.

2.3. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2., odst. 2.1. a 2.1.1., které vyvstaly v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče objektivně předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou včetně ceny sjednány v dodatku ke smlouvě              a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.4.   Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel         se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba plnění smlouvy

3.1. Termín  zahájení díla.....................…………
……………………
29. října 2007

3.2. Termín převzetí díla………………………………….…………
do 28. března 2008

3.3. Místem plnění je lokalita Babí Hora a Okarec v posádce Náměšť nad Oslavou.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět smlouvy) se v souladu se zákonem č. 526/2006 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako cena nejvýše přípustná,  a to ve výši 1 989 149,- Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši                     377 938,31 Kč a celkem ve výši 2 367 087,31 Kč včetně DPH. 
4.2. Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů                       a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení tohoto předmětu. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v rozsahu výkazu výměr               se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením včetně nutných terénních úprav a odstranění náletových dřevin.
4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

V kalkulaci je proveden odpočet ceny využitelného kovového odpadu za předání osobě, oprávněné k jeho výkupu. 

4.5.   Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění předmětu díla jsou maximální po celou dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr PD.

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy.

4.7.  Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku                  ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány               a cena za tyto práce a dodávky, vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy),  bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1. Zaplacení ceny díla bude prováděno formou převodu pevných částek ve prospěch účtu zhotovitele na základě zhotovitelem vystavených dvou daňových dokladů (faktur), jejichž součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. 

První faktura bude vystavena ke dni 23. listopadu 2007 za veškeré práce, provedené k tomuto datu ve výši 1 400 000,- Kč vč. DPH. Druhá faktura na zbývající práce ve výši                           967 087,31,- Kč vč. DPH bude vystavena po převzetí dokončeného díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Fakturovány budou jen skutečně provedené práce ve skutečně provedených objemech.
5.2.   Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích na adresu : Provozní středisko 0620, 675 71 Náměšť nad Oslavou, a to první fakturu nejpozději do 30. listopadu 2007, druhou fakturu nejpozději do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur)  je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Splatnost daňových dokladů vystavovaných v prosinci, lednu a únoru je 180 kalendářních dnů                     od doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek dle odst. 5.1. tohoto článku. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Vrácením daňového dokladu končí běh lhůty jeho splatnosti a nová lhůta dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy běží                  od okamžiku doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

5.5.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6. Způsob provedení díla

6.1. Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele jsou pověřeni:                           Ing. Jana Hořínková, tel. 973 445 034,Petr Vincek, tel. 973 438 171, Ivana Skořepová, tel. 973 438 174, Milena Nováčková, tel. 973 438 173, kapitán Ing.  Michal Vecheta, tel. 973 438 265.

6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (účel a předmět smlouvy) jeho řádným ukončením                         a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo                      v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy                 a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bylo dílo shledáno jako dokončené. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho dokončení).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“). Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis             do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat osobu oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 ObchZ. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9.  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá                za zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů stanoveného vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Objednatel zajistí pro zhotovitele před započetím prací vytyčení inženýrských sítí v dotčeném prostoru a v průběhu provádění díla zajistí potřebnou součinnost.

6.15. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele je oprávněna                             za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 ObchZ,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě plné moci udělené osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den stanovený pro převzetí díla  (čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem převzetí díla zhotovitel oznámí osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických za VUSS Brno nebo PS 0620 Náměšť telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí a dohodne s objednatelem termín zahájení přejímacího řízení. 

7.2    Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:

· písemné zprávy a protokoly o všech předepsaných zkouškách,

· doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů dle §16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech                   a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku                   v minimálně 5 denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 ObchZ. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatelem převzato bez vad a o předání a převzetí bude sepsán zápis.

Nebo

b) Objednatel dílo převezme i přesto, že provedené dílo má vady, které nebrání užívání.                O tom bude sepsán zápis o předání a převzetí. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce. Od doby odstranění všech vad potvrzeným osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zástupcem  zhotovitele poběží záruční doba. 

Nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Nedílnou součástí bude soupis zjištěných vad.

7.4. Dílo bude objednateli předáno jako celek.

7.5. Součástí přejímacího řízení bude předání vyklizeného staveniště a originálu stavebního deníku, nebo budou v zápise z přejímacího řízení určeny termíny splnění těchto požadavků.

7.6.   Za objednatele převezme dílo osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických           za VUSS Brno nebo PS 0620.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo odstraněním vad ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. písm. b) této smlouvy.

9.   Odpovědnost za vady a záruka

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 ObchZ). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10. Smluvní sankce 

10.1.  Za nesplnění závazku z této smlouvy vznikne oprávněné osobě právo na smluvní pokutu        od prvního dne následujícího po marném uplynutí lhůty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2. odst. 2.1.               a 2.1.1. v termínu uvedeném v čl.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu               ve výši  10 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši                             500,- Kč za každý  i započatý den prodlení;

· za prodlení se splněním povinností v dohodnutém termínu dle čl. 7 odst. 7.5. smlouvy smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý za každý i započatý den prodlení;

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9 a 6.11. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2.  Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu   případné škody v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.
11. Změna a zánik smlouvy

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem.  Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

          Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2.   Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2. a  termínů plnění                  v čl. 3.této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté                      s objednatelem za úhradu. Práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou a její přílohou č. 1 (cenovou kalkulací). Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulaci) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích ÚRS. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (URS) aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu                     ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Zhotovitel je povinen dodržovat zákon           č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. S utajovanými materiály zhotovitel bude disponovat v místě sídla zhotovitele k tomu určeném, kde budou po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uloženy.

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8.Tato smlouva má 10 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o …. očíslovaných stranách a příloha č. 2 - projektová dokumentace (viz čl. 2 odst. 2.1. smlouvy). 

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě jsou připojeny dvě přílohy:

příloha č. 1 - cenová kalkulace 

příloha č. 2 – projektová dokumentace

V Brně dne 29.10.2007



V Brně dne 26.10.2007             

za objednatele






za zhotovitele

……………………………………....


………………………………………….

               Ing. Petr KOBLIHA




     Ing. Jiří PODOLSKÝ

      zástupce ředitele





   předseda představenstva
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